| Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mvi@gov.si |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: 4110-107/2026-3350-9 |  |  |  |  |  |  |
| Ljubljana, 17. 3. 2026 |  |  |  |  |  |  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |  |  |  |  |  |  |
| ZADEVA: Uvrstitev petnajstih novih projektov, ki so bili izbrani na Razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu 2026-2029 Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, v Načrt razvojnih programov 2026-2029 – predlog za obravnavo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1. Predlog sklepov vlade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 - ZIPRS2627 (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 95/25 in 112/25 – ZJF-K) je Vlada Republike Slovenije na ________ seji dne__________ sprejela naslednji: S K L E P: V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2026-2029 se, skladno s podatki iz priloženih tabel, uvrstijo: 1) 3350-26-0023 AJDOVŠČINA Novogradnja OŠ Šturje 2) 3350-26-0024 ANKARAN Širitev OŠ in vrtca Ankaran - I. faza 3) 3350-26-0025 BLED Novogradnja OŠ Bled s športno dvorano 4) 3350-26-0027 BOROVNICA Gradnja telovadnice OŠ dr. Ivana Korošca. 5) 3350-26-0029 BREZOVICA Novogradnja športne dvorane 6) 3350-26-0030 BREŽICE Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče 7) 3350-26-0047 IVANČNA GORICA Dozidava POŠ Višnja Gora 8) 3350-26-0050 KAMNIK Rekonstrukcija in prizidava POŠ Gozd 9) 3350-26-0051 KANAL OB SOČI Rekonstrukcija in prizidava OŠ Kanal 10) 3350-26-0052 KIDRIČEVO Prizidava POŠ Lovrenc 11) 3350-26-0057 LOGATEC Širitev OŠ Rovte 12) 3350-26-0058 LOŠKA DOLINA Novogradnja športne dvorane 13) 3350-26-0060 MEDVODE Novogradnja OŠ Preska 14) 3350-26-0061 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU Novogradnja telovadnice 15) 3350-26-0074 RIBNICA Obnova POŠ Sušje Barbara Kolenko Helbl GENERALNA SEKRETARKA PRILOGE: - Predlog sklepa Vlade RS (priloga 3), - 15 x Tabele. SKLEP PREJMEJO: - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, - Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, - Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana, - Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, - Vlada RS, Odbor za državno ureditev in javne zadeve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dr. Vinko Logaj, minister, - Iztok Žigon, vodja Službe za investicije, - Janez Čač, vodja Oddelka za opremo, IVD in IKT, - Mira Koren Mlačnik, vodja Oddelka za pripravo in vodenje investicij. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Kratek povzetek gradiva: Predmet vladnega gradiva je uvrstitev petnajstih novih projektov, ki so bili izbrani na Razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu 2026-2029 Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, v Načrt razvojnih programov 2026-2029 – predlog za obravnavo. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v Uradnem listu RS, št. 53 z dne 11. 7. 2025 objavilo Javni razpis, s katerim bo v letih 2026 do leta 2029 namenilo do 160.000.000,00 EUR, za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v obdobju 2026 – 2029. Ministrstvo bo sofinanciralo petnajst projektov, ki se uvrščajo v veljavni Načrt razvojnih programov 2026-2029 v višini največ do 25.992.292,82 EUR. Namen razpisa je bilo sofinanciranje investicij v objekte vzgojno - izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: VIZ), ki sodijo v delovno pristojnost Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju: ministrstvo), oziroma v objekte vrtcev in osnovnega šolstva. Z razpisom se zagotavlja finančna pomoč občinam pri uresničitvi načrtovanih projektov za objekte VIZ zaradi zagotavljanja manjkajočih površin in prostorov in/ali zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov. Cilj razpisa je bilo v letih 2026 – 2029 prispevati k realizaciji čim večjega števila projektov v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva. Za navedene investicije imajo občine izdelano investicijsko dokumentacijo, ki je skladna z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter podpisan(e) in žigosan(e) sklep(e) o potrditvi investicijske dokumentacije s strani odgovornega organa oziroma osebe občine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 6. Presoja posledic za: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |  |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| c) | administrativne posledice |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| e) | socialno področje |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| #### 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: #### (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tekoče leto (t) |  | t + 1 | t + 2 |  |  |  |  | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| II. Finančne posledice za državni proračun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika |  | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  |  | Znesek za t + 1 |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0023 »AJDOVŠČINA Novogradnja OŠ Šturje« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0024 »ANKARAN Širitev OŠ in vrtca Ankaran - I. faza« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0025 »BLED Novogradnja OŠ Bled s športno dvorano« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0027 »BOROVNICA Gradnja telovadnice OŠ dr. Ivana Korošca« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0029 »BREZOVICA Novogradnja športne dvorane« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0030 »BREŽICE Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0047 »IVANČNA GORICA Dozidava POŠ Višnja Gora« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0050 »KAMNIK Rekonstrukcija in prizidava POŠ Gozd« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0051 »KANAL OB SOČI Rekonstrukcija in prizidava OŠ Kanal« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0052 »KIDRIČEVO Prizidava POŠ Lovrenc« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0057 »LOGATEC Širitev OŠ Rovte« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0058 »LOŠKA DOLINA Novogradnja športne dvorane« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0060 »MEDVODE Novogradnja OŠ Preska« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0061 »MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU Novogradnja telovadnice« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0074 »RIBNICA Obnova POŠ Sušje« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika |  | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  |  | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3330-20-0007 Nove investicije v osnovne šole |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 2.161.369,48 |  |  |  |  | 7.446.718,46 |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  | 2.161.369,48 |  |  |  |  | 7.446.718,46 |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novi prihodki |  |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  | Znesek za t + 1 |  |  |  |
| / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: Kratka obrazložitev / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: - Skupnosti občin Slovenije SOS: NE - Združenju občin Slovenije ZOS: NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| Pri pripravi predloga sklepa se v skladu s 7. odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS javnost ne povabi k sodelovanju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dr. Vinko Logaj MINISTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priloge:

- PRILOGA  1: Predlog sklepa Vlade RS,

- PRILOGA  2: Obrazložitev,

- 15 x Tabele

PRILOGA 1

Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana		T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

http://www.vlada.si/

Številka: 	…………………..

Datum: 	…………………….

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 - ZIPRS2627 (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 95/25 in 112/25 – ZJF-K) je Vlada Republike Slovenije na ________ seji dne__________ sprejela naslednji:

S K L E P:

V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2026-2029 se, skladno s podatki iz priloženih tabel, uvrstijo:

1) 3350-26-0023 AJDOVŠČINA Novogradnja OŠ Šturje

2) 3350-26-0024 ANKARAN Širitev OŠ in vrtca Ankaran - I. faza

3) 3350-26-0025  BLED Novogradnja OŠ Bled s športno dvorano

4) 3350-26-0027 BOROVNICA Gradnja telovadnice OŠ dr. Ivana Korošca.

5) 3350-26-0029 BREZOVICA Novogradnja športne dvorane

6) 3350-26-0030 BREŽICE Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče

7) 3350-26-0047 IVANČNA GORICA Dozidava POŠ Višnja Gora

8) 3350-26-0050 KAMNIK Rekonstrukcija in prizidava POŠ Gozd

9) 3350-26-0051 KANAL OB SOČI Rekonstrukcija in prizidava OŠ Kanal

10) 3350-26-0052 KIDRIČEVO Prizidava POŠ Lovrenc

11) 3350-26-0057 LOGATEC Širitev OŠ Rovte

12) 3350-26-0058 LOŠKA DOLINA Novogradnja športne dvorane

13) 3350-26-0060 MEDVODE Novogradnja OŠ Preska

14) 3350-26-0061 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU Novogradnja telovadnice

15) 3350-26-0074 RIBNICA Obnova POŠ Sušje

Barbara Kolenko Helbl

GENERALNA SEKRETARKA

PRILOGA:

- 15 x Tabele.

SKLEP PREJMEJO:

- Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,

- Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,

- Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,

- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,

- Vlada RS, Odbor za državno ureditev in javne zadeve.

PRILOGA 2

OBRAZLOŽITEV:

Predmet vladnega gradiva je uvrstitev petnajstih novih projektov, ki so bili izbrani na Razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu 2026-2029 Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, v Načrt razvojnih programov 2026-2029 – predlog za obravnavo.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v Uradnem listu RS, št. 53 z dne 11. 7. 2025 objavilo Javni razpis, s katerim bo v letih 2026 do leta 2029 namenilo do 160.000.000,00 EUR za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v obdobju 2026 – 2029.

Ministrstvo bo sofinanciralo petnajst projektov, ki se uvrščajo v veljavni Načrt razvojnih programov  2026-2029 v višini največ do 25.992.292,82 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti       2.161.369,48 EUR;

- za leto 2027 v vrednosti       7.446.718,46 EUR;

- za leto 2028 v vrednosti     10.519.966,73 EUR;

- za leto 2029 v vrednosti       5.864.238,15 EUR.

Sredstva so zagotovljena v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2026–2029 na evidenčnem projektu 3330-20-0007 Nove investicije v osnovne šole (proračunska postavka 231738 – Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu). Sredstva za leti 2026 in 2027 so načrtovana v okviru sprejetih proračunov ter za leti 2028 in 2029 v okviru sprejetih planov za posamezno leto, pri čemer se predvideva tudi njihova vključitev v predlog spremembe proračuna za leto 2027 ter v predlog proračuna za leti 2028 in 2029.

Namen razpisa je bilo  sofinanciranje investicij v objekte vzgojno - izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: VIZ), ki sodijo v delovno pristojnost Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju: ministrstvo), oziroma v objekte vrtcev in osnovnega šolstva. Z razpisom se zagotavlja finančna pomoč občinam pri uresničitvi načrtovanih projektov za objekte VIZ zaradi zagotavljanja manjkajočih površin in prostorov in/ali zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov.

Cilj razpisa je bilo v letih 2026 – 2029 prispevati k realizaciji čim večjega števila projektov v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva.

Za navedene investicije imajo občine izdelano investicijsko dokumentacijo, ki je skladna z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter podpisan(e) in žigosan(e) sklep(e) o potrditvi investicijske dokumentacije s strani odgovornega organa oziroma osebe občine.

V veljavni Načrt razvojnih programov 2026-2029 se uvršča:

1) 3350-26-0023  »AJDOVŠČINA Novogradnja OŠ Šturje«

Cilj projekta, ki je predmet sofinanciranja je rekonstrukcija in sprememba namembnosti 565 m2 šolskih površin obstoječe stavbe matične OŠ Šturje. Rekonstruiralo se bo 91 m2 obstoječih športnih površin ter prizidalo 3.084,00 m2 športnih površin oz. telovadnice k obstoječi stavbi matične šole. Uredijo se zunanje površine šolskega kompleksa.

Vrednost projekta znaša 16.435.317,21 EUR. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 3.344.348,00 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti      500.000,00 EUR;

- za leto 2027 v vrednosti    1.400.000,00 EUR;

- za leto 2028 v vrednosti    1.444.348,00 EUR.

Predviden zaključek projekta je v letu 2028.

2) 3350-26-0024 »ANKARAN Širitev OŠ in vrtca Ankaran - I. faza«

Cilj projekta, ki je predmet sofinanciranja je rekonstrukcija 46 m2 šolskih prostorov in 1.491,00 novogradnje od tega 945 m2 šolskih površin in 546 m2 površin za šport. Projekt zasleduje cilj nadgradnje Osnovne šole Ankaran z ciljem vzpostavitve sodobnih in funkcionalnih prostorov, ustrezajočih potrebam učencev.

Vrednost projekta znaša 12.928.404,41 EUR. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 2.016.324,45 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2028 v vrednosti       800.000,00 EUR;

- za leto 2029 v vrednosti    1.216.328,45 EUR;

Predviden zaključek projekta je v letu 2029.

3) 3350-26-0025 »BLED Novogradnja OŠ Bled s športno dvorano«

Cilj projekta, ki je predmet sofinanciranja je 6.679 m2 rekonstrukcije šolskih površin osnovne šole Bled. Rekonstruirala in dozidala se bo osnovna šola in telovadnica v skupni površini 12.797,60 m2 tako, da se pridobi 6.679,70 m2 površin za šolo, zgradi garaža površine 2.611,10 m2 in zgradi večnamenska športna dvorana  površine 3.506,80 m2.

Vrednost celotnega projekta, ki zajema več faz in sicer, rekonstrukcijo obstoječe šole in telovadnice ter izgradnjo nove večnamenske športne dvorane z garažo, znaša 47.211.730,16 EUR. Od tega znaša vrednost rekonstrukcije in dozidave osnovne šole 23.648.343,24 EUR. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 3.344.348,00 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2027 v vrednosti       800.000,00 EUR;

- za leto 2028 v vrednosti    1.300.000,00 EUR;

- za leto 2029 v vrednosti    1.244.348,00 EUR.

Predviden zaključek projekta je leta 2029.

4) 3350-26-0027 »BOROVNICA Gradnja telovadnice OŠ dr. Ivana Korošca«

Cilj projekta, ki je predmet sofinanciranja je prva fazi (PR-1) izgradnje 1.083 m2 športnih površin sodobne večnamenske športne dvorane povezane z osnovno šolo, ki bo primerna tako za nemoteno izvajanje šolskega pouka kot tudi za izvedbo kulturnih in športnih prireditev ter popoldansko uporabo za rekreativne namene. Izvedla se bo prizidava oz. novogradnja 589 m2 šolskih površin. Izvedba PR-1 bo omogočila izvedbo faz PR-2 in PR-3, s katerima bo obstoječa šolska športna dvorana preurejena v novo kuhinjo z jedilnico, dodatne učilnice in druge šolske prostore.

Vrednost projekta znaša 8.685.565,57 EUR. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 2.188.356,51 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2027 v vrednosti       250.000,00 EUR;

- za leto 2028 v vrednosti     1.000.000,00 EUR;

- za leto 2029 v vrednosti        938.356,51 EUR.

Predviden zaključek projekta je leta 2029.

5) 3350-26-0029 »BREZOVICA Novogradnja športne dvorane«

Cilj projekta, ki je predmet sofinanciranja je izgradnja 1.166 m2 športnih površin sodobno opremljenega Športnega parka Brezovica, v okviru katerega je predvidena izgradnja 4.383 m2 večnamenske športne dvorane, pridobitev novih prostorov z izboljšanimi delovnimi pogoji, pridobitev energetsko varčne in okolju prijazne športne stavbe ob obstoječi šolski stavbi in zagotovitev zadostnih površin in kakovostne ter varne pogoje za izvedbo športa v okviru 9-letnega programa osnovne šole.

Vrednost projekta znaša 14.299.032,54 EUR. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 1.626.344,86 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2027 v vrednosti       400.000,00 EUR;

- za leto 2028 v vrednosti       800.000,00 EUR;

- za leto 2029 v vrednosti       426.344,86 EUR.

Predviden zaključek projekta je leta 2029.

6) 3350-26-0030 »BREŽICE Rekonstrukcija in dograditev OŠ Artiče«

Cilj projekta je delna rušitev, nadomestna gradnja in rekonstrukcija objekta Osnovne šole Artiče, ki vključuje izgradnjo vrtca v 3 nivojih (predmet 1. faze investicije, ki je bila zaključena v letu 2022), rušitev najstarejšega dela objekta šole in dozidavo 1.637 m2 novih šolskih površin in 1.744 m2 rekonstrukcije preostalega dela obstoječega objekta šole.

Vrednost celotnega projekta, ki zajema več faz in sicer, rekonstrukcijo in  izgradnjo vrtca in šole znaša 14.516.250,38 EUR. Od tega znaša vrednost rekonstrukcije in izgradnje šole 10.992.277,02 EUR. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 3.344.348,00 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti       500.000,00 EUR;

- za leto 2027 v vrednosti     1.023.228,00 EUR;

- za leto 2028 v vrednosti     1.821.120,00 EUR.

Predviden zaključek projekta je leta 2028.

7) 3350-26-0047 »IVANČNA GORICA Dozidava POŠ Višnja Gora«

Cilj projekta, ki je predmet sofinanciranja je izgradnja 1.586 m2 šolskih površin oz. južnega trakta Podružnične šole Višnja Gora za potrebe izvajanja osnovnošolskega izobraževanja, kar vključuje rušitev obstoječega južnega trakta POŠ Višnja Gora, gradnjo novega južnega trakta ter dobavo in montažo potrebne opreme ter zunanja ureditev objekta.

Vrednost projekta znaša 4.912.852,65 EUR. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 1.836.209,56 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti       400.000,00 EUR;

- za leto 2027 v vrednosti       800.000,00 EUR;

- za leto 2028 v vrednosti       636.209,56 EUR.

Predviden zaključek projekta je leta2028.

8) 3350-26-0050 »KAMNIK Rekonstrukcija in prizidava POŠ Gozd«

Cilj projekta je rekonstrukcija 383 m2 šolskih površin stavbe Podružnične šole Gozd, ki je dotrajana, statično nevarna, energetsko potratna, vlažna in ima nefunkcionalno razporejene prostore. S projektom se bo spremenila zasnova in raba posamez nih prostorov, odstranilo in nadomestilo se bo obstoječ nelegalno pozidan vetrolov, preuredilo se bo sanitarije, v mansardi se bo preoblikovalo prostore in poleg dveh učilnic uredilo sanitarije, knjižnico in zbornico.

Vrednost projekta znaša 925.919,00 EUR. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 368.017,15 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2027 v vrednosti    368.017,15 EUR;

Predviden zaključek projekta je leta 2027.

9) 3350-26-0051 »KANAL OB SOČI Rekonstrukcija in prizidava OŠ Kanal«

Cilj projekta, ki je predmet sofinanciranja je celovita prenova šolskih površin in širitev kuhinje ter jedilnice Osnovne šole Kanal, skupaj z dozidavo novih učilnic in spremljevalnih prostorov. Investicija vključuje 277 m2 rekonstrukcije obstoječe kuhinje z razširitvijo in posodobitvijo vseh instalacij, tlakov, prezračevanja, opreme ter izgradnjo 427 m2 prizidka nove jedilnice in tehničnih prostorov ter ureditev dodatnih učilnic, kabinetov in pisarniških prostorov za potrebe šole.

Vrednost projekta znaša 3.708.460,16 EUR. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 919.231,50 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti    400.000,00 EUR;

- za leto 2027 v vrednosti    519.231,50 EUR;

Predviden zaključek projekta je leta 2027.

10) 3350-26-0052 »KIDRIČEVO Prizidava POŠ Lovrenc«

Cilj projekta, ki je predmet sofinanciranja je rekonstrukcija obstoječih 260 m2 šolski in 223 športnih površin podružniške šole Lovrenc ter novogradnja 483 m2 športnih površin šolske telovadnice z garderobami in servisnimi prostori, ki bo omogočala ustrezne pogoje za športno vzgojo.

Vrednost projekta znaša 3.647.041,36 EUR. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 656.099,62 EUR z naslednjo dinamiko po letih

- za leto 2026 v vrednosti    150.000,00 EUR;

- za leto 2027 v vrednosti    506.099,62 EUR;

Predviden zaključek projekta je leta 2027.

11) 3350-26-0057 »LOGATEC Širitev OŠ Rovte«

Cilj projekta, ki je predmet sofinanciranja je novogradnja 553 m2 šolskih in 104 m2 športnih površin za izvajanje pouka. Primarno gre za izpolnjevanje potreb za izvajanje rednega pouka (učilnice) in športne vzgoje v OŠ Rovte. Širitev je predvidena kot prizidek k obstoječemu objektu, ki bo, z izjemo dveh pisarn, v celoti namenjena za kvalitetno izvajanje pouka. Sekundarno, izven delovnega časa šole, bo lahko namenjena širši lokalni skupnosti za izvajanje različnih športnih in kulturnih dogodkov v kraju.

Vrednost projekta znaša 2.476.863,83 EUR. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 864.998,23 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2027 v vrednosti    150.000,00 EUR;

- za leto 2028 v vrednosti    400.000,00 EUR;

- za leto 2029 v vrednosti    314.998,23 EUR;

Predviden zaključek projekta je leta 2029.

12) 3350-26-0058 »LOŠKA DOLINA Novogradnja športne dvorane«

Cilj projekta, ki je predmet sofinanciranja je 827 m2 novih športnih površin športne dvorane. Občina Loška dolina bo z tem zagotoviti manjkajoče površine za športno vzgojo, učencem omogočiti kakovostno in varno okolje za športne dejavnosti, izboljšati potresno, požarno in energetsko varnost objekta, zagotoviti dostopnost tudi gibalno oviranim osebam, omogočiti uporabo dvorane športnim društvom in lokalni skupnosti, spodbujati zdrav življenjski slog ter družbeno povezanost.

Vrednost projekta znaša 7.689.564,44 EUR. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 1.355.467,51 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2027 v vrednosti    300.000,00 EUR;

- za leto 2028 v vrednosti    675.953,41 EUR;

- za leto 2029 v vrednosti    379.514,10 EUR;

Predviden zaključek projekta je leta 2029.

13) 3350-26-0060 »MEDVODE Novogradnja OŠ Preska«

Cilj projekta, ki je predmet sofinanciranja je novogradnja 5.536 m2 šolskih in 1.083 m3 športnih površin. Z novogradnjo bo šola pridobila nove prostore, kar bo staršem omogočalo vključitev otrok v šolo v domačem okolju, povečanje fleksibilnosti pri organizaciji šolskega dela, pridobitvi bolj primernih, urejenih, zdravih in varnih delovnih in vzgojno-izobraževalnih pogojev.

Vrednost projekta znaša 21.093.878,73 EUR. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 3.344.348,00 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2027 v vrednosti      600.000,00 EUR;

- za leto 2028 v vrednosti   1.400.000,00 EUR;

- za leto 2029 v vrednosti   1.344.348,00 EUR;

Predviden zaključek projekta je leta 2029.

14) 3350-26-0061 »MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU Novogradnja telovadnice«

Cilj projekta, ki je predmet sofinanciranja je novogradnja 223 m2 športnih površin telovadnice. Z novogradnjo telovadnice dvorane se bodo zagotovile dodatne površine za izvajanje športne vzgoje osnovnošolskih otrok in kakovostne športne dejavnosti.

Vrednost projekta znaša 4.450.656,70 EUR. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 346.193,94 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2027 v vrednosti     103.858,18 EUR;

- za leto 2028 v vrednosti     242.335,76 EUR;

Predviden zaključek projekta je leta 2028.

15) 3350-26-0074 »RIBNICA Obnova POŠ Sušje«

Cilj projekta, ki je predmet sofinanciranja je celovita rekonstrukcija 403 m2 šolskih prostorov dotrajanega objekta Podružnične osnovne šole Sušje v občini Ribnica, z namenom zagotoviti funkcionalno, konstrukcijsko in energetsko posodobljen prostor za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

Vrednost projekta znaša 768.164,36 EUR. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 437.653,l49 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti     211.369,48 EUR;

- za leto 2027 v vrednosti     226.284,01 EUR;

Predviden zaključek projekta je leta 2027.