| Številka: 4300-4/2025-2180-64 |  |
| --- | --- |
| Ljubljana, 14. 5. 2026 |  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE gp.gs@gov.si |  |
| ZADEVA: Poročilo o izvajanju Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2030 (ZFSŠI27) v letu 2025 – predlog za obravnavo |  |  |  |
| #### 1. Predlog sklepov vlade: |  |  |  |
| Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17, 163/22 in 57/25 - ZF) in 4. člena Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih 2023 do 2030 (Uradni list RS, št. 54/22 in 45/24) je Vlada Republike Slovenije na…… seji pod točko....., dne…… sprejela naslednji SKLEP: Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o izvajanju Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2030 (ZFSŠI27) v letu 2025 in ga pošlje Državnemu zboru RS. Barbara Kolenko Helbl GENERALNA SEKRETARKA Sklep prejmejo: - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport - Ministrstvo za finance - Ministrstvo za javno upravo - Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo |  |  |  |
| 2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |  |  |  |
| - mag. Dejan Plastovski, generalni direktor Direktorata za šport, MGTŠ, - Petra Tramte, vodja Sektorja za razvoj in programe športa, Direktorat za šport, MGTŠ, - mag. Nastja Kanduč Zupančič, Sektor za razvoj in programe športa, Direktorat za šport, MGTŠ. |  |  |  |
| 3. Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |  |  |  |
| / |  |  |  |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |  |  |  |
| / |  |  |  |
| #### 5. Kratek povzetek gradiva: |  |  |  |
| Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2030 (Uradni list RS, št. 54/22 in 45/24; v nadaljevanju ZFSŠI27) določa, da Vlada Republike Slovenije enkrat na leto poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o izvajanju tega zakona, najpozneje do konca meseca maja za preteklo leto. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je pripravilo predlog Poročila o izvajanju Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2030 (ZFSŠI27) v letu 2025. Predmetno vladno gradivo predstavlja tekoče posle vlade, saj ne predstavlja sprejemanja novih predpisov uvajanja novih politik ali sprejemanja novih strateških usmeritev, kot tudi ne aktivnosti, ki bi izstopala iz opravljanja rednih nalog državne uprave. Predmet vladnega gradiva je namreč poročilo o izvajanju zakona ZFSŠI27 v letu 2025, ki je pripravljeno skladno s 4. členom tega zakona, ki določa tudi rok za poročanje. Vladno gradivo tudi ne predstavlja novih ali dodatnih finančnih obveznosti za državo, saj gre le za poročanje o preteklih izvedenih aktivnostih. Finančne obveznosti so bile že pravnomočno določene z odločbami o dodelitvi sofinanciranja oziroma pogodbami o sofinanciranju v letu 2025. |  |  |  |
| #### 6. Presoja posledic za: |  |  |  |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih |  | DA/NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije |  | DA/NE |
| c) | administrativne posledice |  | DA/NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij |  | DA/NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki |  | DA/NE |
| e) | socialno področje |  | DA/NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij |  | DA/NE |
| #### 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: / |  |  |  |

| # I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (t) |  | t + 1 | t + 2 |  |  | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  | # / |  | # / | # / |  |  | # / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  | # / |  | # / | # / |  |  | # / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  | / |  | / | / |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  | / |  | / | / |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  | # / |  | # / | # / |  |  | # / |
| # II. Finančne posledice za državni proračun |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |
| # / | # / |  | # / |  | # / |  |  | # / |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |
| # / | # / |  | # / |  | # / |  |  | # / |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novi prihodki |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |  |  |
| # / |  |  | # / |  |  | # / |  |  |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: - Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje): - prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, - odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, - obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov. - Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo: - proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, - projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in - proračunske postavke. Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a. II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: Gradivo nima finančnih posledic za proračun v letu 2026. Kratka obrazložitev / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: - Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE - Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |
| V skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/141, 164/20, 35/21, 51/21 in 114/21) se javnosti ne povabi k sodelovanju pri pripravi predloga sklepa, zato gradivo ni bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Če je odgovor DA, navedite: Datum objave: ……… V razpravo so bili vključeni: - nevladne organizacije, - predstavniki zainteresirane javnosti, - predstavniki strokovne javnosti. - . Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte): Upoštevani so bili: - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: Poročilo je bilo dano …………….. Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Matjaž Han #### minister |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priloga 1

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17, 163/22 in 57/25 - ZF) in 4. člena Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih 2023 do 2030 (Uradni list RS, št. 54/22 in 45/24) je Vlada Republike Slovenije na…… seji pod točko....., dne…… sprejela naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o izvajanju Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2030 (ZFSŠI27) v letu 2025 in ga pošlje Državnemu zboru RS.

Barbara Kolenko Helbl

GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

- Ministrstvo za finance

- Ministrstvo za javno upravo

- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

Priloga 2

Poročilo o izvajanju Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2030 (ZFSŠI27) v letu 2025

- Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2025

Na podlagi letnega načrta za financiranje in sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo za leto 2025 (št. 67100-2/2025/3 z dne 6. 2. 2025), drugega odstavka 3. člena Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2030 (Uradni list RS, št. 54/22 in 45/24 – v nadaljevanju: ZFSŠI27), in Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20, 3/22 – ZDeb, 37/24 – ZMat-B in 10/26 – v nadaljevanju: ZŠPo-1) je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (v nadaljevanju: MGTŠ) dne 4. 4. 2025 objavilo Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2025 (Uradni list Republike Slovenije, št. 22/25 in 47/25; v nadaljevanju: javni razpis 2025).

Namen oz. cilj javnega razpisa 2025 je bil sofinancirati obnovo, novogradnjo, posodobitev ali rekonstrukcijo javnih športnih objektov in površin za šport v naravi ter ureditev dostopnosti do javne športne infrastrukture za funkcionalno ovirane.

Na javni razpis za sofinanciranje investicij so se lahko prijavile občine, ki so lastnice javne športne infrastrukture, katerih obnovo, posodobitev ali rekonstrukcijo kot prijavljeno investicijo so prijavile na predmetni javni razpis, oziroma so lastnice nepremičnine, na kateri se je kot prijavljena investicija izvedla novogradnja. Občine so se lahko prijavile tudi, če je nepremičnina, ki je bila predmet investicije v lasti njenega ožjega dela (npr. krajevne, vaške ali četrtne skupnosti), druge občine ali Republike Slovenije, in so k vlogi priložile soglasje lastnika oziroma upravljavca nepremičnine za investicijo.

Skupna višina sredstev, ki jih je MGTŠ namenil za izvedbo javnega razpisa 2025, je znašala 10.470.381,67 EUR. Iz naslova ZFSŠI27 je bilo v letu 2025 za sofinanciranje namenjenih 1.968.224,20 EUR (18.031.775,80 EUR je bilo namreč že dodeljenih v okviru Javnega razpisa za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024, in sicer za leto 2025). Presežek (razliko) sredstev v letu 2025 (nad zneskom, določenim v drugi alineji drugega odstavka 2. člena ZFSŠI27) je MGTŠ zagotovil iz naslova sofinanciranja izvajanja letnega programa športa na državni ravni za leto 2025, sprejetega na podlagi 12. člena Zakona o športu.

Strokovna komisija je po pregledu in ocenjevanju vlog izbrala 84 projektov občin, ki jim je MGTŠ dodelil sofinanciranje v skupni višini 10.470.381,67 EUR, v celoti v letu 2025. Za sofinanciranje so bili izbrani vsi projekti, ki so izpolnjevali razpisne pogoje.

Podrobnejši seznami izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlog so prikazani v spodnjih preglednicah:

- Seznam IZBRANIH prijaviteljev:

| Št. | Naziv prijavitelja | Naziv prijavljene investicije | Vrednost investicije z DDV | Dodeljeno sofinanciranje MGTŠ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Občina Ormož | Športno - tehnološka posodobitev športne dvorane Velika Nedelja | 261.325,69 € | 100.000,00 € |
| 2 | Občina Lendava - Lendva Közseg | Obnova nogometnega igrišča z naravno travo in sistemom za ogrevanje ter obnova športne infrastrukture za pridobitev standardov za igranje | 986.088,28 € | 250.000,00 € |
| 3 | Občina Metlika | Športno igrišče Slamna vas | 128.066,61 € | 50.000,00 € |
| 4 | Občina Benedikt | Preplastitev zunanjega igrišča ob Osnovni šoli Benedikt z umetno maso s posodobitvijo garderobnih in sanitarnih prostorov za invalide | 93.918,53 € | 50.000,00 € |
| 5 | Občina Žalec | Obnova tartana na večnamenskem športnem igrišču v Grižah | 103.708,00 € | 50.000,00 € |
| 6 | Občina Sveti Andraž v Slovenskih Goricah | Športno pri Andraši - obnova telovadnice in ureditev športnega platoja pri šoli | 75.584,22 € | 50.000,00 € |
| 7 | Občina Ribnica | Ureditev prostora in postavitev male plezalne stene v Športnem centru Ribnica | 97.499,97 € | 50.000,00 € |
| 8 | Občina Žetale | Posodobitev športnega parka Žetale | 100.754,05 € | 50.000,00 € |
| 9 | Občina Slovenska Bistrica | Športni park - prenova atletske steze | 1.671.954,95 € | 250.000,00 € |
| 10 | Občina Rače-Fram | Medgeneracijski športni objekt DTV Partizan Fram | 599.884,98 € | 250.000,00 € |
| 11 | Mestna občina Ptuj | Obnova in posodobitev sanitarij in pripadajočih prostorov na Mestnem stadionu Ptuj | 75.567,39 € | 44.597,15 € |
| 12 | Občina Radovljica | Obnova telovadnice v POŠ Begunje | 160.092,62 € | 50.000,00 € |
| 13 | Občina Domžale | Rekonstrukcija Skate parka | 814.542,72 € | 250.000,00 € |
| 14 | Občina Puconci | Hladilni sistem Zelena dvorana Puconci | 97.253,96 € | 50.000,00 € |
| 15 | Občina Majšperk | Obnova tal v telovadnici | 230.836,20 € | 100.000,00 € |
| 16 | Občina Rogatec | Posodobitev razsvetljave na nogometnem igrišču z umetno travo v športnem parku Rogatec | 104.934,14 € | 50.000,00 € |
| 17 | Občina Dravograd | Obnova športnega centra Dravograd | 515.399,98 € | 250.000,00 € |
| 18 | Občina Destrnik | Športno-tehnološka posodobitev rokometnega igrišča in zamenjava uničenih lovilnih mrež | 76.759,01 € | 30.784,52 € |
| 19 | Občina Šentjur | Rekonstrukcija telovadnice POŠ Blagovna in ureditev površin za šport v naravi | 100.983,93 € | 50.000,00 € |
| 20 | Občina Sežana | Urbano središče Sežana | 842.749,22 € | 250.000,00 € |
| 21 | Občina Braslovče | Izgradnja športnega igrišča Topovlje | 288.941,01 € | 100.000,00 € |
| 22 | Občina Videm | Športni park Videm pri Ptuju | 694.153,00 € | 250.000,00 € |
| 23 | Občina Miklavž Na Dravskem Polju | Novogradnja športnega objekta s tribuno v ŠP Dobrovce | 835.654,49 € | 250.000,00 € |
| 24 | Občina Turnišče | Rekonstrukcija in ureditev športnih igrišč Turnišče | 706.884,23 € | 250.000,00 € |
| 25 | Mestna Občina Slovenj Gradec | Igrišče pri športni dvorani Slovenj Gradec | 542.027,17 € | 250.000,00 € |
| 26 | Občina Mislinja | Obnova športnega igrišča Mislinja | 97.883,14 € | 50.000,00 € |
| 27 | Občina Muta | Obnova telovadnice OŠ Muta | 75.000,00 € | 50.000,00 € |
| 28 | Občina Radenci | Obnova rokometnega igrišča, postavitev mantinele, odstranitev in zamenjava varovalne ograje ter odstranitev in zamenjava lovilnih mrež na javni športni infrastrukturi v kraju Radenci | 198.854,80 € | 50.000,00 € |
| 29 | Mestna Občina Koper | Zunanje športne površine Šmarje pri Kopru | 1.205.248,03 € | 250.000,00 € |
| 30 | Občina Črnomelj | Sanacija pomožnega nogometnega objekta na stadionu ŠRC Loka Črnomelj | 76.000,00 € | 50.000,00 € |
| 31 | Mestna občina Novo Mesto | Prenova športne dvorane Marof | 758.045,12 € | 250.000,00 € |
| 32 | Občina Odranci | Ureditev šolskega dvorišča OŠ Odranci - športni sklop | 200.801,89 € | 100.000,00 € |
| 33 | Občina Šentilj | Objekt v sklopu teniškega parka Sladki Vrh | 300.000,00 € | 100.000,00 € |
| 34 | Občina Kamnik | Postavitev montažnih tribun v Športnem parku Virtus | 158.000,00 € | 50.000,00 € |
| 35 | Mestna občina Murska Sobota | Atletski stadion OŠ I. | 220.000,00 € | 100.000,00 € |
| 36 | Mestna občina Celje | Večnamensko zunanje igrišče na Škapinovi ulici | 222.825,00 € | 100.000,00 € |
| 37 | Občina Litija | Ureditev športnega parka NK Litija - 1. faza | 562.144,79 € | 250.000,00 € |
| 38 | Občina Bohinj | Menjava tal v športni dvorani Danica | 245.901,64 € | 95.000,00 € |
| 39 | Občina Trzin | Teniška in padel igrišča | 310.000,00 € | 100.000,00 € |
| 40 | Občina Šmarje Pri Jelšah | Igrišče za pedal v Športnem parku Šmarje pri Jelšah | 100.000,00 € | 50.000,00 € |
| 41 | Občina Logatec | Prenova telovadnice v OŠ Tabor Logatec | 98.563,65 € | 50.000,00 € |
| 42 | Občina Cerknica | Športno igrišče Sveti Vid | 121.034,11 € | 50.000,00 € |
| 43 | Občina Hrpelje - Kozina | Ureditev pokritega športnega igrišča v Hrpeljah | 828.098,21 € | 250.000,00 € |
| 44 | Mestna občina Kranj | Obnova športnega kegljišča Kranj | 341.676,86 € | 100.000,00 € |
| 45 | Občina Preddvor | Športni park Preddvor - 5. faza | 87.978,91 € | 50.000,00 € |
| 46 | Občina Razkrižje | Ureditev centra Zavirje Razkrižje (zaščitna ograja in oprema za vadbo na prostem) | 131.319,11 € | 50.000,00 € |
| 47 | Občina Kidričevo | Zamenjava športnega poda telovadnica Cirkovce | 244.778,36 € | 100.000,00 € |
| 48 | Občina Ajdovščina | Športno igrišče Budanje | 891.451,23 € | 250.000,00 € |
| 49 | Mestna občina Nova Gorica | EPK GO!2025 - IGRIŠČA NA MEJI | 403.162,60 € | 100.000,00 € |
| 50 | Občina Vuzenica | Pumptrack Vuzenica | 81.465,55 € | 50.000,00 € |
| 51 | Mestna Občina Krško | Obnova teniških igrišč | 126.312,66 € | 50.000,00 € |
| 52 | Občina Komen | Balinarska dvorana Kobjeglava | 548.620,75 € | 250.000,00 € |
| 53 | Občina Zagorje Ob Savi | Prenova športnega igrišča Polje | 80.250,00 € | 50.000,00 € |
| 54 | Občina Rogašovci | Celovita prenova šolskega igrišča na Pertoči | 270.598,87 € | 100.000,00 € |
| 55 | Občina Hajdina | Posodobitev infrastrukture ob igrišču z umetno travo na Sp. Hajdini | 90.620,07 € | 50.000,00 € |
| 56 | Občina Naklo | Obnova atletske steze v športnem parku pri Osnovni šoli Naklo | 80.935,78 € | 50.000,00 € |
| 57 | Občina Borovnica | Športni park Borovnica (3. faza) | 138.028,29 € | 50.000,00 € |
| 58 | Občina Dobrovnik Dobronak Kozseg | Obnova razsvetljave in fasade telovadnice DOŠ Dobrovnik | 77.567,72 € | 50.000,00 € |
| 59 | Občina Ruše | Ureditev športnih površin v Bistrici ob Dravi | 104.797,52 € | 50.000,00 € |
| 60 | Občina Hrastnik | Obnova tal v športni dvorani Dolanka | 205.189,12 € | 100.000,00 € |
| 61 | Občina Dol Pri Ljubljani | Ureditev športnega igrišča pri POŠ Dolsko | 174.702,78 € | 50.000,00 € |
| 62 | Občina Postojna | Ureditev športnega igrišča ŠC Postojna | 210.700,64 € | 100.000,00 € |
| 63 | Občina Mirna | Obnova športne infrastrukture | 79.500,00 € | 50.000,00 € |
| 64 | Občina Gornja Radgona | Celovita obnova telovadnice v OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova | 246.245,73 € | 100.000,00 € |
| 65 | Občina Moravske Toplice | Širitev in obnova ŠRC Martjanci (1. faza) | 242.093,19 € | 100.000,00 € |
| 66 | Občina Šalovci | Obnova športne dvorane pri Osnovni šoli Šalovci | 225.188,71 € | 100.000,00 € |
| 67 | Občina Cerkno | Športni park Cerkno | 547.152,24 € | 250.000,00 € |
| 68 | Občina Šentrupert | Obnova igrišča pri Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert - 2. faza | 333.897,65 € | 100.000,00 € |
| 69 | Občina Kanal Ob Soči | Obnova igrišča ob OŠ Deskle | 217.840,76 € | 100.000,00 € |
| 70 | Občina Podlehnik | Medgeneracijski športni objekt Podlehnik - 2. faza | 512.293,10 € | 250.000,00 € |
| 71 | Občina Beltinci | Skupni prostor gibanja Beltinci | 96.185,75 € | 50.000,00 € |
| 72 | Občina Piran | Športni park Portorož | 1.652.498,85 € | 250.000,00 € |
| 73 | Občina Ilirska Bistrica | Športni center Trnovo | 3.407.584,96 € | 250.000,00 € |
| 74 | Občina Sevnica | Igrišče pri OŠ Blanca | 621.706,83 € | 250.000,00 € |
| 75 | Občina Izola | Mestni stadion - zamenjava umetne trave na glavnem igrišču | 506.015,00 € | 250.000,00 € |
| 76 | Občina Ljubno | Izgradnja igrišča Gmajna | 307.000,00 € | 100.000,00 € |
| 77 | Občina Mirna Peč | Športni park Mirna Peč | 759.588,28 € | 250.000,00 € |
| 78 | Občina Lenart | Posodobitev Športne dvorane Lenart | 86.811,29 € | 50.000,00 € |
| 79 | Občina Šoštanj | Športni objekt Partizan - obnova objekta, 2. in 3. faza | 582.033,13 € | 250.000,00 € |
| 80 | Občina Grosuplje | Nogometni park Brnije - 2. faza (pomožno igrišče 2) | 803.681,12 € | 250.000,00 € |
| 81 | Mestna občina Velenje | Vgradnja dvigala v Bazen Velenje | 105.900,00 € | 50.000,00 € |
| 82 | Občina Pivka | Fasada balinišče Košana | 109.061,43 € | 50.000,00 € |
| 83 | Občina Vrhnika | Nadkrite tribune v Športnem parku Vrhnika | 328.242,95 € | 100.000,00 € |
| 84 | Občina Radeče | Dograditev športne dvorane (novogradnja pomožnega objekta pri športni dvorani Radeče) | 767.375,12 € | 250.000,00 € |
|  | SKUPAJ |  | 32.812.017,64 € | 10.470.381,67 € |

Izbranim prijaviteljem se je izdalo odločbe o sofinanciranju.

- Seznam zavrženih vlog:

| Št. | Naziv prijavitelja | Naziv prijavljene investicije |
| --- | --- | --- |
| 1 | Občina Sodražica | Medgeneracijski dom Žimarice |

Prijavitelju se je izdalo sklep o zavrženju.

- Seznam zavrnjenih vlog:

| št. | Naziv prijavitelja | Naziv prijavljene investicije |
| --- | --- | --- |
| 1 | Občina Horjul | Menjava parketa v športni dvorani pri OŠ Horjul |
| 2 | Občina Križevci | Ureditev zunanjih športnih površin pri OŠ Križevci |
| 3 | Občina Sodražica | Športno igrišče Gora |
| 4 | Občina Luče | Posodobitev športnih igrišč v občini Luče |
| 5 | Občina Ravne Na Koroškem | Obnova mestnega stadiona |
| 6 | Mestna občina Ljubljana | Ureditev površin nogometnih igrišč v Športnem parku Golovec |
| 7 | Občina Železniki | Prizidava Športne dvorane Železniki (ureditev plezalne stene in kegljišča) |
| 8 | Občina Škocjan | Obnova športne dvorane OŠ Frana Metelka Škocjan |
| 9 | Občina Cankova | Obnova nogometnega igrišča v Cankovi |
| 10 | Občina Brežice | Tenis center Brežice |
| 11 | Občina Bovec | Športno rekreativne površine v Čezsoča/Apnenca |
| 12 | Občina Črna Na Koroškem | Izgradnja in montaža plezalne stene - Kilterboard home wall |
| 13 | Občina Žužemberk | Ureditev šolskih igrišč pri OŠ Žužemberk |
| 14 | Mestna občina Maribor | Obnova in nabava opreme zasneževalnega sistema na smučarski progi "Habakuk B" |
| 15 | Občina Brda | Obnova športnega igrišča pri OŠ Alojza Gradnika Dobrovo |
| 16 | Občina Laško | Tribune za športno dvorano Rimske Toplice |
| 17 | Občina Jesenice | Energetska ureditev hlajenja kompresorjev v športni dvorani Podmežakla |
| 18 | Občina Trnovska Vas | Športno medgeneracijski center Trnovska vas |
| 19 | Občina Velika Polana | Športna infrastruktura Občina Velika Polana 2025 |
| 20 | Občina Dobrepolje | Športni park Dobrepolje |

Prijaviteljem se je izdalo zavrnilne odločbe.

Realizacija v letu 2025 je bila glede na razpoložljiva sredstva (tj. 10.470.381,67 EUR) 96-odstotna, in sicer je znašala 10.041.017,39 EUR. Ostanek sredstev v letu 2025 znaša 429.364,28 EUR. Razlogi za manjšo realizacijo so bili:

- 2 odstopa od pogodbe v skupni višini 300.000 EUR (občina Mirna v višini 50.000 EUR in občina Ilirska Bistrica v višini 250.000 EUR),

- 1 prepozno oddan zahtevek za izplačilo upravičenih stroškov (občina Šentilj v višini 100.000 EUR)

- 3 nižje vrednosti zahtevkov za izplačilo upravičenih stroškov (glede na dodeljena sredstva), in sicer:

  - občina Logatec, ostanek v višini 14.894,34 EUR,

  - občina Rogašovci, ostanek v višini 11.598,39 EUR,

  - Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ostanek v višini 2.871,55 EUR.

- Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024

Na podlagi letnega načrta za financiranje in sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo za leto 2024 (št. 67100-1/2024/3 z dne 14. 3. 2024), drugega odstavka 3. člena Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2030 (Uradni list RS, št. 54/22 in 45/24 – v nadaljevanju: ZFSŠI27), in Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20, 3/22 – ZDeb in 37/24 – ZMat-B – v nadaljevanju: ZŠPo-1) je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (v nadaljevanju: MGTŠ) dne 10. 5. 2024 objavilo Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024 (Uradni list Republike Slovenije št. 39/24, 73/24 in 81/24).

Namen oz. cilj javnega razpisa je bil sofinancirati obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov, posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin, ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane ter protipoplavno in protiplazno zaščito javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin.

MGTŠ je sofinanciral investicije občin v okviru dveh sklopov javnega razpisa:

- SKLOP 1 - obnova, novogradnja in rekonstrukcija javnih športnih objektov,

- SKLOP 2 - posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin

Ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane ter protipoplavna in protiplazna zaščita javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin se je sofinancirala v okviru SKLOPA 1 in SKLOPA 2.

Na javni razpis za sofinanciranje investicij  so se lahko prijavile občine, ki so oziroma bodo (veljalo samo v primeru novogradnje) lastnice javnih športnih objektov, katerih obnovo, novogradnjo ali rekonstrukcijo kot investicijo prijavljajo na predmetni javni razpis. Občine so se lahko prijavile tudi, če so na nepremičnini izkazale drugo dolgoročno pravico (npr. najemno, služnostno, stavbno, upraviteljsko, vodno…), ki je pridobljena najmanj za čas celotne amortizacije predmeta investicije. Občine so lahko na SKLOP 1 in na SKLOP 2 prijavile eno investicijo.

Skupna višina sredstev, ki jih je MGTŠ namenil za izvedbo javnega razpisa, je znašala 50.295.768,03 EUR. Od tega je bilo 32.263.992,23 EUR namenjenih za sofinanciranje investicij v letu 2024 in 18.031.775,80 EUR v letu 2025. Iz naslova ZFSŠI27 je bilo v letu 2024 za sofinanciranje namenjenih 22.418.787,00 EUR ter v letu 2025 18.031.775,80 EUR.

Strokovna komisija je po pregledu in ocenjevanju vlog izbrala 141 projektov, ki se bodo sofinancirali s strani MGTŠ v skupni višini 50.295.768,03 EUR, v letih 2024 in 2025. Za sofinanciranje so bili izbrani vsi projekti, ki so izpolnjevali razpisne pogoje.

Podrobnejši seznami glede izbora, zavrnitve ali zavrženja vlog so bili predloženi že poročilu o izvajanju ZFSŠI27 za leto 2024. V spodnjih tabelah so zato prikazane le izbrane investicije, ki jih je MGTŠ sofinanciral v letu 2025:

- Seznam IZBRANIH prijaviteljev po posameznih sklopih:

Seznam izbranih investicij SKLOPA 1

(investicije v obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov)

| Uvrstitev | Naziv prijavitelja | Naziv prijavljene investicije | Dodeljeno sofinanciranje MGTŠ v letu 2024 | Dodeljeno sofinanciranje MGTŠ v letu 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mestna občina Slovenj Gradec | Prizidek Športna dvorana Slovenj Gradec | 900.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2 | Občina Šentjernej | Izgradnja športne dvorane v občini Šentjernej | 900.000,00 € | 100.000,00 € |
| 3 | Občina Cankova | Izgradnja športne dvorane OŠ Cankova | 350.000,00 € | 650.000,00 € |
| 4 | Občina Piran | Maritimna ureditev Doma vodnih športov | 820.000,00 € | 180.000,00 € |
| 5 | Občina Podlehnik | Medgeneracijski športni objekt Podlehnik | 14.103,81 € | 485.896,19 € |
| 6 | Občina Bistrica ob Sotli | Vrtec in telovadnica s podzemno garažo OŠ Bistrica ob Sotli | 0,00 € | 1.000.000,00 € |
| 7 | Mestna občina Krško | Bazen Krško | 400.005,00 € | 599.995,00 € |
| 8 | Občina Vrhnika | Športna dvorana Vrhnika | 461.855,89 € | 538.144,11 € |
| 9 | Občina Turnišče | Izgradnja Doma gasilcev in športa Turnišče | 500.000,00 € | 500.000,00 € |
| 10 | Občina Trebnje | Rekonstrukcija in prizidava športne dvorane OŠ Trebnje | 500.000,00 € | 500.000,00 € |
| 11 | Občina Šmarje pri Jelšah | Kopališče Šmarje pri Jelšah | 300.000,00 € | 200.000,00 € |
| 12 | Mestna občina Koper | Izgradnja nove telovadnice Osnovne šole Šmarje pri Kopru | 400.000,00 € | 600.000,00 € |
| 13 | Občina Škofja Loka | Izgradnja telovadnice pri OŠ Škofja Loka - Mesto | 400.000,00 € | 600.000,00 € |
| 14 | Občina Križevci | Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci | 29.766,00 € | 970.234,00 € |
| 15 | Občina Idrija | Modra dvorana - obnova | 0,00 € | 1.000.000,00 € |
| 16 | Občina Vodice | Večnamenska športna dvorana Vodice | 250.000,00 € | 750.000,00 € |
| 17 | Občina Ilirska Bistrica | Prizidek in telovadnica na OŠ Dragotina Ketteja | 0,00 € | 1.000.000,00 € |
| 18 | Občina Naklo | Športni park Naklo | 200.000,00 € | 800.000,00 € |
| 19 | Mestna občina Maribor | NS Pobrežje ureditev igrišča z umetno travo | 100.000,00 € | 400.000,00 € |
| 20 | Mestna občina Nova Gorica | Sanacija letnega bazena | 551.289,50 € | 448.710,50 € |
| 21 | Občina Šoštanj | Ureditev športnega parka Šoštanj - večnamenski objekt | 4.392,00 € | 995.608,00 € |
| 22 | Občina Kamnik | Nova športna dvorana pri Osnovni šoli Frana Albrehta | 0,00 € | 1.000.000,00 € |
| 23 | Občina Rogaška Slatina | Kopališče Rogaška Slatina | 58.400,00 € | 941.600,00 € |
| 24 | Mestna občina Murska sobota | Stadion Fazanerija - dograditev tribun | 0,00 € | 500.000,00 € |
| 25 | Občina Slovenska Bistrica | Obnova športnega parka | 50.000,00 € | 450.000,00 € |

Izbranim prijaviteljem se je izdalo odločbe o sofinanciranju.

Seznam izbranih investicij SKLOPA 2

(investicije v posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin)

| Uvrstitev | Naziv prijavitelja | Naziv prijavljene investicije | Dodeljeno sofinanciranje MGTŠ v letu 2024 | Dodeljeno sofinanciranje MGTŠ v letu 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Občina Lovrenc na Pohorju | Ureditev šolskega okoliša - Šolska igrišča | 0,00 € | 500.000,00 € |
| 2 | Občina Slovenske Konjice | Igrišče Livada Loče | 250.000,00 € | 250.000,00 € |
| 3 | Mestna občina Nova Gorica | Ureditev športnega igrišča Branik | 251.000,00 € | 249.000,00 € |
| 4 | Občina Kamnik | Zunanje športne površine pri Osnovni šoli Frana Albrehta | 0,00 € | 500.000,00 € |
| 5 | Občina Ljutomer | Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo v ŠRC Ljutomer | 275.000,00 € | 225.000,00 € |
| 6 | Občina Medvode | Športno igrišče ob OŠ Preska - novogradnja | 0,00 € | 500.000,00 € |
| 7 | Občina Šoštanj | Ureditev športnega parka Šoštanj - ostala športna infrastruktura | 2.412,00 € | 497.588,00 € |

Izbranim prijaviteljem se je izdalo odločbe o sofinanciranju.

Realizacija v letu 2025 je bila glede na razpoložljiva sredstva (tj. 18.031.775,80 EUR) 87,7 odstotna, in sicer je znašala 15.815.559,58 EUR. Ostanek sredstev v letu 2025 znaša 2.216.216,22 EUR. Razlogi za manjšo realizacijo so bili:

  - 2 odstopa od pogodbe v skupni višini 1.500.000,00 EUR (občina Kamnik v višini 1.000.000,00 EUR in občina Medvode v višini 500.000,00 EUR)

  - 1 neoddan zahtevek za izplačilo upravičenih stroškov (občina Vrhnika v višini 538.144,11 EUR)

  - 1 nižja vrednost zahtevka za izplačilo upravičenih stroškov glede na dodeljena sredstva (občina Ilirska Bistrica v višini 178.072,11 EUR)

Poraba sredstev:

| Leto | Sredstva |
| --- | --- |
| 2023 | 7.357.634,70 € |
| 2024 | 22.642.365,30 € |
| 2025 | 20.000.000,00 € |
| SKUPAJ | 50.000.000,00 € |

V letih 2023 do 2025 so bila realizirana vsa sredstva, predvidena v skladu z drugim in tretjim odstavkom ZFSŠI27.