Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana	T: 01 478 80 00

F: 01 478 81 39

E: gp.mzip@gov.si

www.mzip.gov.si

| Številka: 007-153/2024/15-02112049 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ljubljana, 24. 9. 2024 |  |  |  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |  |  |  |
| ZADEVA: Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2023 - predlog za obravnavo |  |  |  |
| 1. Predlog sklepov vlade: |  |  |  |
| Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 97/10 in 40/12-ZUJF) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … pod točko … sprejela naslednji sklep: Vlada Republike Slovenije sprejme Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2023 in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije. Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka Prejmejo: - Ministrstvo za infrastrukturo - DARS, d. d. |  |  |  |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |  |  |  |
| / |  |  |  |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |  |  |  |
| - mag. Andreja Knez, generalna direktorica Direktorata za ceste in cestni promet - Damijan Leskovšek, vodja Sektorja za ceste - Marjeta Vozelj, podsekretarka v Sektorju za ceste - Uprava DARS, d. d. |  |  |  |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: - |  |  |  |
| - |  |  |  |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora: |  |  |  |
| - mag. Alenka Bratušek, ministrica, Ministrstvo za infrastrukturo - mag. Andrej Rajh, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo - mag. Andreja Knez, generalna direktorica, Ministrstvo za infrastrukturo - Damijan Leskovšek, vodja Sektorja za ceste, Ministrstvo za infrastrukturo - Marjeta Vozelj, podsekretarka, Sektor za ceste, Ministrstvo za infrastrukturo - Uprava DARS, d. d. - 5. Kratek povzetek gradiva: |  |  |  |
| Skladno s tretjim odstavkom 6. člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji - ZDARS-1 Vlada Republike Slovenije enkrat letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o izvajanju nacionalnega programa na področju izgradnje avtocest. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa zajema ukrepe, katerih nosilec je DARS oz. je njihova izvedba v pristojnosti DARS. DARS v skladu z ZDARS-1: - opravlja v imenu in za račun Republike Slovenije posamezne naloge v zvezi s prostorskim načrtovanjem in umeščanjem avtocest v prostor ter naloge v zvezi s pridobivanjem nepremičnin za potrebe gradnje avtocest; - izvaja gradnjo avtocest v svojem imenu in za svoj račun; - upravlja in vzdržuje avtocestne odseke, za katere pridobi koncesijo gradnje. Na področju prostorskega načrtovanja in umeščanja AC in HC v prostor so se v letu 2023 izvajale aktivnosti prostorskega umeščanja pri 10 projektih. Med pomembnejše projekte sodijo: Slovenj Gradec–Dravograd, Otiški vrh–Holmec, Ptuj–Markovci, Šentrupert–Velenje s povezovalno cesto Podgora–Letuš, Postojna/Divača–Jelšane, Koper–Dragonja, AC priključek Kranj sever ter razširitev ljubljanskega AC obroča in vpadnih avtocest. Poleg nalog prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor, ki se izvajajo v imenu in za račun RS, so se izvajale tudi naloge, ki se izvajajo v imenu in za račun družbe DARS, na primer priprava smernic in mnenj ter projektnih pogojev in soglasij za primere, ko ima družba DARS položaj nosilca urejanja prostora oziroma soglasjedajalca. Na področju projektiranja so se v letu 2023 izvajale aktivnosti za sledeče investicije: Koseze–Kozarje (razširitev v 6-pasovnico), AC priključek Dragomer, Velenje–Slovenj Gradec, Šentrupert–Velenje, 3. razvojna os jug: Novo mesto–Maline (1. odsek - etapi 1 in 2), 3. razvojna os jug: Novo mesto–Maline (1. odsek - etapi 3 in 4), Bertoška vpadnica ter 3. razvojna os jug: Maline–Metlika (Črnomelj) - 2. odsek. Na področju gradenj so se v letu 2023 izvajale aktivnosti za sledeče investicije: Markovci–Gorišnica, priključek Dragomer, Novo mesto–Maline (1. odsek - etapi 1 in 2), Šentrupert–Velenje, Bertoška vpadnica, Koseze–Kozarje, Jagodje–Lucija, Predor Karavanke, Velenje–Slovenj Gradec, Šentvid–Koseze, Gorišnica–Ormož, Rebrnice - protivetrna zaščita in Serminska vpadnica) Nadaljevala se je rekonstrukcija priključka Leskoškova v okviru ureditve priključkov na območju BTC, ki je bil predan prometu v juniju 2023. Izvedene so bile obnove obstoječih PHO Blagovica–Krtina, Ajdovščina–Selo–Vogrsko, Pesnica–Maribor in Hrušica–Lipce in LJ Zadobrova–Zaloška–Litijska–Malence. V letu 2023 je bilo obnovljenih 65,8 km smernih vozišč odsekov in priključkov, kar vključuje nadaljevanje projekta preplastitev na delu odseka Šentilj–Pesnica–Dragučova–Lenart, Lipce–Lesce–Podtabor ter nadaljevanje obnove na delu odseka Vogrsko–Šempeter–Vrtojba in Hrušica–Lipce. Izvedena je bila rekonstrukcija na delu odsekov Ivančna Gorica–Bič in Zadobrova–Šmartinska–Tomačevo, obnova vozne površine na delu odseka Škofij–Sermin in Turnišče–Dolga vas, ter preureditev priključka Ljubljana Zahod. Realizacija investicij v imenu in za račun RS je v letu 2023 znašala 17.371.558 EUR, realizacija investicij v imenu in za račun DARS pa 215.751.619 EUR. Financiranje investicij v imenu in za račun družbe DARS se je v letu 2023 zagotavljalo iz lastnih virov (cestnina) v vrednosti 192,9 mio evrov, evropskih sredstev v vrednosti 7 mio evrov in zadolževanja v vrednosti 15,8 mio evrov. Družba DARS je v letu 2023 prejela skupaj 9.267.336,80 evra evropskih nepovratnih sredstev za dela, izvedena v letih od 2020 do 2023. Iz naslova Instrumenta za povezovanje Evrope je bilo za projekt gradnje cestnega predora Karavanke prejetih 1.317.995,87 evra finančnih sredstev, za projekte na področju čezmejnega sodelovanja in harmonizacije aplikacij ITS pa 271.129,60 evra finančnih sredstev. Iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost je bilo prejetih 5.096.818,76 evrov za projekt Digitalizacije AC omrežja v RS. V okviru programa izvajanja Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 je bilo prejetih 2.581.392,57 evra sredstev sklada za regionalni razvoj. |  |  |  |
| - 6. Presoja posledic za: |  |  |  |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih |  | DA/NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije |  | DA/NE |
| c) | administrativne posledice |  | DA/NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij |  | DA/NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki |  | DA/NE |
| e) | socialno področje |  | DA/NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij. |  | DA/NE |
| - 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: - - |  |  |  |

| # I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (t) |  | t + 1 | t + 2 |  |  | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II. Finančne posledice za državni proračun |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novi prihodki |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |  |  |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: - Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu - Finančne posledice za državni proračun II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: - Gradivo nima finančnih posledic, ker gre za poročanje Vlade Republike Slovenije Državnemu zboru. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: DA/NE - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: - Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE - Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |
| V skladu z zakonom Vlada Republike Slovenije poroča Državnemu zboru Republike Slovenije. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |
| mag. Alenka Bratušek MINISTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priloge:

  - Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2023

  - Spremni dopis, 2. del

  - Sklep Nadzornega sveta