|  |  |
| --- | --- |
| Številka:  35405-28/2024-2570 | |
| Ljubljana, 3. 7. 2025 | |
| EVA: / | |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE  gp.gs@gov.si | |
| **ZADEVA:** **Uvrstitev novega projekta 2570-25-0014 »Sanacija 10 otroških igrišč v Mežiški dolini« v Načrt razvojnih programov za obdobje 2025–2028 *– predlog za obravnavo*** | | | |
| 1. Predlog sklepov vlade: | | | |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E in 32/25 – ZJU-1; ZIPRS2526) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … pod točko … sprejela naslednji  S K L E P :  V veljavni Načrt razvojnih programov 2025–2028 se, skladno s podatki iz priložene tabele, uvrsti nov projekt 2570-25-0014 »Sanacija 10 otroških igrišč v Mežiški dolini«.  Barbara Kolenko Helbl  generalna sekretarka  Priloga:   * tabela.   Prejmejo:   * Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, * Ministrstvo za finance, * Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, * Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. | | | |
| **2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:** | | | |
| / | | | |
| **3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:** | | | |
| * mag. Bojan Kumer, minister, * Uroš Vajgl, državni sekretar, * mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje, * Petra Dečman, podsekretarka, Sektor za okolje. | | | |
| **3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** | | | |
| / | | | |
| **4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:** | | | |
| / | | | |
| 5. Kratek povzetek gradiva:  Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E in 32/25 – ZJU-1; ZIPRS2526) Vlada Republike Slovenije odloča o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 odstotki izhodiščne vrednosti.  Predlagamo, da se v Načrt razvojnih programov za obdobje 2025–2028 uvrsti nov projekt  2570-25-0014 »Sanacija 10 otroških igrišč v Mežiški dolini«.  Namen projekta je izboljšanje kakovosti okolja, zmanjševanje negativnih vplivov na naravo ter zagotavljanje zdravega in varnega življenjskega okolja v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd.  Cilj projekta je izvedba aktivnosti za sanacijo degradiranega okolja v omenjenih občinah, in sicer je cilj sanacija onesnažene zemljine na območju vrtcev, šol in javnih igrišč v omenjenih občinah, kot je opredeljeno v 2. členu Odloka o določitvi degradiranega okolja in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju vrtcev, šol in javnih igrišč v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd (Uradni list RS, št. 4/25), in sicer je cilj sanacija 10 otroških igrišč v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem (sanacije zemljine na 10 igriščih, od katerih zagotavlja MOPE projektno dokumentacijo PZI, nadzor in PID-e ter sofinanciranje izvedbe na 7 lokacijah, 3 lokacije pa so v celoti izvedbeno in finančno v pristojnosti lokalnih skupnosti).  Vrednost projekta znaša v tekočih cenah 3.011.350,00 EUR z DDV.  Projekt se bo izvajal s predvidenim časovnim načrtom do 31. 12. 2028. | | | |
| 6. Presoja posledic za: | | | |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | | DA |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | | NE |
| c) | administrativne posledice | | NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | | NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | | DA |
| e) | socialno področje | | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja:   * nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja * razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna * razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | | NE |
| 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:  Predvideva se več kot 40.000 EUR finančnih posledic.  Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 3.011.350,00 EUR z DDV.  Viri financiranja: za celotno obdobje trajanja projekta bodo zagotovljena v proračunu Republike Slovenije na NRP št. 2570-25-0014 »Sanacija 10 otroških igrišč v Mežiški dolini«, in sicer:   * v letu 2025 na PP 251106 – MOPE – Sklad za obnovo – Urejanje degradiranega okolja – 79. čl. ZORZFS v znesku 41.000,00,00 EUR s prerazporeditvijo iz Sklada za obnovo – naravna nesreča 4.8.2023; * v letu 2026 na PP 251106 – MOPE – Sklad za obnovo – Urejanje degradiranega okolja – 79. čl. ZORZFS v znesku 1.016.100,00 EUR s prerazporeditvijo iz Sklada za obnovo – naravna nesreča 4.8.2023; * v letu 2027 na PP 251106 – MOPE – Sklad za obnovo – Urejanje degradiranega okolja – 79. čl. ZORZFS v znesku 1.472.200,00 EUR s prerazporeditvijo iz Sklada za obnovo – naravna nesreča 4.8.2023; * v letu 2028 na PP 251106 – MOPE – Sklad za obnovo – Urejanje degradiranega okolja – 79. čl. ZORZFS v znesku 368.050,00 EUR s prerazporeditvijo iz Sklada za obnovo – naravna nesreča 4.8.2023.   Ostali viri (ki ne predstavljajo prihodka proračuna RS) so proračuni Občin v skupnem znesku 114.000,00 EUR z DDV, od tega Občina Ravne na Koroškem 2.000,00 EUR v letu 2025 ter Občina Črna na Koroškem 70.000,00 EUR v letu 2025 ter 42.000,00 EUR v letu 2026. | | | |
| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Tekoče leto (t) | | t+1 | t+2 | | | t+3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna | |  | |  |  | | |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov občinskih proračunov | |  | |  |  | | |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov državnega proračuna | |  | |  |  | | |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov občinskih proračunov | |  | |  |  | | |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) obveznosti za druga javnofinančna sredstva | |  | |  |  | | |  |
| II. Finančne posledice za državni proračun | | | | | | | | |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | Šifra in naziv proračunske postavke | | Znesek za tekoče leto (t) | | | Znesek za t + 1 |
| 2570 Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | 2570-25-0014 Sanacija 10 otroških igrišč v Mežiški dolini | | 251106 MOPE - Sklad za obnovo - Urejanje degradiranega okolja - 79. čl. ZORZFS | | 0,00 EUR | | | 0,00 EUR |
| SKUPAJ | | | | | **0,00 EUR** | | | 0,00 EUR |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | Šifra in naziv proračunske postavke | | Znesek za tekoče leto (t) | | | Znesek za t + 1 |
| 1611 Ministrstvo za finance | / | | Sklad za obnovo – naravna nesreča 4.8.2023 | | 41.000,00 EUR | | | 1.016.100,00 EUR |
| SKUPAJ | | | | | 41.000,00 EUR | | | 1.016.100,00 EUR |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: | | | | | | | | |
| Novi prihodki | | | Znesek za tekoče leto (t) | | | Znesek za t + 1 | | |
|  | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |
| SKUPAJ | | |  | | |  | | |
| **OBRAZLOŽITEV:**   1. **Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu**   V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe p(povečanje, zmanjšanje):   * prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, * odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, * obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.  1. **Finančne posledice za državni proračun**   Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:  **II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:**  Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:   * proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, * projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in * proračunske postavke.   Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II. b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.  **II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:**  Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II. a.  **II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:**  Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II. a in II. b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. | | | | | | | | |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:  (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) | | | | | | | | |
| **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:** | | | | | | | | |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:   * + pristojnosti občin,   + delovanje občin,   + financiranje občin. | | | | | | | NE | |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:   * Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE * Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE * Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE   Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:   * v celoti, * večinoma, * delno, * niso bili upoštevani.   Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. | | | | | | | | |
| **9. Predstavitev sodelovanja javnosti:** | | | | | | | | |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | | | | | | | NE | |
|  | | | | | | | | |
| (Če je odgovor DA, navedite:  Datum objave: ………  V razpravo so bili vključeni:   * nevladne organizacije, * predstavniki zainteresirane javnosti, * predstavniki strokovne javnosti.   Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):  Upoštevani so bili:   * v celoti, * večinoma, * delno, * niso bili upoštevani.   Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:  Poročilo je bilo dano ……………..  Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.) | | | | | | | | |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | | | | | | | NE | |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | | | | | | | NE | |
| mag. Bojan KUMER  MINISTER | | | | | | | | |

Priloge:

* Priloga 1: Obrazložitev,
* Priloga 2: Tabela (Obrazec 3),
* Priloga 3: Mnenje Ministrstva za finance.

**Priloga 1**

**OBRAZLOŽITEV**

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E in 32/25 – ZJU-1; ZIPRS2526) Vlada Republike Slovenije odloča o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 odstotki izhodiščne vrednosti. Predlagamo, da se v Načrt razvojnih programov za obdobje 2025–2028 uvrsti nov projekt 2570-25-0014 »Sanacija 10 otroških igrišč v Mežiški dolini«.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) je v juniju 2025 izdelalo dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Sanacija 10 onesnaženih otroških igrišč v Mežiški dolini - v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem«, skrajšani naziv »Sanacija 10 otroških igrišč v Mežiški dolini«. DIIP je potrjen s sklepom ministra št. 35405-28/2024-2570-157, dne 24. 6. 2025.

Območja Mežiške doline so prekomerno onesnažena s svincem in drugimi toksičnimi kovinami (npr. kadmij, cink) predvsem zaradi večstoletne tradicije rudarjenja in obstoječe industrije in predstavljajo t.i. stara okoljska bremena. Z izvedbo predlaganega projekta, ki vključuje:

* celovito ureditev javnih površin, kjer se zadržujejo otroci, skupaj 10 igrišč, od tega 7 igrišč zagotavlja Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, 3 igrišča pa lokalne skupnosti. Izvede se zamenjava onesnažene zemljine in zasaditev trave/položitev travne ruše ali drugega rastlinja, ki prepreči širjenje prahu oziroma. Alternativa je ureditev druge namenske podlage za igro otrok, ki učinkovito preprečuje stik otrok z onesnaženimi tlemi, saj predstavlja suha neprikrita zemlja stalen vir prahu.

Na podlagi razvrstitve Zgornje Mežiške doline v razred največje obremenjenosti okolja je bil predhodno že sprejet Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07 in 44/22 - ZVO-2) s programom ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini. Na podlagi rezultatov in nadaljnjih potreb oz. priporočil in usmeritev ter stanja okolja, na katerega so znatno vplivale tudi poplave v avgustu 2023, ki so uničile tudi večino pozitivnega prispevka zaključenega Odloka, na celotnem območju pa je bilo zaradi intervencijskih in sanacijskih del, ki so sledila v mesecih po poplavah, občutno povečano prašenje (droben prah, ki vsebuje visoke ravni onesnaževal, se je odlagal tudi na bližnja območja), kar je povzročilo še dodatno obremenitev tega območja, se je pristopilo k nadaljnjim ukrepom za obdobje 2025–2034 in za kar je bil sprejet in v Uradnem listu RS št. 4/25 objavljen predhodno omenjeni Odlok.

Pravna podlaga za izvedbo sanacije, t.j. Odlok o določitvi degradiranega okolja in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju vrtcev, šol in javnih igrišč v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd (Uradni list RS, št. 4/25), je bila sprejeta na 138. redni seji Vlade Republike Slovenije dne 22. 1. 2025. Predhodno je minister za okolje, podnebje in energijo izdal Odredbo o razvrstitvi območij občin Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd v stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi (Uradni list RS, št. 94/24).

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) načrtuje v letu 2025 pristopiti k zagotovitvi nadaljnje investicijske dokumentacije (predinvesticijska zasnova in investicijski program s študijo izvedljivosti) ter izvesti javno naročilo za izbor izdelovalca projektne dokumentacije PZI za ureditev 7 otroških igrišč (za preostala 3 igrišča v skladu s programom ukrepov aktivnosti samostojno izvajajo lokalne skupnosti). Projektna dokumentacija PZI za ureditev sedmih igrišč bo zaključena v letu 2026, ko se pristopi k ureditvi prvih dveh igrišč, štiri igrišča bodo urejena v letu 2027 ter zadnje igrišče v letu 2028 (lokalne skupnosti pa samostojno ureditev treh igrišč izvedejo v letih 2025 in 2026).

Poleg izvajalcev sanacije bo na projektu udeležen tudi gradbeni in projektantski nadzor ter koordinator varnosti in zdravja pri delu, kar po ustreznih predhodnih postopkih zagotovi MOPE. Sanacija zemljine, ki vključuje izkop onesnažene zemljine in vnos nove neoporečne zemljine ob hkratnem pravilnem ravnanju z onesnaženo zemljino med sanacijo in končnim odlaganjem onesnažene zemljine, se bo izvedla na območju, določenem v 2. členu Odloka, in sicer na parc. št.:

– parc. št. 170/10, 163/1, 167/7, 74/3, 55/7, 55/8, 55/33, vse k. o. 906 Črna,

– parc. št. 73, 74, 87, vse k. o. 900 Žerjav,

– parc. št. 731, 729, 737/1, vse k. o. 889 Mežica,

– parc. št. 92 in 103/1, k. o. 884 Farna vas,

– parc. št. 658 in 660, k. o. 882 Ravne,

– parc. št. 182/182 in 182/184, k. o. 883 Dobja vas,

ki v naravi predstavljajo naslednja igrišča (za katere bo projektno dokumentacijo PZI zagotovilo MOPE ter v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi zagotovilo sanacijo):

1. Vrtec Kralj Matjaž – Črna, občina Črna na Koroškem,
2. Vrtec Kralj Matjaž – Žerjav, občina Črna na Koroškem,
3. Bognarjeva rida, občina Črna na Koroškem,
4. Blok Rudarjevo, občina Črna na Koroškem,
5. Narodni dom, občina Mežica,
6. Eurospin, občina Prevalje,
7. Čečovje (med bloki; igrišče otrok s posebnimi potrebami), občina Ravne na Koroškem,

ter igrišča, kjer bosta občini zaradi presežene opozorilne vrednosti najmanj ene nevarne snovi v tleh samostojno izvedli ustrezno ureditev (tartan, pitniki, zatravitev):

1. Rudarjevo na kupu, občina Črna na Koroškem,
2. Kopalca (Žerjav), občina Črna na Koroškem,
3. Dobja vas, občina Ravne na Koroškem.

Po izvedenih sanacijskih ukrepih:

* se bodo vrednosti nevarnih snovi v tleh na saniranem območju (otroških igriščih, opredeljenem v 2. členu Odloka) znižale pod mejne vrednosti, določene s predpisom, ki ureja mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh (svinca, cinka, kadmija),
* bo zmanjšana izpostavljenost otrok toksičnim kovinam na otroških igriščih ter tudi vrednost svinca v krvi otrok.

Ocenjena vrednost projekta znaša v tekočih cenah 3.011.350,00 EUR z DDV.

Projekt se bo izvajal s predvidenim časovnim načrtom do 31. 12. 2028.

Finančna sredstva za celotno obdobje trajanja projekta bodo zagotovljena v proračunu Republike Slovenije na NRP št. 2570-25-0014 »Sanacija Mežiške doline«, in sicer:

* v letu 2025 na PP 251106 – MOPE – Sklad za obnovo – Urejanje degradiranega okolja – 79. čl. ZORZFS v znesku 41.000,00,00 EUR s prerazporeditvijo iz Sklada za obnovo – naravna nesreča 4.8.2023;
* v letu 2026 na PP 251106 – MOPE – Sklad za obnovo – Urejanje degradiranega okolja – 79. čl. ZORZFS v znesku 1.016.100,00 EUR s prerazporeditvijo iz Sklada za obnovo – naravna nesreča 4.8.2023;
* v letu 2027 na PP 251106 – MOPE – Sklad za obnovo – Urejanje degradiranega okolja – 79. čl. ZORZFS v znesku 1.472.200,00 EUR s prerazporeditvijo iz Sklada za obnovo – naravna nesreča 4.8.2023;
* v letu 2028 na PP 251106 – MOPE – Sklad za obnovo – Urejanje degradiranega okolja – 79. čl. ZORZFS v znesku 368.050,00 EUR s prerazporeditvijo iz Sklada za obnovo – naravna nesreča 4.8.2023.

Ostali viri (ki ne predstavljajo prihodka proračuna RS) so proračuni Občin v skupnem znesku 114.000,00 EUR z DDV, od tega Občina Ravne na Koroškem 2.000,00 EUR v letu 2025 ter Občina Črna na Koroškem 70.000,00 EUR v letu 2025 ter 42.000,00 EUR v letu 2026.