| Številka: 410-7/2025-115 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ljubljana, dne 17. 04. 2025 |  |  |  |
| EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) |  |  |  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE gp.gs@gov.si |  |  |  |
| ZADEVA: Predlog za spremembo izhodiščne vrednosti projekta 1914-23-0005 »Kopenski senzorji za izvidovanje in zaščito sil« v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 - 2028 pri proračunskem uporabniku 1914 – Slovenska vojska – predlog za obravnavo |  |  |  |
| 1. Predlog sklepov vlade: |  |  |  |
| Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB-1, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU1-G, 65/14, 55/17 in 163/22) in petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji SKLEP V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 - 2028 se skladno s priloženo tabelo spremeni vrednost projekta nad 20% izhodiščne vrednosti in sicer za projekt: - 1914-23-0005 »Kopenski senzorji za izvidovanje in zaščito sil«. Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka vlade Priloga: - 1914-23-0005 - Obrazec 3 – Kopenski senzorji za izvidovanje in zaščito sil. Prejmejo: - Ministrstvo za obrambo, - Ministrstvo za finance. |  |  |  |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |  |  |  |
| / |  |  |  |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |  |  |  |
| / |  |  |  |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |  |  |  |
| / |  |  |  |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |  |  |  |
| / |  |  |  |
| - 5. Kratek povzetek gradiva: |  |  |  |
| Ministrstvo za obrambo predlaga spremembo vrednosti projekta nad 20% izhodiščne vrednosti v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 - 2028 pri proračunskem uporabniku 1914 - Slovenska vojska. V okviru projekta Kopenski senzorji za izvidovanje in zaščito sil se spreminja dinamika financiranja vrednosti projekta za več kot 20 % prvotne izhodiščne vrednosti. Nova izhodiščna vrednost projekta znaša 35.050.000 EUR z DDV. Sredstva bodo zagotovljena v okviru finančnega načrta Ministrstva za obrambo. |  |  |  |
| - 6. Presoja posledic za: |  |  |  |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih |  | DA |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije |  | NE |
| c) | administrativne posledice |  | NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij |  | NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki |  | NE |
| e) | socialno področje |  | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij |  | NE |
| - 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: - Projekt sledi novih usmeritvam in načrtom za izgradnjo srednje bataljonske bojne skupine (SrBBSk), srednjega bojnega izvidniškega bataljona (SrBIB) in enote za specialno delovanje (ESD), ki zahtevajo uvedbo sistemov kopenskega radarja za nadzor zemljišča in elektro-optičnih ter IR/toplotnih senzorjev s pripadajočimi laserskimi sistemi na dvižnem stolpu na bojnih vozilih. Skladno z načrtovanimi karakteristikami premestljivih kopenskih zmogljivosti SV, ki bodo zmožne delovati v različnih operativnih okoljih izven nacionalnega ozemlja, mora biti tehnična oprema, ki bo zagotavljala senzorsko izvidovanje in zaščito sil taka, da se bo lahko izvajalo naloge v različnih klimatskih in geografskih ter taktičnih pogojih, doma in izven nacionalnega ozemlja. Zaradi navedenega mora oprema ustrezati vojaškim standardom NATO in biti povezljiva z zavezniki. - Novelacija projekta je pripravljena zaradi potreb po določenih novih sistemih, in sicer prenosnem opazovalnem sistemu za nadzor zemljišča (BOPAS) in neubojnem sistemu zračne obrambe zelo kratkega dosega (BANS). - Pravice porabe se zagotovijo v okviru finančnega načrta Ministrstva za obrambo kot je to navedeno v točki II.b (iz proračunske postavke 200007 Uniforma in osebna oprema in proračunske postavke 5858 – Modernizacija enot Slovenske vojske). |  |  |  |

| # I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (t) |  | t + 1 | t + 2 |  |  | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II. Finančne posledice za državni proračun |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |
| # SV | 1914-23-0005 # »Kopenski senzorji za izvidovanje in zaščito sil« |  | 5902 # »Konstrukcija in infrastruktura«⠀ |  | # 3.950.000,00 |  |  | # 1.612.002,00 |
| # SKUPAJ |  |  |  |  | 3.950.000,00 |  |  | # 1.612.002,00 |
| # II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |
| # SV | 1914-21-0011 # »Oskrba z uniformo« |  | 200007 # »Uniforma in osebna oprema«⠀ |  | # 2.220.000,00 |  |  | # 0,00 |
| # SV | # 1914-17-0002 (EP) # »Investicije Slovenske vojske« |  | 5858 # »Modernizacija enot Slovenske vojske«⠀ |  | # 0,00 |  |  | # 2.280.000,00 |
| # SKUPAJ |  |  |  |  | # 2.220.000,00 |  |  | # 2.280.000,00 |
| # II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novi prihodki |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |  |  |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: - (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) - Kratka obrazložitev |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: - Skupnosti občin Slovenije SOS: NE - Združenju občin Slovenije ZOS: NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13, 10/14, 164/20, 35/21, 51/21 in 114/21) javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| mag. Borut Sajovic minister |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poslano:

  - naslovniku,

  - SGS,

  - GŠSV.

OBRAZLOŽITEV:

Ministrstvo za obrambo predlaga spremembo vrednosti projekta nad 20 odstotki izhodiščne vrednosti v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 – 2028 pri proračunskemu uporabniku 1914 – Slovenska vojska. Skladno s petim odstavkom 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 o spremembi vrednosti projekta nad 20 odstotki odloča Vlada Republike Slovenije.

- 1914-23-0005 – Kopenski senzorji za izvidovanje in zaščito sil

Na področju proračunske porabe: 07 – OBRAMBA IN ZAŠČITA,

glavni program 0702 – Vojaška obramba,

nosilni podprogram – 070203 – Infrastruktura in opremljenost SV,

proračunske postavke: 200007 – Uniforma in osebna oprema, 5858 – Modernizacija enot Slovenske vojske

V okviru projekta Kopenski senzorji za izvidovanje in zaščito sil se namerava zagotoviti zmogljivost SV namenjeno izvajanju senzorskega izvidovanja in opazovanja kot dela izvajanja bojne funkcije obveščanja. Obveščevalno izvidniške enote in zmogljivosti na taktični ravni za svoje delovanje uporabljajo kopenske senzorje za izvidovanje in zaščito sil, s katerimi tehnično pridobivajo podatke in informacije o vseh pogojih delovanja. Investicija podpira cilje zmogljivosti SV in zavezništva. Cilj projekta je nabava kompletov senzorjev za izvidovanje in zaščito kompleksov in enot, kompletov akustičnih senzorjev za lociranje sovražnega ognja za bojna vozila ter radarja za nadzor zemljišča.

Skladno z načrtovanimi karakteristikami premestljivih kopenskih zmogljivosti SV, ki bodo zmožne delovati v različnih operativnih okoljih izven nacionalnega ozemlja, mora biti tehnična oprema, ki bo zagotavljala senzorsko izvidovanje in zaščito sil taka, da se bo lahko izvajalo naloge v različnih klimatskih in geografskih ter taktičnih pogojih, doma in izven nacionalnega ozemlja. Zaradi navedenega mora oprema ustrezati vojaškim standardom NATO in biti povezljiva z zavezniki.

Projekt sledi usmeritvam in načrtom tako za izgradnjo srednje bataljonske bojne skupine (SrBBSk), srednjega bojnega izvidniškega bataljona (SrBIB) in enote za specialno delovanje (ESD), ki zahtevajo nabavo in uvedbo sistemov kopenskega radarja za nadzor zemljišča in elektro-optičnih ter IR/toplotnih senzorjev s pripadajočimi laserskimi sistemi na dvižnem stolpu na bojnih vozilih.

Novelacija projekta je pripravljena zaradi potreb po določenih novih sistemih in sicer prenosnem opazovalnem sistemu za nadzor zemljišča (BOPAS) in neubojnem sistemu zračne obrambe zelo kratkega dosega (BANS).

Na podlagi navedenega Ministrstvo za obrambo predlaga spremembo izhodiščne vrednosti projekta s 28.200.000 EUR na novo izhodiščno vrednost 35.050.000 EUR z DDV.

Sredstva bodo zagotovljena v okviru finančnega načrta Ministrstva za obrambo.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO