|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: 35406-37/2023-2550-323 | | | | | | | | | | | |
| Ljubljana, 17. 6. 2025 | | | | | | | | | | | |
| EVA / | | | | | | | | | | | |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE  [Gp.gs@gov.si](mailto:Gp.gs@gov.si) | | | | | | | | | | | |
| ZADEVA: Letni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023 za leto 2025 – predlog za obravnavo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Predlog sklepov vlade: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 − ZDU-1O, 88/23, 95/23-ZIUOPZP in 117/23 – ZIUOPZP-A) je Vlada Republike Slovenije na \_\_ seji dne \_\_\_\_\_\_\_\_ pod točko \_\_\_\_ sprejela naslednji  S K L E P :  Vlada Republike Slovenije je sprejela Letni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023 za leto 2025.   Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka  Priloga:   * Letni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023 za leto 2025   Prejmejo:   * Ministrstvo za naravne vire in prostor * Ministrstvo za finance * Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje * Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **-** Jože Novak, minister - dr. Lidija Kegljevič Zagorc, državna sekretarka - Ervin Vivoda, direktor Urada za zmanjševanje posledic naravnih nesreč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| / | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Kratek povzetek gradiva: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 35400-18/2024/8 z dne 26. 9. 2024 sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023, ki je opredelil ukrepe za obnovo po naravni nesreči med 17. julijem in 3. avgustom 2023 na širšem območju Republike Slovenije.  Izvajanje ukrepov odprave posledic naravne nesreče na stvareh traja več proračunskih let, zato je ministrstvo, pristojno za naravne vire, pripravilo letni program. Z letnim programom odprave posledic nesreče se za posamezno proračunsko leto podrobneje določijo ukrepi odprave posledic naravne nesreče z opredelitvijo dinamike ter višino sredstev, ki je predvidena za njihovo izvedbo v posameznem letu. Gradivo vsebuje tudi pregled izvedenih obnovitvenih del v letu 2024 v času izvajanja programa.  Sredstva za izvedbo programa se zagotavljajo iz integralnega proračuna v okviru finančnega načrta Ministrstva za naravne vire in prostor. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Presoja posledic za: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | | | | | | | | | | | | | | | | DA | |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | | | | | | | | | | | | | | | | DA | |
| c) | administrativne posledice | | | | | | | | | | | | | | | | NE | |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | | | | | | | | | | | | | | | | NE | |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | | | | | | | | | | | | | | | | DA | |
| e) | socialno področje | | | | | | | | | | | | | | | | NE | |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja:   * nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja * razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna * razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | | | | | | | | | | | | | | | | NE | |
| 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:  Sredstva za izvedbo letnega programa se v letu 2025 se zagotavljajo iz integralnega proračuna v okviru finančnega načrta Ministrstva za naravne vire in prostor v višini 13.000.000,00 evrov v letu 2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Tekoče leto (t) | | | | t + 1 | t + 2 | | | | | | t + 3 | | | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov občinskih proračunov | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov državnega proračuna | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov občinskih proračunov | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) obveznosti za druga javnofinančna sredstva | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | |
| II. Finančne posledice za državni proračun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | | Šifra in naziv proračunske postavke | | | | | | Znesek za tekoče leto (t) | | | | | Znesek za t + 1 | | |
| MNVP | | 2560-23-0173 - Naravne nesreče 17. julij - 3. avgust 2023 | | | 241079 – Program odprave posledic nesreč – naravne nesreče 17. julij – 3. avgust 2023 | | | | | | 6.608.639,08 | | | | | 3.233.668,27 | | |
| MNVP | | 2560-24-0225 - Plaz Šklendrovec, poplave 17.7.-3.8.23 | | | 241079 – Program odprave posledic nesreč – naravne nesreče 17. julij – 3. avgust 2023 | | | | | | 674.416,00 | | | | |  | | |
| MNVP | | 2560-24-0233 - Šentjur - plaz Dolga gora, poplave 17.7 do 3.8.23 | | | 241079 – Program odprave posledic nesreč – naravne nesreče 17. julij – 3. avgust 2023 | | | | | | 230.721,32 | | | | |  | | |
| MNVP | | 2560-24-0248 - Zavrč, plaz Turski vrh, poplave 17.7-3.8.2023 | | | 241079 – Program odprave posledic nesreč – naravne nesreče 17. julij – 3. avgust 2023 | | | | | | 442.600,00 | | | | |  | | |
| MNVP | | 2560-25-0033 - Podčetrtek, sanacija Gastrež, neurje17.7-3.8 | | | 241079 – Program odprave posledic nesreč – naravne nesreče 17. julij – 3. avgust 2023 | | | | | | 253.260,12 | | | | |  | | |
| MNVP | | 2560-25-0039 - Šmartno, plaz Hrastnik, poplave 17.7. - 3.8.23 | | | 241079 – Program odprave posledic nesreč – naravne nesreče 17. julij – 3. avgust 2023 | | | | | | 128.075,43 | | | | |  | | |
| MNVP | | 2560-25-0059 - Strokovna pomoč upravičencem - poplave 17.7.23 | | | 241079 – Program odprave posledic nesreč – naravne nesreče 17. julij – 3. avgust 2023 | | | | | | 200.000,00 | | | | | 100.000,00 | | |
| MNVP | | 2560-25-0063 - Zagorje ob Savi - plaz Tirna, poplave 17.7.-3.8.23 | | | 241079 – Program odprave posledic nesreč – naravne nesreče 17. julij – 3. avgust 2023 | | | | | | 62.449,00 | | | | |  | | |
| MNVP | | 2560-25-0127 - Mozirje - cesta Borovnik, poplave 17.7.-3.8.23 | | | 241079 – Program odprave posledic nesreč – naravne nesreče 17. julij – 3. avgust 2023 | | | | | | 246.433,63 | | | | |  | | |
| MNVP | | 2560-25-0148 - Zagorje - cesta Podkrnica, poplave 17.7.-3.8.23 | | | 241079 – Program odprave posledic nesreč – naravne nesreče 17. julij – 3. avgust 2023 | | | | | | 463.356,00 | | | | |  | | |
| MNVP | | 2560-25-0151 - Žetale - javna pot Dobrina, poplave 17.7.-3.8.23 | | | 241079 – Program odprave posledic nesreč – naravne nesreče 17. julij – 3. avgust 2023 | | | | | | 103.602,55 | | | | |  | | |
| MNVP | | 2560-25-0152 - Žetale - javna pot Strajna, poplave 17.7.-3.8.23 | | | 241079 – Program odprave posledic nesreč – naravne nesreče 17. julij – 3. avgust 2023 | | | | | | 90.641,72 | | | | |  | | |
| MNVP | | 2560-25-0153 - Žetale - javna pot Grabe, poplave 17.7.-3.8.23 | | | 241079 – Program odprave posledic nesreč – naravne nesreče 17. julij – 3. avgust 2023 | | | | | | 231.371,17 | | | | |  | | |
| MNVP | | 2560-25-0157 - Prevalje,Plaz-Zagrad-Bračun na Lešah,17.7.-3.8.23 | | | 241079 – Program odprave posledic nesreč – naravne nesreče 17. julij – 3. avgust 2023 | | | | | | 197.801,63 | | | | |  | | |
| MNVP | | 2560-25-0166 - Mozirje - ureditev ceste, poplave 17.7.-3.8.23 | | | 241079 – Program odprave posledic nesreč – naravne nesreče 17. julij – 3. avgust 2023 | | | | | | 133.714,00 | | | | |  | | |
| MNVP | | 2560-25-0182 - Žalec, plaz Hramše 9m, 17jul-3avg23 | | | 241079 – Program odprave posledic nesreč – naravne nesreče 17. julij – 3. avgust 2023 | | | | | | 51.119,51 | | | | |  | | |
| MNVP | | 2560-25-0183 - Žalec, plaz Porence-Kasaze, 17jul-3avg23 | | | 241079 – Program odprave posledic nesreč – naravne nesreče 17. julij – 3. avgust 2023 | | | | | | 243.710,69 | | | | |  | | |
| MNVP | | 2560-25-0184 - Žalec, cesta Hramše-Pristava, 17jul-3avg23 | | | 241079 – Program odprave posledic nesreč – naravne nesreče 17. julij – 3. avgust 2023 | | | | | | 219.140,62 | | | | | 666.331,73 | | |
| MNVP | | 2560-25-0186 - Slovenj Gradec - cesta Podgorje, 17.7.-3.8.23 | | | 241079 – Program odprave posledic nesreč – naravne nesreče 17. julij – 3. avgust 2023 | | | | | | 869.074,83 | | | | |  | | |
| MNVP | | 2560-25-0188 - Slovenj Gradec - Cesta Sv. Rok, 17.7.-3.8.23 | | | 241079 – Program odprave posledic nesreč – naravne nesreče 17. julij – 3. avgust 2023 | | | | | | 1.062.872,70 | | | | |  | | |
| MNVP | | 2560-25-0215 - Rogatec - sanacija lokalnih cest, 17.jul - 3.avg23 | | | 241079 – Program odprave posledic nesreč – naravne nesreče 17. julij – 3. avgust 2023 | | | | | | 487.000,00 | | | | |  | | |
| **SKUPAJ** | | | | | | | | | | | 13.000.000,00 | | | | | 4.000.000,00 | | |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | | | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | | Šifra in naziv proračunske postavke | | | | Znesek za tekoče leto (t) | | | | | Znesek za t + 1 | | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| SKUPAJ | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Novi prihodki | | | | | | | Znesek za tekoče leto (t) | | | | | | Znesek za t + 1 | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| SKUPAJ | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| **7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**  (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) **Kratka obrazložitev** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:   * + pristojnosti občin,   + delovanje občin,   + financiranje občin. | | | | | | | | | | | | | | NE | | | | |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:   * Skupnosti občin Slovenije SOS: NE * Združenju občin Slovenije ZOS: NE * Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9. Predstavitev sodelovanja javnosti:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | | | | | | | | | | | | | | NE | | | | |
| Sodelovanje javnosti upoštevaje 9. člen Poslovnika Vlade RS ni potrebno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | | | | | | | | | | | | | | NE | | | | |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | | | | | | | | | | | | | | NE | | | | |
| Jože Novak  MINISTER | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBRAZLOŽITEV**

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 35400-18/2024/8 z dne 26. 9. 2024 sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023, ki je opredelil ukrepe za obnovo po naravni nesreči med 17. julijem in 3. avgustom 2023 na širšem območju Republike Slovenije.

Izvajanje ukrepov odprave posledic naravne nesreče na stvareh traja več proračunskih let, zato je ministrstvo, pristojno za naravne vire, pripravilo letni program. Z letnim programom odprave posledic nesreče se za posamezno proračunsko leto podrobneje določijo ukrepi odprave posledic naravne nesreče z opredelitvijo dinamike ter višino sredstev, ki je predvidena za njihovo izvedbo v posameznem letu. Gradivo vsebuje tudi pregled izvedenih obnovitvenih del v letu 2024 v času izvajanja programa.

Sredstva za izvedbo programa se zagotavljajo iz integralnega proračuna v okviru finančnega načrta Ministrstva za naravne vire in prostor.

Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih.