| Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mvi@gov.si |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: 4110-107/2026-3350-31 |  |  |  |  |  |  |
| Ljubljana, 4. 5. 2026 |  |  |  |  |  |  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE gp.gs@gov.si |  |  |  |  |  |  |
| ZADEVA: Uvrstitev osemnajstih novih projektov, ki so bili izbrani na Razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu 2026–2029 Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, v Načrt razvojnih programov 2026–2029 – predlog za obravnavo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1. Predlog sklepov vlade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 - ZIPRS2627 (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 95/25 in 112/25 – ZJF-K) je Vlada Republike Slovenije na ________ seji dne__________ sprejela naslednji: S K L E P: V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2026-2029 se, skladno s podatki iz priloženih tabel, uvrstijo: - 3350-26-0016 MARIBOR Prizidava OŠ Angela Besednjaka Maribor - 3350-26-0018 NOVA GORICA Rekonstrukcija in prizidava OŠ Šempas - 3350-26-0022 VELENJE Gradnja telovadnice ob OŠ Gustava Šiliha - 3350-26-0095 TRBOVLJE Nadzidava OŠ Trbovlje - 3350-26-0098 VODICE Rekonstrukcija in dozidava POŠ Utik - 3350-26-0100 ZAGORJE OB SAVI Prizidava OŠ dr. Slavka Gruma - 3350-26-0101 ZAGORJE OB SAVI Prizidava OŠ Toneta Okrogarja - 3350-26-0034 CIRKULANE Prizidava OŠ Zavrč - 3350-26-0056 LJUTOMER Prizidava OŠ Cvetka Golarja - 3350-26-0066 PIRAN Celovita ureditev CU Elvira Vatovec Strunjan - 3350-26-0086 ŠENTJERNEJ Rekonstrukcija in prizidava OŠ - 3350-26-0088 ŠKOCJAN Novogradnja športne dvorane - 3350-26-0089 ŠKOFLJICA Prizidava OŠ Škofljica - 3350-26-0090 ŠMARJE PRI JELŠAH Novogradnja telovadnice - I. faza - 3350-26-0092 TABOR Dozidava POŠ Tabor - 3350-26-0104 TREBNJE Novogradnja telovadnice ob OŠ Veliki Gaber - 3350-26-0055 LENDAVA Celovita obnova Glasbene šole - 3350-26-0048 IZOLA Nadzidava OŠ Dante Alighieri Barbara Kolenko Helbl GENERALNA SEKRETARKA PRILOGE: - Predlog sklepa Vlade RS (priloga 3), - 18 x Tabele. SKLEP PREJMEJO: - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, - Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, - Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana, - Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, - Vlada RS, Odbor za državno ureditev in javne zadeve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dr. Vinko Logaj, minister, - Iztok Žigon, vodja Službe za investicije, - Janez Čač, vodja Oddelka za opremo, IVD in IKT, - Mira Koren Mlačnik, vodja Oddelka za pripravo in vodenje investicij. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Kratek povzetek gradiva: Predmet vladnega gradiva je uvrstitev osemnajstih novih projektov, ki so bili izbrani na Razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu 2026-2029 Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, v Načrt razvojnih programov 2026-2029 – predlog za obravnavo. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v Uradnem listu RS, št. 53 z dne 11. 7. 2025 objavilo Javni razpis, s katerim bo v letih 2026 do leta 2029 namenilo do 160.000.000,00 EUR, za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v obdobju 2026 – 2029. Namen razpisa je bilo sofinanciranje investicij v objekte vzgojno - izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: VIZ), ki sodijo v delovno pristojnost Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju: ministrstvo), oziroma v objekte vrtcev in osnovnega šolstva. Z razpisom se zagotavlja finančna pomoč občinam pri uresničitvi načrtovanih projektov za objekte VIZ zaradi zagotavljanja manjkajočih površin in prostorov in/ali zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov. Cilj razpisa je bilo v letih 2026 – 2029 prispevati k realizaciji čim večjega števila projektov v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva. Za navedene investicije imajo občine izdelano investicijsko dokumentacijo, ki je skladna z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter podpisan(e) in žigosan(e) sklep(e) o potrditvi investicijske dokumentacije s strani odgovornega organa oziroma osebe občine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 6. Presoja posledic za: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |  |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| c) | administrativne posledice |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| e) | socialno področje |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| #### 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: #### (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tekoče leto (t) |  | t + 1 | t + 2 |  |  |  |  | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| II. Finančne posledice za državni proračun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika |  | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  |  | Znesek za t + 1 |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0016 MARIBOR Prizidava OŠ Angela Besednjaka Maribor |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0018 NOVA GORICA Rekonstrukcija in prizidava OŠ Šempas |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0022 VELENJE Gradnja telovadnice ob OŠ Gustava Šiliha |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0095 TRBOVLJE Nadzidava OŠ Trbovlje |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0098 VODICE Rekonstrukcija in dozidava POŠ Utik |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0100 ZAGORJE OB SAVI Prizidava OŠ dr. Slavka Gruma |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0101 ZAGORJE OB SAVI Prizidava OŠ Toneta Okrogarja |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0034 CIRKULANE Prizidava OŠ Cirkulane - Zavrč |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0056 LJUTOMER Prizidava OŠ Cvetka Golarja |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0066 PIRAN Celovita ureditev CU Elvira Vatovec Strunjan |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0086 ŠENTJERNEJ Rekonstrukcija in prizidava OŠ |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0088 ŠKOCJAN Novogradnja športne dvorane |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0089 ŠKOFLJICA Prizidava OŠ Škofljica |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0090 ŠMARJE PRI JELŠAH Novogradnja telovadnice - I. faza |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0092 TABOR Dozidava POŠ Tabor |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0104 TREBNJE Novogradnja telovadnice ob OŠ Veliki Gaber |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0055 LENDAVA Celovita obnova Glasbene šole |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0048 IZOLA Nadzidava OŠ Dante Alighieri |  | 231798 Šolstvo narodnosti-investicije |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika |  | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  |  | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3330-20-0007 Nove investicije v osnovne šole |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 2.101.450,59 EUR |  |  |  |  | 7.087.218,27 EUR |
| Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-25-0020 Nove investicije v šolstvo narodnosti |  | 231798 Šolstvo narodnosti - investicije |  | 105.295,05 EUR |  |  |  |  | 1.081.809,00 EUR |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  | 2.206.745,64 EUR |  |  |  |  | 8.169.027,27 EUR |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novi prihodki |  |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  | Znesek za t + 1 |  |  |  |
| / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: Kratka obrazložitev / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: - Skupnosti občin Slovenije SOS: NE - Združenju občin Slovenije ZOS: NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| Pri pripravi predloga sklepa se v skladu s 7. odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS javnost ne povabi k sodelovanju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dr. Vinko Logaj MINISTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priloge:

- PRILOGA  1: Predlog sklepa Vlade RS,

- PRILOGA  2: Obrazložitev,

- 18 x Tabele.

PRILOGA 1

Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana		T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

http://www.vlada.si/

Številka: 	…………………..

Datum: 	…………………….

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 - ZIPRS2627 (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 95/25 in 112/25 – ZJF-K) je Vlada Republike Slovenije na ________ seji dne__________ sprejela naslednji:

S K L E P:

V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2026-2029 se, skladno s podatki iz priloženih tabel, uvrstijo:

- 3350-26-0016 MARIBOR Prizidava OŠ Angela Besednjaka Maribor

- 3350-26-0018 NOVA GORICA Rekonstrukcija in prizidava OŠ Šempas

- 3350-26-0022 VELENJE Gradnja telovadnice ob OŠ Gustava Šiliha

- 3350-26-0095 TRBOVLJE Nadzidava OŠ Trbovlje

- 3350-26-0098 VODICE Rekonstrukcija in dozidava POŠ Utik

- 3350-26-0100 ZAGORJE OB SAVI Prizidava OŠ dr. Slavka Gruma

- 3350-26-0101 ZAGORJE OB SAVI Prizidava OŠ Toneta Okrogarja

- 3350-26-0034 CIRKULANE Prizidava OŠ Zavrč

- 3350-26-0056 LJUTOMER Prizidava OŠ Cvetka Golarja

- 3350-26-0066 PIRAN Celovita ureditev CU Elvira Vatovec Strunjan

- 3350-26-0086 ŠENTJERNEJ Rekonstrukcija in prizidava OŠ

- 3350-26-0088 ŠKOCJAN Novogradnja športne dvorane

- 3350-26-0089 ŠKOFLJICA Prizidava OŠ Škofljica

- 3350-26-0090 ŠMARJE PRI JELŠAH Novogradnja telovadnice - I. faza

- 3350-26-0092 TABOR Dozidava POŠ Tabor

- 3350-26-0104 TREBNJE Novogradnja telovadnice ob OŠ Veliki Gaber

- 3350-26-0055 LENDAVA Celovita obnova Glasbene šole

- 3350-26-0048 IZOLA Nadzidava OŠ Dante Alighieri

Barbara Kolenko Helbl

GENERALNA SEKRETARKA

PRILOGE:

- 18 x Tabele.

SKLEP PREJMEJO:

- Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,

- Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,

- Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,

- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,

- Vlada RS, Odbor za državno ureditev in javne zadeve.

PRILOGA 2

Predmet vladnega gradiva je uvrstitev osemnajstih novih projektov, ki so bili izbrani na Razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu 2026-2029 Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, v Načrt razvojnih programov 2026-2029 – predlog za obravnavo.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v Uradnem listu RS, št. 53 z dne 11. 7. 2025 objavilo Javni razpis, s katerim bo v letih 2026 do leta 2029 namenilo do 160.000.000,00 EUR, za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v obdobju 2026 – 2029.

Ministrstvo bo sofinanciralo osemnajst projektov, ki se uvrščajo v veljavni Načrt razvojnih programov  2026-2029 v višini največ do 26.103.843,47 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti	2.206.745,64 EUR;

- za leto 2027 v vrednosti	8.169.027,27 EUR;

- za leto 2028 v vrednosti	9.964.803,14 EUR;

- za leto 2029 v vrednosti	5.763.267,42 EUR.

Sredstva so zagotovljena v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2026–2029 na evidenčnem projektu 3330-20-0007 Nove investicije v osnovne šole (proračunska postavka 231738 – Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu) in 3350-25-0020 Nove investicije v šolstvo narodnosti (proračunska postavka 231798 – Šolstvo narodnosti - investicije). Sredstva za leti 2026 in 2027 so načrtovana v okviru sprejetih proračunov ter za leti 2028 in 2029 v okviru sprejetih planov za posamezno leto, pri čemer se predvideva tudi njihova vključitev v predlog spremembe proračuna za leto 2027 ter v predlog proračuna za leti 2028 in 2029.

Namen razpisa je bilo  sofinanciranje investicij v objekte vzgojno - izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: VIZ), ki sodijo v delovno pristojnost Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju: ministrstvo), oziroma v objekte vrtcev in osnovnega šolstva. Z razpisom se zagotavlja finančna pomoč občinam pri uresničitvi načrtovanih projektov za objekte VIZ zaradi zagotavljanja manjkajočih površin in prostorov in/ali zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov.

Cilj razpisa je bilo v letih 2026 – 2029 prispevati k realizaciji čim večjega števila projektov v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva.

Za navedene investicije imajo občine izdelano investicijsko dokumentacijo, ki je skladna z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter podpisan(e) in žigosan(e) sklep(e) o potrditvi investicijske dokumentacije s strani odgovornega organa oziroma osebe občine.

OBRAZLOŽITEV:

- 3350-26-0016 MARIBOR Prizidava OŠ Angela Besednjaka Maribor

Cilj investicije je rekonstrukcija 653 m2 površin in prizidava 746 m2 površin s katero bo zavod pridobil dodatne učilnice, spremljevalne prostore in lastno kuhinjo ter razširil in prenovil jedilnico.

Vrednost projekta znaša 3.437.671,37 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 1.835.670,37 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti	400.000,00 EUR,

- za leto 2027 v vrednosti	800.000,00 EUR,

- za leto 2028 v vrednosti	635.670,37 EUR.

Predviden zaključek projekta je 2028.

- 3350-26-0018 NOVA GORICA Rekonstrukcija in prizidava OŠ Šempas

Cilj investicije je rekonstrukcija 40 m2 hodnika in prizidava 353 m2 šolskih površin s štirimi novimi učilnicami.

Vrednost projekta znaša 1.201.440,87 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 591.450,59 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti	291.450,59 EUR,

- za leto 2027 v vrednosti	300.000,00 EUR.

Predviden zaključek projekta je konec 2027.

- 3350-26-0022 VELENJE Gradnja telovadnice ob OŠ Gustava Šiliha

Cilj investicije je rušitev obstoječe in izgradnja nove telovadnice v izmeri 1.024 m2 na mestu obstoječe ter ureditev obstoječe zunanje površine.

Vrednost projekta znaša 4.197.366,00 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 1.266.866,82 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2027 v vrednosti	760.120,09 EUR,

- za leto 2028 v vrednosti	506.746,73 EUR.

Predviden zaključek projekta je v 2028.

- 3350-26-0095 TRBOVLJE Nadzidava OŠ Trbovlje

Cilj investicije je rekonstrukcija 1.572 m2 in nadzidava 1.060 m2 površin s katero se pridobi osem novih učilnici s kabinetom in sanitarijami, večnamenski prostor, razširjeno obstoječo jedilnico ter nove stopnice.

Vrednost projekta znaša 4.720.596,63 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 2.939.145,43 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti	400.000,00 EUR,

- za leto 2027 v vrednosti	1.200.000,00 EUR,

- za leto 2028 v vrednosti	1.339.145,43 EUR.

Predviden zaključek projekta je v 2028.

- 3350-26-0098 VODICE Rekonstrukcija in dozidava POŠ Utik

Cilj investicije je rekonstrukcija 867 m2 površin in novogradnja 580 m2 površin s katero se pridobi osem novih učilnic, štiri kabinete (kabineta za I. in II. triletje, kabinet za gospodinjstvo in kabinet za multimedijo).

Vrednost projekta znaša 5.011.470,20 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 1.586.925,44 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2027 v vrednosti	700.000,00 EUR,

- za leto 2028 v vrednosti	886.925,44 EUR.

Predviden zaključek projekta je v 2029.

- 3350-26-0100 ZAGORJE OB SAVI Prizidava OŠ dr. Slavka Gruma

Cilj investicije je dozidavi 1.109 m2 površin s katero se pridobi gibalnico, garderobo, osem novih učilnic, sanitarije, štiri kabinete, arhiv in dvigalo v kleti, pritličju, nadstropju in mansardi objekta.

Vrednost projekta znaša 4.083.688,32 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 1.353.485,76 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2027 v vrednosti	300.000,00 EUR,

- za leto 2028 v vrednosti	600.000,00 EUR,

- za leto 2029 v vrednosti	453.485,76 EUR.

Predviden zaključek projekta je konec leta 2029.

- 3350-26-0101 ZAGORJE OB SAVI Prizidava OŠ Toneta Okrogarja

Cilj investicije je gradnja prizidka k osnovni šoli v izmeri 785 m2 površin s katero se pridobi tri nove učilnice, dva kabineta, knjižnica, štiri pisarne strokovne pomoči, arhiv, sanitarije in stranski vhod v šolo ter uredi kuhinja in jedilnica.

Vrednost projekta znaša 3.471.509,71 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 1.017.116,37 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2027 v vrednosti	500.000,00 EUR,

- za leto 2028 v vrednosti	517.116,37 EUR.

Predviden zaključek projekta je v 2028.

- 3350-26-0034 CIRKULANE Prizidava OŠ Cirkulane - Zavrč

Cilj investicije je izvedba nadzidave OŠ v velikosti 278,55 m2, s katero bodo zagotovljeni naslednji prostori: računalniška učilnica 84,05 m2 s kabinetom 24,10 m2; nadomestni kabinet za kemijo 19,80 m2; shramba 11,40 m2; učilnica za likovni pouk 97,80 m2 in hodnik z avlo 41,40 m2.

Vrednost projekta znaša 796.745,22 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 539.472,62 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2027 v vrednosti	190.000,00 EUR,

- za leto 2028 v vrednosti	349.472,62 EUR.

Predviden zaključek projekta je 2028.

- 3350-26-0056 LJUTOMER Prizidava OŠ Cvetka Golarja

Cilj investicije je izgradnja prizidave OŠ Cvetka Golarja z zagotovitvijo urejenih, varnih in mirnih šolskih prostorov, vključno z vadbenimi površinami. Šola bo pridobila 7 novih učilnic s prilagoditvijo obstoječih prostorov za potrebe gibalno oviranih. Predvidena je rekonstrukcija 125 m2, novogradnja 1.165 m2 šolskih prostorov in 546 m2 prostorov za pouk športne vzgoje.

Vrednost projekta znaša 3.849.218,76 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 2.576.993,99 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2028 v vrednosti	1.239.346,69 EUR,

- za leto 2029 v vrednosti	1.337.647,30 EUR.

Predviden zaključek projekta je 2029.

- 3350-26-0066 PIRAN Celovita ureditev CU Elvira Vatovec Strunjan

Cilj projekta je izvedba prve faze, ki zajema izgradnjo manjkajočih prostorov, in sicer 13 splošnih učilnic, 3 specialne učilnice, 16 kabinetov ter ostale spremljajoče šolske prostore (tehnični in upravni prostori, garderobe, vhodna avla ...), vse v izmeri 1.610 m2. Prav tako je cilj rekonstruirati obstoječe prostore v izmeri 1.495 m2, s čimer bo posodobljena in izboljšana funkcionalna zasnova posameznih prostorov.

Vrednost celotnega projekta, ki zajema tri faze celovite ureditve CU Elvira Vatovec Strunjan znaša 20.528.286,08 EUR. Od tega znaša prva faza ureditve centra  9.889.183,36 EUR z DDV, ki jo bo ministrstvo sofinanciralo v višini največ do 3.344.348,00 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2028 v vrednosti	1.590.379,49 EUR,

- za leto 2029 v vrednosti	1.753.968,51 EUR.

Predviden zaključek projekta je 2029.

- 3350-26-0086 ŠENTJERNEJ Rekonstrukcija in prizidava OŠ

Cilj investicije je izvedba rekonstrukcije obstoječih prostorov v izmeri 1.871 m2 (premestitev knjižnice bližje učilnicam, akustična ureditev knjižnice in jedilnice, združitev zbornic in ureditev uprave, prenova kuhinje) ter prizidava 373 m2 zahodnega dela šole (2 učilnici , prostori uprave, sanitarije ter komunikacije za dostavo hrane v vrtec).

Vrednost projekta znaša 4.069.162,10 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 2.340.812,49 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2027 v vrednosti	500.000,00 EUR,

- za leto 2028 v vrednosti	1.000.000,00 EUR,

- za leto 2029 v vrednosti	840.812,49 EUR.

Predviden zaključek projekta je 2029

- 3350-26-0088 ŠKOCJAN Novogradnja športne dvorane

Cilj investicije je izgradnja športne dvorane v skupni neto površini 3.162,81 m2 z izgradnjo pripadajoče komunalne, energetske in prometne infrastrukture ter ureditev zunanje ureditve z novim dostopom, površinami za zbiranje odpadkov, intervencijo in evakuacijo. Predmet sofinanciranja MVI so normativne površine telovadnice , ki jih šola potrebuje v izmeri 719m2 rekonstrukcije obstoječe telovadnice in 108m2 novogradnje nove telovadnice.

Vrednost projekta znaša 7.991.323,19 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 1.001.385,90 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti	400.000,00 EUR,

- za leto 2027 v vrednosti	601.385,90 EUR.

Predviden zaključek projekta je 2027.

- 3350-26-0089 ŠKOFLJICA Prizidava OŠ Škofljica

Cilj investicije je gradnja prizidka površine 546,9 m2 ter zagotovitev dodatnih prostorov za pouk (knjižnica v izmeri 231,70 m2) in upravnih prostorov (zbornica v izmeri 236,20 m2 neto površine) za nemoteno opravljanje nalog osnovnošolskega izobraževanja v matični OŠ Škofljica.

Vrednost projekta znaša 3.089.280,35 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 635.723,85 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2028 v vrednosti	400.000,00 EUR,

- za leto 2029 v vrednosti	235.723,85 EUR.

Predviden zaključek projekta je 2029.

- 3350-26-0090 ŠMARJE PRI JELŠAH Novogradnja telovadnice - I. faza

Cilj investicije je izvedba prve faze, ki zajema izgradnjo nove športne dvorane v velikosti 2.736 m2 neto površin, skladno z veljavnimi standardi in normativi, odprava prostorske stiske in razbremenitev obstoječe telovadnice ter izboljšanje pogojev za vse uporabnike, vključno z otroki, mladino, odraslimi, starejšimi in gibalno oviranimi osebami, ter spodbujanje zdravega življenjskega sloga. Predmet sofinanciranja je izgradnja 1.543 m2 površin, ki jih za športno vzgojo potrebuje šola s 33 oddelki.

Vrednost celotnega projekta, ki zajema dve fazi znaša 5.161.012,00 EUR z DDV. Od tega znaša prva faza ureditve 4.999.240,00 EUR z DDV, ki jo bo ministrstvo sofinanciralo v višini največ do 2.041.629,51 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2028 v vrednosti	900.000,00 EUR,

- za leto 2029 v vrednosti	1.141.629,51 EUR.

Predviden zaključek projekta je 2029.

- 3350-26-0092 TABOR Dozidava POŠ Tabor

Cilj investicije je rekonstrukcija 653 m2 površin in prizidava 746 m2 površin s katero bo zavod pridobil dodatne učilnice, spremljevalne prostore in lastno kuhinjo ter razširil in prenovil jedilnico.

Vrednost projekta znaša 875.658,67EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 727.356,78 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti	300.000,00 EUR,

- za leto 2027 v vrednosti	427.356,78 EUR.

Predviden zaključek projekta je 2027.

- 3350-26-0104 TREBNJE Novogradnja telovadnice ob OŠ Veliki Gaber

Cilj investicije je novogradnja 2.043 m2 površin za izvajanje šolskih športnih programov s katero se pridobi glavno telovadna dvorana z možnostjo delitve na tri dele, garderobe, prostor za shrambo opreme, plesna dvorana z garderobama in sanitarijami ter povezavo do šole.

Vrednost projekta znaša 5.770.416,57 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 557.713,78 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti	110.000,00 EUR,

- za leto 2027 v vrednosti	447.713,78 EUR.

Predviden zaključek projekta je 2028.

- 3350-26-0055 LENDAVA Celovita obnova Glasbene šole

Cilj investicije je celovita rekonstrukcija zapuščene stavbe v skupni velikosti 413 m2 novih funkcionalnih površin, namenjenih izključno za glasbeno izobraževanje. Z investicijo se pridobil deset učilnic, predprostor z razstavnim prostorom, dve pisarni, zbornico, sanitarije, tehnični prostor, shrambo, garderobo in hodniki z dvoramnim stopniščem in dvigalom.

Vrednost projekta znaša 1.146.743,07 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 560.641,72 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti	200.000,00 EUR,

- za leto 2027 v vrednosti	360.641,72 EUR

Predviden zaključek projekta je konec leta 2027.

# 18) 3350-26-0048 IZOLA Nadzidava OŠ Dante Alighieri

Cilj projekta je rekonstrukcija 341 m2 in novogradnja 161 m2 prostorov s katerimi se pridobi  zbornico in dve učilnici ter pomožne prostore.

Vrednost projekta znaša 1.448.266,94 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 1.187.104,05 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti	105.295,05 EUR,

- za leto 2027 v vrednosti	1.081.809,00 EUR.

Predviden zaključek projekta je 2027.