| Številka: 410-6/2024-2560-37 |
| --- |
| Ljubljana, 15. 7. 2024 |
| EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |
| ZADEVA: Novelacija projekta 2550-23-0003 v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2024-2027 |
| 1. Predlog sklepov vlade: |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24) je Vlada Republike Slovenije na …. redni seji dne ... ... 2024 pod točko ….. sprejela naslednji SKLEP V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2024 – 2027 se skladno s prilogo spremeni projekt: 2550-23-0003 Nadgradnja in vzdrž. programske opreme 2023-2026 Priloga: Tabela 1x (Obrazec 3) Barbara Kolenko Helbl GENERALNI SEKRETAR Sklep prejmejo: Ministrstvo za naravne vire in prostor, (gp.mnvp@gov.si) Generalni sekretariat Vlade RS ( (gp.gs@gov.si) Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si) |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |
| / |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |
| Jože Novak, minister za naravne vire in prostor mag. Radovanka Petrić, v.d. generalne sekretarke Marino Maček, vodja Službe za splošne zadeve in informatiko Dr. Andreja Rožnik, Služba za splošne zadeve in informatiko |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |
| / |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |
| / |
| 5. Kratek povzetek gradiva: Z novelacijo investicijskega programa za nadgradnjo in vzdrževanje programske opreme se v letih 2024 do 2026 vključujejo nove vsebine, ki jih pri uvrščanju projekta še nismo mogli zajeti: Spletni portal Natura 2000 na Typo 3 tehnologiji, kjer je izvajalec zaprosil za spremembo časovnice za izvedbo pogodbenih obveznosti iz leta 2023 na leto 2024 ter s tem spremenil dinamiko izplačevanja obveznosti po sklenjeni pogodbi, Z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo nameravamo podpisati sporazum, s katerim bi v letu 2024 prenesli 50.000 EUR z njihove proračunske postavke 231758 - Sklad za podnebne spremembe na naš projekt (NRP 2550-23-0003 Nadgradnja in vzdrževanje programske opreme 2023-2026), Predmet sporazuma je torej dogovor o financiranju nadgradnje programskega orodja PURES-3 in je naloga s področja graditve objektov iz programa dela za leto 2024, in sicer za doseganje ciljev šeste bistvene zahteve iz 25. člena Gradbenega zakona »varčevanje z energijo, ohranjanje toplote in raba obnovljivih virov energije«, ki se bo izvajala v letu 2024 v okviru Ministrstva za naravne vire in prostor s črpanjem sredstev Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Za namene ustreznega črpanja sredstev predlagamo z novelacijo projekta vključitev proračunske postavke (231758) Ministrstva za okolje, podnebje in energijo s predvideno višino sredstev (50.000 EUR) v projekt Ministrstva za naravne vire in prostor, Zaradi prenizke ocene planiranih stroškov in bistveno spremenjenih potreb novonastalega ministrstva z novelacijo projekta predlagamo dvig sredstev za nakup opreme za posamezno leto, Virtualni strežnik SIRENA potrebuje nadaljnji najem in nakup naprednejših licenc v prihodnjih letih, Druge investicije in vzdrževanje. V letih 2023 – 2026 so se za izvajanje upravnih nalog ministrstva izvedle aktivnosti, ki so omogočale bolj transparentno delovanje organizacije in zagotavljanje pogojev za dosego zastavljenih ciljev. Cilji programa ostajajo: čim bolj smotrna poraba predvidenih proračunskih sredstev in učinkovitost na področju delovanja notranje organizacijskih enot ter dvig ravni kakovosti in vzdrževanje programske in licenčne opreme. Skupna vrednost projekta št. 2550-23-0003 Nadgradnja in vzdrževanje programske opreme 2023-2026 po novelaciji investicijskega programa znaša 399.512,32 EUR, investicija se bo izvajala skladno s časovnim načrtom do 31.12.2026. |
| 6. Presoja posledic za: |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | DA/NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | DA/NE |
| c) | administrativne posledice | DA/NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | DA/NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | DA/NE |
| e) | socialno področje | DA/NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | DA/NE |
| 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: Skupna nova ocenjena vrednost projekta za nadgradnjo in vzdrževanje programske in licenčne opreme znaša 399.512,32 EUR. Razlogi za spremembo oziroma predlog za zvišanje sredstev so predvsem v prenizki oceni prvotnega plana projekt. Planirana sredstva so se glede na prvotno pripravljen projekt za leta 2024, 2025 in 2026 povečala predvsem zaradi povečanih potreb zaradi premikov dinamike iz leta 2023 v leto 2024, večjega stroška nakupov licenc, aplikacij ter programske opreme in stroškov vzdrževanja kot tudi zaradi spremenjenih potreb ministrstva. Posledica predhodno navedenega pomeni, da se prvotni predvideni plan dinamike v višini 51.782 EUR v letu 2024, 37.780 EUR v letu 2025 ter 52.420 EUR v letu 2026 spreminja z novelacijo projekta na 157.052 EUR v letu 2024 (skupaj Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in Ministrstvo za naravne vire in prostor), v letu 2025 na 108.250 EUR ter v letu 2026 na 108.250 EUR. Sredstva se bo v letu 2024 v višini 50.000 EUR s sklenjenim sporazumom preneslo iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo na Ministrstvo za naravne vire in prostor. Sredstva v letih 2025 in 2026 so ustrezno načrtovana v proračunu in bodo prav tako ustrezno načrtovana ob pripravi dopolnjenega proračuna za leto 2025 in pri planiranem predlogu proračuna za leto 2026. |
| Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |
| II. Finančne posledice za državni proračun |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za naravne vire in prostor | 2550-23-0003 Nadgradnja in vzdrž. programske opreme 2023-2026 | 231294 -Investicije in inv. vzdrž. državnih organov | 107.052,00 EUR | 53.100,00 EUR |
| SKUPAJ | 107.052,00 EUR | 53.100,00 EUR |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | 2550-17-0003 Poraba sredstev Sklada za podnebne spremembe | 231758- Sklad za podnebne spremembe | 50.000,00 EUR |  |
| Ministrstvo za naravne vire in prostor | 2560-23-0001 Materialni stroški – narava, prostor, rudarstvo | 231292 – Materialni stroški |  | 55.150,00 EUR |
| SKUPAJ | 50.000,00 EUR | 55.150,00 EUR |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
|  | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| SKUPAJ | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| OBRAZLOŽITEV: Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje): prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov. Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo: proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke. Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a. II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) Kratka obrazložitev |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: pristojnosti občin, delovanje občin, financiranje občin. | DA/NE |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: v celoti, večinoma, delno, niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | DA/NE |
| (Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.) |
| (Če je odgovor DA, navedite: Datum objave: ……… V razpravo so bili vključeni: nevladne organizacije, predstavniki zainteresirane javnosti, predstavniki strokovne javnosti. Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte): Upoštevani so bili: v celoti, večinoma, delno, niso bili upoštevani. Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: Poročilo je bilo dano …………….. Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.) |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: | DA/NE |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: | DA/NE |
| Jože Novak Minister |

PRILOGE:

- Priloga 1: Obrazložitev

- Priloga 2: 1x Izpis Obrazca 3 iz sistema MFERAC

- Priloga 3: Mnenje Ministrstva za finance

PRILOGA 1

OBRAZLOŽITEV

Zaradi spodaj opisanih sprememb prosimo za spremembo veljavne vrednosti projekta 2550-23-0003 – Nadgradnja in vzdrževanje programske opreme 2023-2026. Nova vrednost projekta tako znaša 399.512,32 EUR.

Z novelacijo investicijskega programa se povečujejo sredstva namenjena programski in licenčni opremi z dodatnimi vsebinami, s katerimi se zagotavlja nemoteno delo zaposlenih Ministrstva za naravne vire in prostor, ki vključujejo:

- Javno naročilo za Spletni portal Natura 2000 na Typo 3 tehnologiji:

Pri sklenjeni pogodbi za vzdrževanje spletnega portala Natura 2000 na Typo 3 tehnologiji so bili za leto 2023 predvideni stroški nadgradnje in vzdrževanja, kar pa se zaradi objektivnih vzrokov izvajalca ni izvedlo, in sicer so bili izstavljenimi računi samo za vzdrževanje (poraba cca. 2.000 EUR od predvidenih 4.000 EUR). Posledično je izvajalec zaprosil za spremembo časovnice za izvedbo pogodbenih obveznosti iz leta 2023 na leto 2024 ter s tem spremenil dinamiko izplačevanja obveznosti po sklenjeni pogodbi.

Zaradi sprememb v načinu dela izvajalca in zamika časovnice v letu 2024 z novelacijo projekta predlagamo prenos sredstev za Spletni portal Natura 2000 za leto 2024, in sicer predviden znesek za nadgradnje v višini 15.250 EUR bi zvišali na 27.000 EUR ter znesek prenesli na konto vzdrževanja.

Z novelacijo projekta predlagamo zvišanje sredstev v letu 2024 za vzdrževanje predlagamo zvišanje sredstev iz 4.270 EUR na 5.000 EUR. Torej predlagani skupni znesek vzdrževanja za Spletni portal Natura 2000 je 32.000 EUR za leto 2024.

- Javno naročilo za najem licenc za potrebe delovanja ministrstva:

V letu 2023 je bilo predvidenih 1.000 eur za najem licenc. Za potrebe delovanja ministrstva se je izplačalo sredstva v skupni višini 7.343,18 EUR za najem in zakup licenc (tj. najem licenc za sklicevanje AV sej in najem virtualnega spletnega strežnika SIRENE). V letu 2024 je planiranih 1.000 EUR, v letih 2025 in 2026 pa 1.500 EUR. Zaradi prenizke ocene planiranih stroškov glede na realizacijo izplačil v letu 2023, z novelacijo projekta predlagamo zvišanje sredstev na vzdrževanju v letu 2024 na 15.662 EUR v letih 2025 in 2026 na 30.000 EUR za nadaljnji najem in obsežnejši zakup naprednejših licenc za sklicevanje AV sej in najem virtualnega spletnega strežnika SIRENE.

Pri nakupu licenc je bilo v letu 2023 izplačanih sredstev v višini 1.647,00 EUR (od planiranih 4.000 EUR). V letu 2024 pa je planiranih 1.371,20 EUR ter v letih 2025 in 2026 pa 3.000 EUR na leto. Zaradi prenizke ocene planiranih stroškov glede na realizacijo izplačil v letu 2023 in zaradi vsesplošnega dviga cen licenc z novelacijo projekta predlagamo dvig sredstev za nakup licenc na 7.000 EUR na posamezno leto (2024, 2025 in 2026).

- Druge investicije in vzdrževanje, predvideno v letu 2024:

Z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo nameravamo podpisati sporazum, s katerim bi v letu 2024 prenesli 50.000 EUR z njihove proračunske postavke 231758 - Sklad za podnebne spremembe na naš projekt (NRP 2550-23-0003 Nadgradnja in vzdrževanje programske opreme 2023-2026) - Nadgradnja programskega orodja PURES-3.xls z modulom določanja ekonomske upravičenosti naložb v učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije v stavbah.

Predmet sporazuma je dogovor o financiranju nadgradnje programskega orodja PURES-3 in je naloga s področja graditve objektov iz programa dela za leto 2024, in sicer za doseganje ciljev šeste bistvene zahteve iz 25. člena Gradbenega zakona »varčevanje z energijo, ohranjanje toplote in raba obnovljivih virov energije«, ki se bo izvajala v letu 2024 v okviru Ministrstva za naravne vire in prostor s črpanjem sredstev Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Za namene ustreznega črpanja sredstev predlagamo z novelacijo projekta vključitev proračunske postavke (231758) Ministrstva za okolje, podnebje in energijo s predvideno višino sredstev (50.000 EUR) v projekt Ministrstva za naravne vire in prostor.

Koristi uporabe licenc in aplikacij ter nadgradenj obstoječih aplikacij so povečan obseg
opravljenega dela uslužbencev v enakem porabljenem času. Dvig učinkovitosti dela in
možnost povezovanja podatkov med seboj.

Glede nadgradnje programskega orodja PURES-3.xls ministrstvo nima nobenih stroškov, ker se sredstva črpajo iz postavke Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

V obdobju veljavnosti investicijskega projekta z naslovom Nadgradnja in vzdrževanje programske opreme Ministrstva za naravne vire in prostor v obdobju od 2023 do 2026 predvidevamo zvišanje uporabnosti aplikacij kar posledično prinese tudi dvig stroškov vzdrževanja in nakupa licenc, aplikacij ter druge programske opreme.

Sredstva se bo v letu 2024 v višini 50.000 EUR zagotovila s sklenjenim sporazumom o prenosu sredstev med Ministrstva za okolje, podnebje in energijo in Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Sredstva v letih 2025 in 2026 so ustrezno načrtovana v proračunu in bodo prav tako ustrezno načrtovana ob pripravi dopolnjenega proračuna za leto 2025 in pri planiranem predlogu proračuna za leto 2026 in se bodo prenesla iz proračunske postavke 231292 – materialni stroški iz ukrepa 2560-23-0001 Materialni stroški – narava, prostor, rudarstvo.