

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana T: 01 478 1000

 F: 01 478 1607

 E: gp.gs@gov.si

 <http://www.gsv.gov.si/>

|  |
| --- |
| Številka: 41013-86/2025 |
| Ljubljana, 3. 7. 2025 |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJEGp.gs@gov.si |
| **ZADEVA: Predlog za soglasje k uvrstitvi projekta 1511-25-0007 »Ureditev elektroinštalacij − vladna palača v LJ« v veljavni Načrt razvojnih programov 2025-2028 – predlog za obravnavo** |
| **1. Predlog sklepov vlade:** |
| Na podlagi 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E in 35/25 – ZJU-1) in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije na \_\_\_. seji dne \_\_\_\_\_ 2025 sprejela naslednjiS K L E PV veljavni Načrt razvojnih programov 2025-2028 se skladno s podatki iz tabele v prilogi uvrsti nov projekt 1511-25-0007 »Ureditev elektroinštalacij – vladna palača v LJ«. Barbara Kolenko Helblgeneralna sekretarkaPrejmejo:* Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
* Ministrstvo za finance
* Služba Vlade RS za zakonodajo
 |
| **2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:** |
| - |
| **3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:** |
| * Barbara Kolenko Helbl, generalna sekretarka
* Anja Tegelj, vodja Sektorja za finance in javna naročila
 |
| **3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** |
| - |
| **4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:** |
| - |
| **5. Kratek povzetek gradiva:**Peti odstavek 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E in 35/25 – ZJU-1) določa, da vlada odloča o uvrstitvi projektov v veljavni NRP in o spremembi vrednosti projektov nad 20 odstotki izhodiščne vrednosti. Gradivo pojasnjuje razloge za odpiranje novega projekta v veljavnem načrtu razvojnih programov. Generalni sekretariat Vlade RS je upravljavec stavbe na naslovih Erjavčeva cesta 17, Prešernova cesta 8 in Gregorčičeva ulica 20, v kateri je sedež predsednice Republike Slovenije, GSV in Protokola Republike Slovenije. Namen ureditve električnih inštalacij je celovita in skladno z veljavnimi predpisi ureditev elektro inštalacij v stavbi. Zadnja kompletna prenova električnih instalacij v objektu sega v začetek osemdesetih let prejšnjega stoletja. Vsi nadaljnji posegi so bili lokalno omejeni in namenjeni točno določenim ciljem. Pregled električnih instalacij in meritve njihove ustreznosti so pokazali, da rezultati meritev niso skladni z veljavnimi predpisi in pregledana inštalacija ne izkazuje potrebne varnosti za obratovanje. V poročilu o pregledu je navedena vrsta ukrepov, ki naj zagotovijo ustrezno varnost inštalacije in njeno skladnost s predpisi. Poglavitni cilj projekta je ureditev zatečenega nezadovoljivega stanja, posredno pa se bo izboljšala tudi varnost objekta za zaposlene in obiskovalce ter povečala požarna varnost.Ocenjena vrednost projekta je 1.078.968,00 EUR. Projekt se bo predvidoma izvajal v obdobju od junija 2025 do aprila 2028. Sredstva za izvedbo projekta bodo za leto 2025 zagotovljena s prerazporeditvijo iz projekta 1511-20-0006 Investicije in invest. vzdrževanje GSV 2022-2025, za leta 2026, 2027 in 2028 pa s prerazporeditvijo iz evidenčnega projekta 1511-25-0004 Investicije in invest. vzdrževanje GSV 2026-2030. Sredstva za leto 2028 v višini 237.888,00 EUR se bodo zagotavljala na namenski postavki 9554 Stvarno premoženje – sredstva od obremenitve s stavbno ali služnostno pravico. |
|  |
| **6. Presoja posledic za:** |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | **DA** |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | **NE** |
| c) | administrativne posledice | **NE** |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | **NE** |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | **NE** |
| e) | socialno področje | **NE** |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja:* nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
* razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna
* razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
 | **NE** |
| **7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:**Osnovni razlog za investicijsko namero je celovita ureditev elektro inštalacij v stavbi, ki bo skladna z veljavnimi predpisi. Poglavitni cilj projekta je ureditev zatečenega nezadovoljivega stanja, posredno pa se bo izboljšala tudi varnost objekta za zaposlene in obiskovalce ter povečala požarna varnost. Izdelan bo celostni projekt elektroinštalacij, ki bo služil kot vodilo za vsa nadaljnja popravila in sanacije, sanirani bodo vsi deli elektroinštalacij, kjer je bila meritev neustrezna, urejeni priključki naprav, dvižnih vodov, požarnega tesnjenja, prenapetostne zaščite, zamenjani odsluženi elementi v razdelilnikih, urejeni prikazi tokokrogov, oznak in shem.Projekt se bo predvidoma izvajal v obdobju od junija 2025 do aprila 2028. Poleg izdelave investicijske dokumentacije so predvidena elektroinštalacijska in gradbena dela, ki bodo potekala v treh fazah. Ocenjena vrednost projekta je 1.078.968,00 EUR. Sredstva za izvedbo projekta bodo za leto 2025 v predvideni višini 142.730,00 EUR zagotovljena s prerazporeditvijo iz projekta 1511-20-0006 Investicije in invest. vzdrževanje GSV 2022-2025, za leta 2026, 2027 in 2028 pa s prerazporeditvijo iz evidenčnega projekta 1511-25-0004 Investicije in invest. vzdrževanje GSV 2026-2030. Sredstva za leto 2028 v višini 237.888,00 EUR se bodo zagotavljala na namenski postavki 9554 Stvarno premoženje – sredstva od obremenitve s stavbno ali služnostno pravico. |

|  |
| --- |
| **I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu** |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov občinskih proračunov  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov državnega proračuna  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |
| **II. Finančne posledice za državni proračun** |
| **II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:** |
| Ime proračunskega uporabnika  | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| GSV | 1511-25-0007 – Ureditev elektroinštalacij – vladna palača v LJ | 1554 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov | 0 EUR | 0 EUR |
| **SKUPAJ** | **0 EUR** | **0 EUR** |
| **II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:** |
| Ime proračunskega uporabnika  | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke  | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1  |
| GSV | 1511-20-0006 – Investicije in invest. vzdrževanje GSV 2022-2025 | 1554 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov | 142.730,00 EUR |  |
| GSV | 1511-25-0004 − Investicije in invest. vzdrževanje GSV 2026-2030 | 1554 - Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov | 0 EUR | 249.250,00 EUR |
| **SKUPAJ** | **142.730,00 EUR** | **249.250,00 EUR** |
| **II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:** |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **OBRAZLOŽITEV:**1. **Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu**

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):* prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
* odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
* obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.
1. **Finančne posledice za državni proračun**

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:**II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:**Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:* proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
* projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
* proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.**II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:**Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.**II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:**Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |
| **7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**  |
| **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:** |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:* + pristojnosti občin,
	+ delovanje občin,
	+ financiranje občin.
 | **NE** |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: * Skupnosti občin Slovenije SOS: **NE**
* Združenju občin Slovenije ZOS: **NE**
* Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: **NE**
 |
| **9. Predstavitev sodelovanja javnosti:** |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | **NE** |
| Sodelovanje javnosti ni potrebno niti določeno s poslovnikom vlade. |
|  |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | **NE** |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | **NE** |
| Barbara Kolenko Helblgeneralna sekretarka |

Priloge:

* Obrazložitev,
* Obrazec 3,
* Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskih projektov (DIIP) št. 35204-2/2025/4 z dne 3. 6. 2025

PREDLOG SKLEPA VLADE RS

Na podlagi 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E in 35/25 – ZJU-1) in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije na \_\_\_. seji dne \_\_\_\_\_ 2025 sprejela naslednji

S K L E P

V veljavni Načrt razvojnih programov 2025-2028 se skladno s podatki iz tabele v prilogi uvrsti nov projekt 1511-25-0007 »Ureditev elektroinštalacij – vladna palača v LJ«.

Barbara Kolenko Helbl

generalna sekretarka

Prejmejo:

* Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
* Ministrstvo za finance
* Služba Vlade RS za zakonodajo

OBRAZLOŽITEV:

Peti odstavek 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E in 35/25 – ZJU-1) določa, da vlada odloča o uvrstitvi projektov v veljavni NRP in o spremembi vrednosti projektov nad 20 odstotki izhodiščne vrednosti. Gradivo pojasnjuje razloge za odpiranje novega projekta v veljavnem načrtu razvojnih programov.

NAMEN IN CILJ PROJEKTA:

Generalni sekretariat Vlade RS je upravljavec stavbe na naslovih Erjavčeva cesta 17, Prešernova cesta 8 in Gregorčičeva ulica 20, v kateri je sedež predsednice Republike Slovenije, GSV in Protokola Republike Slovenije. Namen ureditve električnih inštalacij je celovita in skladno z veljavnimi predpisi ureditev elektro inštalacij v stavbi. Zadnja kompletna prenova električnih instalacij v objektu sega v začetek osemdesetih let prejšnjega stoletja. Vsi nadaljnji posegi so bili lokalno omejeni in namenjeni točno določenim ciljem. Pregled električnih instalacij in meritve njihove ustreznosti so pokazali, da rezultati meritev niso skladni z veljavnimi predpisi in pregledana inštalacija ne izkazuje potrebne varnosti za obratovanje. V poročilu o pregledu je navedena vrsta ukrepov, ki naj zagotovijo ustrezno varnost inštalacije in njeno skladnost s predpisi.

Poglavitni cilj projekta je ureditev zatečenega nezadovoljivega stanja, posredno pa se bo izboljšala tudi varnost objekta za zaposlene in obiskovalce ter povečala požarna varnost. Izdelan bo celostni projekt elektroinštalacij, ki bo služil kot vodilo za vsa nadaljnja popravila in sanacije, sanirani bodo vsi deli elektroinštalacij, kjer je meritev bila neustrezna, urejeni priključki naprav, dvižnih vodov, požarnega tesnjena, prenapetostne zaščite, zamenjani odsluženi elementi v razdelilnikih, urejeni prikazi tokokrogov, oznak in shem. Poleg izdelave investicijske dokumentacije so predvidena elektroinštalacijska in gradbena dela, ki bodo potekala v treh fazah:

* I. faza predstavlja zamenjavo dvižnih vodov in pripadajočih omaric ter odprava ugotovljenih manjših pomanjkljivosti po prostorih.
* V II. fazi se odpravijo napake po elektromeritvah, odstranijo neustrezni elementi v razdelilnikih, vgradi nova oprema, izvede označitve kablov, vtičnic, razdelilnikov… in izvede popise dolžin tras po hodnikih in prostorih, ki bodo služili za osnovo pri pripravi popisa za dela v III. fazi.
* III. faza je organizacijsko in finančno najzahtevnejša, saj zahteva precej gradbenih del (dolbenje utorov, preboji, vzpostavitev v prvotno stanje). Faza obsega zamenjavo inštalacij po pisarnah, vzpostavljanje TN-S sistema, zamenjavo vodnikov, ki so priključeni po sistemu TN-C, zamenjava kablov s tekstilno izolacijo.

Neto tlorisna površina stavbe, kjer se bo urejalo elektroinštalacije, je 9.000,70 m2, uporabna površina pa 4.026,30 m2.

VREDNOST PROJEKTA:

Ocenjena vrednost projekta je 1.078.968,00 EUR z dinamiko financiranja po letih:

|  |  |
| --- | --- |
| Leto  | Znesek v EUR z DDV |
| 2025 | 142.730,00 |
| 2026 | 249.250,00 |
| 2027 | 387.000,00 |
| 2028 | 299.988,00 |
| **SKUPAJ** | **1.078.968,00** |

Vladi Republike Slovenije se predlaga, da v veljavni Načrt razvojnih programov 2025-2028 uvrsti projekt 1511-25-0007 »Ureditev elektroinštalacij – vladna palača v LJ«.