

 Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana T: 01 478 82 00

 F: 01 478 81 39

 E: gp.mope@gov.si

 www.mope.gov.si

|  |
| --- |
| Številka: 360-54/2022-2430-382 |
| Ljubljana, 29. 5. 2024 |
| EVA:  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJEGp.gs@gov.si |
| ZADEVA: Seznam projektov za izvedbo energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2) – predlog za obravnavo  |
| 1. Predlog sklepov vlade: |
| Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije na ….... seji dne ……. sprejela: S K L E P1. Vlada Republike Slovenije, se je seznanila z izločitvijo projekta »Protipotresna ojačitev, energetska sanacija ter celovita notranja prenova objektov Dunajska cesta 104 in Kardeljeva ploščad 1 v Ljubljani« s Seznama projektov za izvedbo energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena prispelih na prvi rok Javnega povabila za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2), s katerim se je seznanila s sklepom št. 36000-7/2023/3 z dne 30. 8. 2023.
2. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Seznamom projektov za izvedbo energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena prispelih na četrti rok Javnega povabila za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2).

 Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka  PREJMEJO:* Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana;
* Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana;
	+ Urad vlade za komuniciranje, Gregorčičeva 25, Ljubljana;
	+ Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, Ljubljana;
	+ Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.
 |
|  **2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:** |
| / |
| **3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:** |
| * mag. Bojan Kumer, minister,
* mag. Tina Seršen, državna sekretarka,

- Klemen Košir, direktor Urada za spodbujanje zelenega prehoda,- Miha Muhič, vodja Projektne pisarne za energetsko prenovo stavb,- Alja Gabrijel, podsekretarka |
| **3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** |
| / |
| **4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:** |
| / |
| 5. Kratek povzetek gradiva: |
| Slovenija je v Načrtu za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO) opredelila razvojna področja s pripadajočimi reformami in naložbami, ki bodo prispevale k blaženju negativnih gospodarskih in socialnih učinkov epidemije covida-19 ter pripravile državo na izzive, ki jih predstavljata zeleni in digitalni prehod. Vsaka komponenta znotraj posameznega razvojnega področja vključujejo vsebinsko povezane reforme in naložbe. V luči prizadevanj za zeleni prehod noben od ukrepov ne sme bistveno/pomembno škodovati okolju.Cilj ukrepa energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru komponente Trajnostna prenov stavb (C1 K2) je povečati energetsko učinkovitost stavb, kjer s celovitimi prenovami načrtujemo vsaj 30-odstotno zmanjšanje porabe primarne energije na teh stavbah v primerjavi s porabo pred energetsko prenovo. Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti stavb bodo prispevale k cilju zmanjšanja emisij TGP v stavbah za vsaj 70 % glede na leto 2005 in deležu vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz OVE (delež rabe OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote) kot določa Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN). V okviru naložb se izvajajo energetske prenove stavb javnega sektorja, v skladu z Načrtom za okrevanje in odpornost, komponente Trajnostna prenov stavb (C1 K2), poglavje 1.2.3. Opis reform in investicij in sicer: a) Stavbe izjemnega upravnega pomena zaradi epidemije covid-19 b) Stavbe izjemnega družbenega pomena zaradi epidemije covid-19 in ki spadajo v enega izmed naslednjih štirih sklopov po namembnosti stavb iz naslednjega odstavka.V okviru te naložbe so vključene le celovite prenove stavb, ki so v celoti v lasti Republike Slovenije in/ali osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je zgolj Republika Slovenija, in ki so v okviru okrevanja po covid-19 posebnega upravnega ali družbenega pomena, ter zagotavljajo optimalno delovanje v primeru ponovitve izrednih situacij v državi, kot je epidemija, in po namembnosti spadajo v enega od naslednjih štirih sklopov stavb:* Sklop 1: Stavbe, ki so namenjene vzgojno izobraževalnim procesom in katerih prenova je ključna za zagotavljanje standardov delovanja in udobja;
* Sklop 2: Stavbe, ki so namenjene zagotavljanju kulturnih dejavnosti in varovanja kulturnih dobrin in katerih prenova je ključna za zagotavljanje standardov delovanja in udobja;
* Sklop 3: Stavbe, ki so namenjene za izvajanje tistih upravnih dejavnosti, katerih prenova je ključna za zagotavljanje standardov delovanja in udobja;
* Sklop 4: Stavbe, ki so namenjene izvajanju ukrepov za zagotavljanje varnosti ljudi, okolja in premoženja in katerih prenova je ključna za zagotavljanje standardov delovanja in udobja.

Javno povabilo za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »zeleni prehod«, komponente 2: trajnostna prenova stavb (C1 K2) (oznaka: JP EP NOO 2022) je bilo na spletni strani Portal energetika in na spletni strani Vlade Republike Slovenije objavljeno 22. 12. 2022. Na 4. rok za oddajo vlog, tj. do 15. 1. 2024, je prispelo šest (6) vlog s strani treh nosilnih organov, in sicer Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za notranje zadeve. Ugotovljeno je bilo, da vsi projekti izpolnjujejo pogoje formalne in strokovne popolnosti. V fazi usklajevanja vladnega gradiva je Ministrstvo za notranje zadeve z dopisom št. 351-56/2021/35 z dne 27. 5. 2024, podalo odstop od dveh vlog. Upoštevaje odstop MNZ zajemajo ustrezni projekti skupaj 10 stavb, s skupno neto tlorisno površino 15.201,31 m2. Skupni znesek sofinanciranja pa znaša 9.952.028,47 EUR. Projekti so razvrščeni po vrstnem redu, glede na merilo izkazanega višjega prihranka rabe primarne energije. Skladno z dokumentoma NOO »PRILOGA k predlogu Izvedbenega sklepa Sveta EU z dne 17. oktober 2023 o spremembi Izvedbenega sklepa Sveta Evropske unije z dne 28. julija 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo« in »Prilagoditev Operativnih ureditev za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo z dne 27. oktober 2023« je potrebno na ukrepu energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena doseči naslednje cilje:* T24; prenova 19.196 m2; rok za doseganje cilja je Q4 2024 – nepovratna sredstva
* T25; prenova 58.913 m2; rok za doseganje cilja je Q2 2026 – nepovratna sredstva,
* T27bis (dodaten); prenova 21.398 m2; rok za doseganje cilja je Q2 2026 – povratna sredstva.

Za izvedbo projektov, poročanje ter doseganje ciljev na ukrepu energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena so zadolženi nosilni organi, torej ministrstva (MVI, MVZI, MK, MNZ, MJU). |
| 6. Presoja posledic za: |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | DA |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije:  | NE |
| c) | administrativne posledice | NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | NE |
| e) | socialno področje | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja:* nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
* razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna
* razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
 | NE |
| 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) |
|  Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov občinskih proračunov  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov državnega proračuna  |  |  | 2.150.308,21  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) obveznosti za druga javnofinančna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| II. Finančne posledice za državni proračun |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |
| Ime proračunskega uporabnika  | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| MJU | EP - 3130-21-0019 - Plačilo DDV za NOO - MJU | 221095 – Plačilo DDV za NOO | 44.000,00 | 176.679,43 |
| MJU | 3130-23-0005 - Sanacija prostorov Vojkova 1a in 1b, Ljubljana | 153384 - Investicije in investicijsko vzdrževanje za potrebe državnih organov | 61.000,00 | 0,00 |
| MVI  | Energetska prenova stavb Strokovnega centra za obravnavo otrok in mladostnikov s ČVM – Planina | 230214 C1K2IB Trajnostna prenova stavb-NOO-MVI | 0,00 | 0,00 |
| MVI | Energetska prenova stavb Strokovnega centra za obravnavo otrok in mladostnikov s ČVM – Planina | 231661 Plačilo DDV za NOO - izobraževanje | 0,00 | 0,00 |
| MVI | Energetska prenova stavb Strokovnega centra za obravnavo otrok in mladostnikov s ČVM – Planina | 231800 Investicije v zavode za usposabljanje | 0,00 | 0,00 |
| MVI  | ŠC SG – energetska in statična prenova celotne stavbe na Koroški ulici 11 | 230214 C1K2IB Trajnostna prenova stavb-NOO-MVI | 0,00 | 0,00 |
| MVI | ŠC SG – energetska in statična prenova celotne stavbe na Koroški ulici 11 | 231661 Plačilo DDV za NOO - izobraževanje | 0,00 | 0,00 |
| MVI | ŠC SG – energetska in statična prenova celotne stavbe na Koroški ulici 11 | 231799 Investicije in investicijsko vzdrževanje v srednjem šolstvu | 0,00 | 0,00 |
| MVI | Energetska prenova Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo | 230214 C1K2IB Trajnostna prenova stavb-NOO-MVI | 0,00 | 0,00 |
| MVI | Energetska prenova Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo | 231661 Plačilo DDV za NOO - izobraževanje | 0,00 | 0,00 |
| MVI | Energetska prenova Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo | 231799 Investicije in investicijsko vzdrževanje v srednjem šolstvu | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 105.000,00 | 176.679,43 |

|  |
| --- |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |
| Ime proračunskega uporabnika  | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke  | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1  |
| *URSOO (Sanacija prostorov Vojkova 1a in 1b, Ljubljana)* | *EP – 1611-21-0015 – Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost* | *221178 – NOO* | *200.000,00*  | *803.088,32*  |
| *URSOO (EP ČVM – Planina)* | *1611-21-0015**Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost* | *C1K2IB**Trajnostna prenova stavb-NOO- MVI* | *79.114,72* | *958.089,81* |
| *MVI (EP ČVM – Planina)* | *3350-23-0001**Plačilo DDV za NOO* | *231661**Plačilo DDV za NOO - izobraževanje* | *17.405,24* | *210.779,76* |
| *MVI (EP ČVM – Planina)* | *3330-17-0007 Nove investicije v zavode za usposabljanje* | *231800 Investicije v zavode za usposabljanje* | *20.680,56* | *618.402,78* |
| *URSOO (ŠS SG Koroška 11)* | *1611-21-0015 Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost* | *C1K2IB**Trajnostna prenova stavb-NOO- MVI* | *193.323,78* | *2.704.826,16* |
| *MVI (ŠS SG Koroška 11)* | *3350-23-0001**Plačilo DDV za NOO* | *231661**Plačilo DDV za NOO - izobraževanje* | *42.531,23* | *595.061,76* |
| *MVI (ŠS SG Koroška 11)* | *3330-17-0006 Nove investicije v srednje šole* | 231799 Investicije in investicijsko vzdrževanje v srednjem šolstvu | *0,00* | *0,00* |
| *URSOO (SŠFKZ)* | *1611-21-0015 Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost . dodatna sredstva* | C1K2IB Trajnostna prenova stavb-NOO- MVI | *1.509.889,53* | *1.353.387,94* |
| MVI (SŠFKZ) | 3350-23-0001Plačilo DDV za NOO | 231661Plačilo DDV za NOO - izobraževanje | *332.175,70* | *297.745,35* |
| MVI (SŠFKZ) | 3330-17-0006 Nove investicije v srednje šole | 231799 Investicije in investicijsko vzdrževanje v srednjem šolstvu | *1.241.426,49* | *1.257.005,54* |
| SKUPAJ | 3.636.547,25 | 8.798.387,42 |

|  |
| --- |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| Sredstva se zagotovijo iz namenske postavke PP 153411 – Nepremičnine – sredstva od prodaje državnega premoženja | 0,00 EUR | 726.896,92 EUR |
|  |  |  |
|  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |
| **OBRAZLOŽITEV:**1. **Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu**

V obrazložitvi.**II. Finančne posledice za državni proračun**Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:**II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:**Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:* proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
* projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
* proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.**II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:**Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.**II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:**Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: / |
| **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:** |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:* + pristojnosti občin,
	+ delovanje občin,
	+ financiranje občin.
 | **NE** |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: * Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
* Združenju občin Slovenije ZOS: NE
* Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:* v celoti,
* večinoma,
* delno,
* niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani: |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | NE |
| Predlog gradiva ni takšne narave, da bi bila potrebna predhodna objava. |
|  |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | DA |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | NE |
|  mag. Bojan Kumer MINISTER |

**OBRAZLOŽITEV**

Slovenija je v Načrtu za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO) opredelila razvojna področja s pripadajočimi reformami in naložbami, ki bodo prispevale k blaženju negativnih gospodarskih in socialnih učinkov epidemije covida-19 ter pripravile državo na izzive, ki jih predstavljata zeleni in digitalni prehod. Vsaka komponenta znotraj posameznega razvojnega področja vključujejo vsebinsko povezane reforme in naložbe. Pri vsakem ukrepu so opredeljeni tudi relevantni mejniki in cilji. Na ta način bo mogoče spremljati njihovo izvajanje. V luči prizadevanj za zeleni prehod noben od ukrepov ne sme bistveno/pomembno škodovati okolju.

Cilj ukrepa energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru komponente Trajnostna prenov stavb (C1 K2) je povečati energetsko učinkovitost stavb, kjer s celovitimi prenovami načrtujemo vsaj 30-odstotno zmanjšanje porabe primarne energije na teh stavbah v primerjavi s porabo pred energetsko prenovo. Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti stavb bodo prispevale k cilju zmanjšanja emisij TGP v stavbah za vsaj 70 % glede na leto 2005 in deležu vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz OVE (delež rabe OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote) kot določa Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN). V skladu z ustreznimi standardi se bodo torej energetsko nadgradile javne stavbe in s tem izboljšalo bivanjsko in delovno okolje ter tudi stroškovno učinkovitost stavb in njihovo varnost. Ob tem je treba upoštevati in spoštovati temeljna načela in zakonodajo na področju gradnje in zelenega javnega naročanja, med drugimi tudi z zagotavljanjem enakopravne obravnave in konkurence med ponudniki.

V okviru komponente Trajnostna prenov stavb (C1 K2) je cilj spodbujanje učinkovite rabe energije v stavbah s trajnostno prenovo obstoječih javnih stavb, tako da se po prenovi za 30 % zmanjša njihova poraba v primerjavi s porabo pred prenovo ter s tem prispevati k podnebnim ciljem EU. V tem okviru se prednostno naslavljajo stavbe javnega sektorja, ki so izjemno pomembne za strateško delovanje države, imajo kot vzorčni primeri pomemben širši demonstracijski učinek in so pomembne tudi z vidika epidemije covid-19 ter jih je možno takoj prenoviti. Te vrste stavb so glede na svoje posebnosti nujno potrebne posebne obravnave, ki zahteva odstopanje pri postopku izbire, upravičenosti stroškov in stopnje sofinanciranja v primerjavi s preostalimi stavbami v Sloveniji, da bi lahko razvile potencial za energetsko prenovo. Gre za posebne stavbe, v katerih je pred energetsko prenovo treba zagotoviti osnovno uporabnost, torej tudi vidike varnosti in ustrezne namembnosti stavbe, ki zaradi določenih specifik in visokih stroškov zagotovitve osnovne uporabnosti niso zanimive za energetsko prenovo. Zato se v luči dobrega upravljanja s stavbami in stroškovne učinkovitosti v okviru reforme prenavlja stavbe, pri katerih dolgoročno zadostimo vsem trajnostnim vidikom prenove. S tem sledimo tudi bistvenim zahtevam za gradbene objekte, ki sledijo zakonodaji s področja graditve objektov, kot so npr. mehanska odpornost in stabilnost, varnost pri požaru, ter posebnostim stavb in njihovi namembnosti.

Epidemija covid-19 je pustila znatne posledice na številnih področjih delovanja države, pri čemer so bila, izhajajoč iz interventnih protikoronskih zakonskih paketov (PKP), poleg najbolj izpostavljena področje zdravstva, ki je bilo izjemno obremenjeno in je zagotavljalo zdravstveno oskrbo številnim dodatnim pacientom (Slovenija se je soočala z visokim deležem okužb, sredstva za energetsko prenovo objektov s področja zdravstva pa so predvidena iz pobude React EU), so bila kot kritična identificirana tudi področje šolstva, ki je zaradi prilagojene organizacije dela izvajalo vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo (časovno dolgotrajna zaprtja ter neoptimalno poučevanje na daljavo), področje kulture (zagotavljanje kulturnih dejavnosti in varovanje kulturnih dobrin omejeno zaradi dolgotrajnega zaprtja), področje javne uprave (zagotavljanje hitrih odzivov in ukrepov ter dnevno prilagajanje različnim situacijam) ter področje notranjih zadev z izvajanjem številnih dodatnih ukrepov za preprečevanja širjenja koronavirusa covid-19. Področja navedenih resorjev so v okviru omejevanja epidemije, odpravljanja posledic in okrevanja po epidemiji, specifičnega in bistvenega družbenega in upravnega pomena, kar je bilo pripoznano že v času sprejemanja Načrta za okrevanje in odpornost. Ker so stavbe s področja zdravstva bile naslovljene v okviru programa React EU, so bila sredstva v Načrtu za okrevanje in odpornost predvidena za preostala 4 identificirana področja. Posledično je povabilo omejeno na stavbe teh štirih področij, ki sicer sodijo v pristojnost navedenih štirih resorjev v vlogi nosilnih ministrstev, pri čemer so končni prejemniki pravne osebe javnega prava s posameznega področja, osebe ožjega javnega sektorja in osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je RS.

**Javno povabilo**

Na podlagi 5. člena Uredbe o izvajanju Uredbe EU o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21), Smernic za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost ter Priročnika o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost je ministrstvo pristojno za energijo dne, 22.12.2022 na spletni strani Portal energetika in na spletni strani Vlade Republike Slovenije, objavilo Javno povabilo za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »zeleni prehod«, komponente 2: trajnostna prenova stavb (C1 K2) (oznaka: JP EP NOO 2022) (v nadaljevanju: Povabilo). Dne, 3. 10. 2023 so bile na spletni strani Portala Energetika objavljene spremembe in dopolnitve Povabila.

Prvi rok za oddajo vlog je bil 27. 2. 2023, drugi rok 8. 5. 2023, tretji rok 4. 9. 2023, četrti rok je bil 15. 1. 2024 in skrajni rok je 8. 4. 2024.

V okviru naložb se izvajajo energetske prenove stavb javnega sektorja, v skladu z Načrtom za okrevanje in odpornost, komponente Trajnostna prenov stavb (C1 K2), poglavje 1.2.3. Opis reform in investicij in sicer:

1. Stavbe izjemnega upravnega pomena zaradi epidemije covid-19
2. Stavbe izjemnega družbenega pomena zaradi epidemije covid-19

in ki spadajo v enega izmed naslednjih štirih sklopov po namembnosti stavb iz naslednjega odstavka.

V okviru te naložbe so lahko vključene le celovite prenove stavb, ki so v celoti v lasti Republike Slovenije in/ali osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je zgolj Republika Slovenija, in ki so v okviru okrevanja po covid-19 posebnega upravnega ali družbenega pomena, ter zagotavljajo optimalno delovanje v primeru ponovitve izrednih situacij v državi, kot je epidemija, in po namembnosti spadajo v enega od naslednjih štirih sklopov stavb:

* Sklop 1: Stavbe, ki so namenjene vzgojno izobraževalnim procesom in katerih prenova je ključna za zagotavljanje standardov delovanja in udobja;
* Sklop 2: Stavbe, ki so namenjene zagotavljanju kulturnih dejavnosti in varovanja kulturnih dobrin in katerih prenova je ključna za zagotavljanje standardov delovanja in udobja;
* Sklop 3: Stavbe, ki so namenjene za izvajanje tistih upravnih dejavnosti, katerih prenova je ključna za zagotavljanje standardov delovanja in udobja;
* Sklop 4: Stavbe, ki so namenjene izvajanju ukrepov za zagotavljanje varnosti ljudi, okolja in premoženja in katerih prenova je ključna za zagotavljanje standardov delovanja in udobja.

Stavbe, ki so v (so)lasti drugih oseb, niso predmet Povabila in niso upravičene do sofinanciranja.

Nosilni organi v okviru Povabila so Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ), Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju: MJU), Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju: MVI), Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) in Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: MK).

Naložbe vključujejo toplotno izolacijo stavb, energetsko učinkovito stavbno pohištvo (okna, zasteklitev, vrata), sisteme ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, energetsko učinkovito razsvetljavo in nadzorne sisteme. Pri izvedbeni delih se bodo zagotovili visoki zdravstveni in okolijski standardi. Prenova stavb vključuje tudi izboljšanje njihove dostopnosti za gibalno ovirane osebe, ki se bo financirala iz dela 9% ostalih stroškov pri energetski prenovi stavbe. Slovenija je ena od najbolj potresno ogroženih evropskih držav, zato bo pri tistih stavbah, kjer je to potrebno, energetska prenova izvedena po statični sanaciji, da se zagotovi stroškovno učinkovit pristop in dolgotrajen učinek naložbe.

V skladu z določili Načrta za okrevanje in odpornost, sporazuma z evropsko komisijo ter operativnih ureditev izvajanja NOO je pri financiranju energetskih prenov stavb izjemnega upravnega in družbenega pomena Ministrstvo za okolje in prostor v vlogi vsebinsko pristojnega resorja, ki opravi vsebinski pregled vlog in jih posreduje Vladi Republike Slovenije v seznanitev. Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije projekte izvedejo pristojna ministrstva, ki hkrati v svojem finančnem načrtu tudi predvidijo sredstva za izvedbo projektov v skladu s pravili o finančnem upravljanju kot veljajo za izvajanje NOO.

Za ukrep energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena, komponente Trajnostna prenova stavb (C1 K2) je za energetsko prenovo namenjenih 73.000.000,00 EUR, od tega 53.550.000,00 EUR nepovratnih sredstev ter 19.450.000,00 EUR povratnih sredstev.

Skladno z dokumentoma NOO »Priloga k predlogu Izvedbenega sklepa Sveta EU z dne 17. oktober 2023 o spremembi Izvedbenega sklepa Sveta Evropske unije z dne 28. julija 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo« in »Prilagoditev Operativnih ureditev za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo z dne 27. oktober 2023« morajo nosilni organi na ukrepu energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena doseči naslednje cilje:

* cilj T24; prenova 19.196 m2; rok za doseganje cilja je Q4 2024 – nepovratna sredstva,
* cilj T25; prenova 58.913 m2; rok za doseganje cilja je Q2 2026 – nepovratna sredstva,
* dodaten cilj T27 bis; prenova 21.398 m2; rok za doseganje cilja je Q2 2026 – povratna sredstva.

**Priprava seznama projektov za seznanitev na Vladi Republike Slovenije**

Ministrstvo pristojno za energijo je s sklepom št. 360-54/2022/20-00411907, z dne 25. 11. 2022, imenovalo strokovno komisijo za javno povabilo za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2). Strokovna komisija je zadolžena za odpiranje, preverjanje formalne popolnosti, strokovni pregled in pripravo seznama primernih predlogov projektov energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena.

Vlada Republike Slovenije se je s sklepom št. 36000-7/2023/3 z dne 30. 8. 2023, sklepom št. 36000-7/2023/6 z dne 10. 10. 2023 ter sklepom št. 36000-7/2023/9 z dne 15. 2. 2024 že seznanila s seznamom projektov za izvedbo energetske prenove stavb izjemnega upravnega in družbenega pomena v okviru načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »zeleni prehod«, komponente 2: trajnostna prenova stavb (C1 K2), prispelih na prvi, drugi in tretji rok predmetnega Povabila.

Na seznam, ki je javno objavljen na spletnem portalu <https://www.energetika-portal.si/>, so bili do sedaj uvrščeni projekti, štirih nosilnih organov (1., 2. in 3. rok Povabila): Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Ministrstva za kulturo in Ministrstva za javno upravo v skupnem znesku sofinanciranja 68.395.100,03 EUR.

Nosilni organ Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, je z dopisom št. 303-49/2023/113, z dne 7. 3. 2024 predlagal, da se iz seznama projektov izloči projekt »Protipotresna ojačitev energetska sanacija ter celovita notranja prenova objektov Dunajska cesta 104 in Kardeljeva ploščad 1 v Ljubljani« v skupni vrednosti sofinanciranja 5.060.672,00 EUR iz naslova nepovratnih virov NOO, ki je prispel na 1. rok Povabila.

Na podlagi izločitve projekta iz prejšnjega odstavka, so se sprostila razpoložljiva nepovratna sredstva NOO na tem Povabilu v višini 5.060.672,00 EUR tako, da znaša znesek do sedaj porabljenih sredstev NOO 63.334.428,03 EUR, od tega 49.275.473,01 EUR nepovratnih sredstev NOO in 14.058.955,02 EUR povratnih sredstev NOO.

***Podatki potrjenih projektov 1.,2. in 3. roka, ki se financirajo iz nepovratnih sredstev NOO***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok**  | **Naziv nosilnega organa** | **Naziv projekta** | **Zaključek** | **Sredstva**  | **Neto tlorisna površina stavb (m2)** | **% Prihranka Ptot,an**  | **% Prihranka TGP** | **Skupen znesek sofin. projekta (€)** | **Vrednost projekta z DDV (€)** |
| **1. rok** | **MVI** | Energetska prenova SŠ Sevnica | **avg. 2024** | Nepovratna sredstva  | 1.681,00 | 60,38% | 76,18% | 1.126.902,25 | 1.374.820,74 |
| Energetska prenova stavb Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj | Nepovratna sredstva  | 23.087,60 | 76,75% | 90,55% | 14.034.505,75 | 17.396.417,32 |
| Energetska prenova stavbe STAŠ Ljubljana | Nepovratna sredstva  | 6.178,00 | 80,45% | 90,68% | 3.573.788,00 | 6.754.136,28 |
| Mladinski dom Jarše – energetska sanacija in statična prenova | **september, oktober 2024** | Nepovratna sredstva  | 1.330,33 | 75,44% | 81,34% | 977.566,51 | 1.633.915,18 |
| Srednja šola Slovenj Gradec in Muta – energetska sanacija in statična prenova | **junij, julij 2025** | Nepovratna sredstva  | 2.638,64 | 73,92% | 85,21% | 1.949.954,96 | 2.739.377,73 |
| Telovadnica – Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran | **maj, junij 2024** | Nepovratna sredstva  | 655,40 | 91,73% | 100,00% | 351.949,80 | 657.700,54 |
| **MVZI** | Prenova objekta »Študentski dom 15« Študentskih domov Univerze v Mariboru | **april, maj 2024** | Nepovratna sredstva  | 2.906,66 | 58,50% | 57,27% | 1.547.252,73 | 6.048.383,40 |
| **1. rok Vsota** | **38.477,63** |  |  | **23.561.920,00** | **36.604.751,19** |
| **2. rok** | **MJU** | Prenova in energetska sanacija objekta Vojkova 1B Ljubljana | **december 2025** | Nepovratna sredstva  | 5.404,50 | 82,72% | 91,97% | 2.895.242,41 | 7.564.885,11 |
| **MK** | Energetska sanacija objektov Arboretum Volčji Potok | **oktober 2024** | Nepovratna sredstva  | 903,20 | 71,81% | 86,40% | 597.818,40 | 961.446,62 |
| Energetska sanacija objektov SNG Maribor, NMS, ZVKDS OE Ljubljana in ZVKDS OE Kranj | Nepovratna sredstva  | 26.194,08 | 45,97% | 49,91% | 8.616.731,15 | 10.512.412,00 |
| **MVI** | Energetska in statična prenova delavnic ŠC Postojna | **avgust 2025** | Nepovratna sredstva  | 1.889,48 | 58,30% | 30,30% | 1.357.469,16 | 1.682.396,15 |
| Energetska in statična prenova Dijaškega doma Celje | **2026** | Nepovratna sredstva  | 6.715,10 | 63,88% | 60,84% | 4.644.142,25 | 5.128.334,58 |
| Energetska in statična prenova Dijaškega doma Škofja Loka | **december 2025** | Nepovratna sredstva  | 3.562,75 | 33,76% | 60,30% | 2.603.728,87 | 3.201.152,29 |
| Energetska prenova Prometne šole Maribor | **avgust 2024** | Nepovratna sredstva  | 9.141,60 | 43,58% | 75,88% | 4.998.420,77 | 6.243.985,33 |
| **2. rok Vsota** | **53.810,71** |  |  | **25.713.553,01** | **35.294.612,08** |
| **Skupna vsota** | **92.288,34** |  |  | **49.275.473,01** | **71.899.363,27** |

***Podatki potrjenih projektov 1.,2. in 3. roka, ki se financirajo iz povratnih sredstev NOO***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok**  | **Naziv nosilnega organa** | **Naziv projekta** | **Zaključek** | **Sredstva**  | ***Neto tlorisna površina stavb (m2)*** | ***% Prihranka Ptot,an***  | **% Prihranka TGP** | **Skupen znesek sofin. projekta (€)** | **Vrednost projekta z DDV (€)** |
| **2. rok** | **MVZI** | Prenova objekta Študentski dom 1 in objektov Depandansa s telovadnico (na Tyrševi ulici v Mariboru); Faza 1: Prenova objektov Depandansa s telovadnico | **februar 2025** | Povratna sredstva | 2.083,29 | 62,36% | 57,29% | 1.539.551,31 | 6.259.209,51 |
| **2. rok Vsota** | **2.083,29** |  |  | **1.539.551,31** | **6.259.209,51** |
| **3. rok** | **MVI** | Energetska in statična prenova Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana | **februar 2026** | Povratna sredstva | 7.038,94 | 75,99% | 82,04% | 4.835.082,48 | 5.992.110,04 |
| Energetska prenova GFML | **september 2024** | Povratna sredstva | 3.190,90 | 39,53% | 81,50% | 811.472,43 | 1.062.567,15 |
| ENERGETSKA PRENOVA IN STATIČNA SANACIJA TER PRENOVA PROSTOROV I. IN II. NADSTROPJA ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA | **december 2025** | Povratna sredstva | 2.346,00 | 64,60% | 88,01% | 1.353.987,57 | 2.687.172,54 |
| Energetska prenova ŠC PET | Povratna sredstva | 6.657,70 | 85,71% | 93,35% | 3.227.032,95 | 4.561.915,75 |
| Energetska sanacija ŠC Celje na lokaciji Ljubljanska | **februar 2026** | Povratna sredstva | 4.748,77 | 60,03% | 87,59% | 2.291.828,28 | 2.959.643,74 |
| **3. rok Vsota** | **23.982,31** |  |  | **12.519.403,71** | **17.263.409,22** |
| **Skupna vsota** | **26.065,60** |  |  | **14.058.955,02** | **23.522.618,73** |

Na 4. rok za oddajo vlog, tj. do 15. 1. 2024, je prispelo šest (6) vlog s strani treh nosilnih organov, in sicer Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za notranje zadeve. Ugotovljeno je bilo, da vsi projekti izpolnjujejo pogoje formalne in strokovne popolnosti. V fazi usklajevanja vladnega gradiva je Ministrstvo za notranje zadeve z dopisom št. 351-56/2021/35 z dne 27. 5. 2024, podalo odstop od dveh vlog.

Upoštevaje odstop MNZ zajemajo ustrezni projekti skupaj 10 stavb, s skupno neto tlorisno površino 15.201,31 m2. Skupni znesek sofinanciranja pa znaša 9.952.028,47 EUR. Projekti so razvrščeni po vrstnem redu, glede na merilo izkazanega višjega prihranka rabe primarne energije.

Na zadnji, 5. rok za oddajo vlog, tj. 8. 4. 2024 ni prispela nobena vloga, zato je Javno povabilo za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »zeleni prehod«, komponente 2: trajnostna prenova stavb (C1 K2) (oznaka: JP EP NOO 2022) zaključeno.

**Finančne posledice**

Skladno z veljavnim NOO je v okviru Povabila na voljo 73.000.000,00 EUR, od tega 53.550.000,00 EUR nepovratnih sredstev ter 19.450.000,00 EUR povratnih sredstev.

Ocenjena vrednost sofinanciranja projektov iz priloženega Seznam projektov za izvedbo energetske prenove stavb izjemnega upravnega in družbenega pomena v okviru načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »zeleni prehod«, komponente 2: trajnostna prenova stavb (C1 K2) v sklopu četrtega (4) roka javnega povabila (JP\_EP\_NOO\_2022) znaša 9.952.028,47 EUR.

Vrednost projektov 4. roka skupaj z vrednostjo že potrjenih projektov iz 1., 2. in 3. roka Povabila (ob upoštevanju izločitve »Protipotresna ojačitev energetska sanacija ter celovita notranja prenova objektov Dunajska cesta 104 in Kardeljeva ploščad 1 v Ljubljani«) znašala 73.286.456,50 EUR.

Skupni še razpoložljivi znesek sredstev NOO za sofinanciranja projektov 4. roka znaša 9.665.571,97 EUR, od tega je 5.391.044,98 EUR povratnih sredstev NOO in 4.274.526,99 EUR nepovratnih sredstev NOO.

Viri sofinanciranja ustreznih projektov (1., 2., 3. in 4. rok):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  NOO pravice porabe  |  potrjeni projekti na VRS  |  ostanek glede na pravice porabe | projekti 4. roka  |
|  Nepovratna sredstva  | 53.550.000,00 | 49.275.473,01 | 4.274.526,99 | 4.354.069,55  |
|  Povratna sredstva | 19.450.000,00 | 14.058.955,02 | 5.391.044,98 |  5.597.958,92  |
|  **Skupaj**  | **73.000.000,00** | **63.334.428,03** | **9.665.571,97** |  **9.952.028,47**  |

Razlika med predvidenim zneskom sofinanciranja projektov 4. roka v višini 9.952.028,47 EUR in razpoložljivimi sredstvi NOO v višini 9.665.571,97 EUR, znaša 286.456,50 EUR. Ta del sredstev se bo zagotovil iz drugih pod ukrepov v okviru ukrepa Trajnostna prenova stavb, vendar to ne sme vplivati na doseganje mejnikov in ciljev ter s tem povezane reforme in naložbe, kot so opredeljene v Načrtu za okrevanje in odpornost, oziroma Izvedbenem sklepu-CID.

**Sredstva za izvedbo investicij bodo zagotovljena na naslednji način:**

- Urad za okrevanje in odpornost (URSOO) v letih 2024 in 2025 v višini 7.801.720,26 EUR, od tega:

* 1.982.328,03 EUR v letu 2024
* 5.819.392,23 EUR v letu 2025.

Preostanek sredstev od ocenjene vrednosti sofinanciranja izbranih projektov (2.150.308,21 EUR) se bo izplačal v letu 2026.

- Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI) v letih 2024 in 2025 v višini EUR, od tega:

* 1.654.219,22 EUR v letu 2024
* 2.978.995,19 EUR v letu 2025.

Preostanek sredstev MVI od ocenjene vrednosti sofinanciranja izbranih projektov (1.957.102,67 EUR) se bo izplačal v letu 2026.

- Ministrstvo za javno upravo (MJU) v višini 1.008.576,35 EUR, od tega:

* 105.000,00 EUR v letu 2024
* 903.576,35 EUR v letu 2025.

**Izvajanje projektov energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena**

Na podlagi potrjenih projektov 1., 2., 3. in 4. roka Javnega povabila za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2), bodo razpoložljiva sredstva na predmetnem povabilu izčrpana, zato se bo Povabilo zaprlo. Posebno obvestilo o porabi sredstev bo objavljeno na spletni strani MOPE in spletni strani https://www.energetika-portal.si/.

Za izvajanje in poročanje o svojih projektih so zadolženi nosilni organi oz. ministrstva skladno z Načrtom na okrevanje in odpornost (Priročnik o načinu financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, Operativni sporazum med Evropsko Komisijo in Slovenijo – cilja 24 in 25) in drugimi relevantnimi pravnimi podlagami objavljenimi na spletni strani https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/. Izvajanje projekta mora potekati v skladu z oddano vlogo, kar pomeni tudi skladno s tehničnimi smernicami za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno (DNSH). Nosilni organi so skladno z dokumentom NOO »Prilagoditev Operativnih ureditev za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo z dne 27. oktober 2023« odgovorni tudi za doseganje ciljev energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena, in sicer cilja T24 (prenova 19.196 m2 ; rok za doseganje cilja je Q4 2024 – nepovratna sredstva), cilja T25 (prenova 58.913 m2; rok za doseganje cilja je Q2 2026 – nepovratna sredstva) in dodatnega cilja 27 bis (prenova 21.398 m2; rok za doseganje cilja je Q2 2026 – povratna sredstva).

Seznam vseh projektov (1., 2., 3. in 4. rok) za izvedbo energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena, ki izpolnjujejo pogoje iz Javnega povabila za uvrstitev na seznam:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok**  | **Naziv projekta** | **Naziv nosilnega organa** | **Neto tlorisna površina stavb (m2)** | **%Ptot,an** | **Skupen znesek sofin. projekta (€)** | **Zaključek** | **Sredstva**  |
| 1 rok | Telovadnica – Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran | MVI |  655,40  |  0,92  |  351.949,80  |  maj, junij 2024  |  Nepovratna sredstva NOO |
| 1 rok | Mladinski dom Jarše – energetska sanacija in statična prenova | MVI |  1.330,33  |  0,75  |  977.566,51  |  september, oktober 2024  |  Nepovratna sredstva NOO |
| 1 rok | Energetska prenova stavbe STAŠ Ljubljana | MVI |  6.178,00  |  0,80  |  3.573.788,00  |  avgust 2024  |  Nepovratna sredstva NOO |
| 1 rok | Srednja šola Slovenj Gradec in Muta – energetska sanacija in statična prenova | MVI |  2.638,64  |  0,74  |  1.949.954,96  |  junij, julij 2025  |  Nepovratna sredstva NOO |
| 1 rok | Energetska prenova SŠ Sevnica | MVI |  1.681,00  |  0,60  |  1.126.902,25  |  avgust 2024  |  Nepovratna sredstva NOO |
| 1 rok | Energetska prenova stavb Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj | MVI |  23.087,60  |  0,77  |  14.034.505,75  |  avgust 2024  |  Nepovratna sredstva NOO |
| 1 rok | Prenova objekta »Študentski dom 15« Študentskih domov Univerze v Mariboru | MVZI |  2.906,66  |  0,59  |  1.547.252,73  |  april, maj 2024  |  Nepovratna sredstva NOO |
| 2. rok | Energetska sanacija objektov SNG Maribor, NMS, ZVKDS OE Ljubljana in ZVKDS OE Kranj | MK |  26.194,08  |  0,46  |  8.616.731,15  |  oktober 2024  |  Nepovratna sredstva NOO |
| 2. rok | Energetska in statična prenova delavnic ŠC Postojna | MVI |  1.889,48  |  0,58  |  1.357.469,16  |  avgust 2025  |  Nepovratna sredstva NOO |
| 2. rok | Energetska in statična prenova Dijaškega doma Škofja Loka | MVI |  3.562,75  |  0,34  |  2.603.728,87  |  december 2025  |  Nepovratna sredstva NOO |
| 2. rok | Energetska in statična prenova Dijaškega doma Celje | MVI |  6.715,10  |  0,64  |  4.644.142,25  | 2026  |  Nepovratna sredstva NOO |
| 2. rok | Prenova objekta Študentski dom 1 in objektov Depandansa s telovadnico (na Tyrševi ulici v Mariboru); Faza 1: Prenova objektov Depandansa s telovadnico | MVZI |  2.083,29  |  0,62  |  1.539.551,31  |  februar 2025  |  Povratna sredstva NOO |
| 2. rok | Prenova in energetska sanacija objekta Vojkova 1B Ljubljana | MJU |  5.404,50  |  0,83  |  2.895.242,41  |  december 2025  |  Nepovratna sredstva NOO |
| 2. rok | Energetska sanacija objektov Arboretum Volčji Potok | MK |  903,20  |  0,72  |  597.818,40  |  oktober 2024  |  Nepovratna sredstva NOO |
| 2. rok | Energetska prenova Prometne šole Maribor | MVI |  9.141,60  |  0,44  |  4.998.420,77  |  avgust 2024  |  Nepovratna sredstva NOO |
| 3. rok | Energetska prenova ŠC PET | MVI |  6.657,70  |  0,86  |  3.227.032,95  |  december 2025  |  Povratna sredstva NOO |
| 3. rok | Energetska sanacija ŠC Celje na lokaciji Ljubljanska | MVI |  4.748,77  |  0,60  |  2.291.828,28  |  februar 2026  |  Povratna sredstva NOO |
| 3. rok | ENERGETSKA PRENOVA IN STATIČNA SANACIJA TER PRENOVA PROSTOROV I. IN II. NADSTROPJA ŠOLSKEGA CENTRA ROGAŠKA SLATINA | MVI |  2.346,00  |  0,65  |  1.353.987,57  |  december 2025  |  Povratna sredstva NOO |
| 3. rok | Energetska prenova GFML | MVI |  3.190,90  |  0,40  |  811.472,43  |  september 2024  |  Povratna sredstva NOO |
| 3. rok | Energetska in statična prenova Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana | MVI |  7.038,94  |  0,76  |  4.835.082,48  |  februar 2026  |  Povratna sredstva NOO |
| 4. rok | PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA VOJKOVA 1A LJUBLJANA | MJU |  1.430,00  |  0,87  |  1.003.088,82  | november 2025 |  Povratna sredstva NOO |
| 4. rok | Energetska prenova stavb Strokovnega centra za obravnavo otrok in mladostnikov s ČVM - Planina | MVI |  2.831,30  |  0,84  |  1.037.204,53  | oktober 2025 |  Povratna sredstva NOO  |
| 4. rok | ŠC SG – energetska in statična prenova celotne stavbe na Koroški ulici 11 | MVI |  4.961,61  |  0,72  |  3.654.069,55  | marec 2026 |  Nepovratna sredstva NOO  |
| 4. rok | Energetska prenova Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo | MVI |  5.978,41  |  0,62  |  4.257.665,57  | februar 2026 |  Delno povratna sredstva NOO v višini 3.557.665,54 EUR Delno nepovratna sredstva NOO v višini 700.000,00 EUR |
| **Skupaj** |   |   |  **73.286.456,50** |   |   |

**SEZNAM PROJEKTOV ZA IZVEDBO ENERGETSKE PRENOVE STAVB IZJEMNEGA UPRAVNEGA IN DRUŽBENEGA POMENA V OKVIRU NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST, RAZVOJNEGA PODROČJA »ZELENI PREHOD«, KOMPONENTE 2: TRAJNOSTNA PRENOVA STAVB (C1 K2) (OZNAKA JP\_EP\_NOO\_2022)**

Ministrstvo za infrastrukturo (zdaj Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo) je 22. 12. 2022 na svoji spletni strani objavilo Javno povabilo za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2) (oznaka JP\_EP\_NOO\_2022).

Za ukrep energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena, komponente Trajnostna prenova stavb (C1 K2), je za energetsko prenovo namenjenih 73.000.000,00 EUR, od tega 53.550.000,00 EUR nepovratnih sredstev ter 19.450.000,00 EUR povratnih sredstev, z vključenimi drugimi smiselnimi ukrepi v maksimalnem deležu 9 % (4.320.000,00 EUR), ter dodatno 18.030.000,00 EUR za statično prenovo.

Prvi rok za oddajo vlog je bil 27. 2. 2023, drugi rok 8. 5. 2023, tretji rok 4. 9. 2023, četrti rok je 15. 1. 2024 in skrajni rok je 8. 4. 2024.

Na četrti rok za oddajo vlog, tj. do 15. 1. 2024, je prispelo skupaj šest (6) vlog, od katerih (4) vloge izpolnjujejo vse pogoje za uvrstitev na seznam, pri čemer so se prednostno na seznam uvrstili projekti z izkazanim višjim prihrankom rabe primarne energije.

PRILOGA: Seznam projektov