| Številka: 410-7/2025-213 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ljubljana, dne 28. 10. 2025 |  |  |  |  |  |  |
| EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) |  |  |  |  |  |  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE gp.gs@gov.si |  |  |  |  |  |  |
| ZADEVA: Predlog za spremembo izhodiščne vrednosti projekta 1914-22-0010 »Strelišče Crngrob« v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 - 2028 pri proračunskem uporabniku 1914 – Slovenska vojska – predlog za obravnavo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Predlog sklepov vlade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – UPB-1, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU1-G, 65/14, 55/17, 163/22 in 57/25-ZF) in petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25-ZFO-1E in 32/25-ZJU-1) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji SKLEP V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 - 2028 se skladno s priloženo tabelo spremeni vrednost projekta: - 1914-22-0010 »Strelišče Crngrob«. Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka vlade Priloge: - 1914-22-0010 »Strelišče Crngrob«. Prejmejo: Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za finance. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mag. Vanja Svetec Leaney, v.d. generalne sekretarke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. Kratek povzetek gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministrstvo za obrambo predlaga spremembo izhodiščne vrednosti v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 - 2028 pri proračunskem uporabniku 1914 - Slovenska vojska. V okviru projekta »Strelišče Crngrob« se spreminja dinamika financiranja vrednosti projekta. Nova izhodiščna vrednost projekta znaša 2.703.742,87 EUR z DDV. Sredstva bodo zagotovljena v okviru finančnega načrta Ministrstva za obrambo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. Presoja posledic za: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |  |  |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| c) | administrativne posledice |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| e) | socialno področje |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| - 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: - V okviru projekta »Strelišče Crngrob« investitor spreminja dinamiko realizacije in zvišuje izhodiščno vrednost projekta. Razlog tega povečanja izhodiščne vrednosti je posledica povečanja vrednosti investicije in spremembe terminskega izvajanja del. Prvotni investicijski program je bil potrjen že v letu 2022 in je zaradi časovnega zamika izvajanja investicije prišlo do sprememb stroškov gradbenih del, opreme in storitev skladno s povečanjem cen na trgu. Investicijski program se spreminja zgolj v delu, ki opredeljuje višino investicije in terminskega plana izvajanja del. Pravice porabe se zagotovijo v okviru finančnega načrta Ministrstva za obrambo, proračunske postavke 221635 Razvojno raziskovalna dejavnost v SV, 1914-23-0001 »Razvojno raziskovalna dejavnost v SV«. Nova izhodiščna vrednost znaša 2.703.742,87 EUR z DDV. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tekoče leto (t) |  | t + 1 | t + 2 |  |  | t + 3 |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II. Finančne posledice za državni proračun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika |  | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |  |  |
| # SV |  | 1914-22-0010 # »Strelišče Crngrob« |  | 5858 # »Modernizacija enot Slovenske vojske«⠀ |  | # 5.000,00 |  |  | # 0,00 |  |  |
| # SV |  | 1914-22-0010 # »Strelišče Crngrob« |  | 5902 # »Konstrukcije in infrastruktura«⠀ |  | # 52.008,00 |  |  | # 0,00 |  |  |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  | 57.008,00 |  |  | # 0,00 |  |  |
| # II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika |  | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |  |  |
| # SV |  | 1914-23-0001 # »Razvojno raziskovalna dejavnost v SV« |  | 221635 # »Razvojno raziskovalna dejavnost v SV«⠀ |  | # 351.274,90 |  |  | # 0,00 |  |  |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  | # 351.274,90 |  |  | # 0,00 |  |  |
| # II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novi prihodki |  |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  | Znesek za t + 1 |  |  |  |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: - (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) - Kratka obrazložitev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: - Skupnosti občin Slovenije SOS: NE - Združenju občin Slovenije ZOS: NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |
| Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13, 10/14, 164/20, 35/21, 51/21 in 114/21) javnost ni bila povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |
| Boštjan Pavlin, mag. Državni sekretar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poslano:

  - naslovniku,

  - SGS,

  - GŠSV.

OBRAZLOŽITEV:

Ministrstvo za obrambo predlaga spremembo vrednosti izhodiščne vrednosti v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 – 2028 pri proračunskemu uporabniku 1914 – Slovenska vojska.

- 1914-22-0010 – Strelišče Crngrob

Na področju proračunske porabe: 07 – OBRAMBA IN ZAŠČITA,

glavni program 0702 – Vojaška obramba,

nosilni podprogram – 070203 – Infrastruktura in opremljenost SV,

proračunske postavke: 5858 – Modernizacija enot Slovenske vojske in 5902 – Konstrukcije in infrastruktura

Namen investicije je zagotavljanje pogojev za varno in učinkovito izvajanje bližinskih in tekmovalnih streljanj skladno z akti vodenja in poveljevanja.

Cilj investicije so:

  - zagotoviti pogoje za izvedbo tekmovalnih streljanj in preko nje razvijati strelsko odličnost,

  - zagotoviti standarde varnosti in zdravja pri delu skladno z določili Pravilnika,

preko lovilcev krogel zagotoviti varnejše izvajanje streljanj in varno ter racionalno

  - odstranjevanje svinca iz območja za tarčami in

preko omilitvenih ukrepov onesnaževanja s hrupom vzdrževati dobro civilno-vojaško

  - sodelovanje v lokalnem okolju strelišča.

- V okviru projekta »Strelišče Crngrob« investitor spreminja dinamiko in zvišuje izhodiščno vrednost projekta. Razlog tega povečanja izhodiščne vrednosti je posledica povečanja vrednosti investicije in spremembe terminskega izvajanja del. Prvotni investicijski program je bil potrjen že v letu 2022 in je zaradi časovnega zamika izvajanja investicije prišlo do sprememb stroškov gradbenih del, opreme in storitev skladno s povečanjem den na trgu. Investicijski program se spreminja zgolj v delu, ki opredeljuje višino investicije in terminskega plana izvajanja del.

Ministrstvo za obrambo predlaga spremembo vrednosti projekta z izhodiščne vrednosti 2.400.000 EUR  z DDV na novo izhodiščno vrednost 2.703.742,87 EUR z DDV.

Ministrstvo za obrambo predlaga spremembo izhodiščne vrednosti v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025 - 2028 pri proračunskem uporabniku 1914 - Slovenska vojska. Sredstva bodo zagotovljena v okviru finančnega načrta Ministrstva za obrambo.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO