REBALANS ŠT. 1  POSLOVNEGA NAČRTA

Javnega podjetja INFRA d.o.o.

ZA LETO 2023

November  2023 							Direktor:

mag. Janez Pustatičnik

V Poslovnem načrtu javnega podjetja Infra izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. za leto 2023, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 13.04.2023 s sklepom št. 47604-2/2023/4, se spremenijo točke, kot sledi v nadaljevanju:

Z rebalansom št. 1 Poslovnega načrta 2023 se prerazporedijo sredstva po postavkah:

- 2.5.1 sredstva za Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Arto- Blanca v višini 400.000 EUR se prerazporedijo:

  - na postavko 2.5.2 Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Krško v višini 365.000 EUR;

  - na postavko 2.4.2 Načrt pridobivanja zemljišč HE Krško v višini 35.000 EUR.

Z rebalansom št. 1 Poslovnega načrta za leto 2023 se za HE Mokrice na postavki 2.5.4 Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Mokrice zmanjšajo sredstva v višini 5.947.040 EUR na p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe. Na NRP 2550-18-0013 HE Izgradnja HE na spodnji Savi - HE MOKRICE se zmanjšajo sredstva v višini 6.016.383 EUR. Na NRP 2550-17-0036 TEHNIČNA POMOČ se sredstva povečajo za 69.343 EUR.

2.4 NAČRT PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ

2.4.2 HE KRŠKO

Ocenjujemo, da planirana sredstva za leto 2023 na investicijskem delu HE Arto – Blanca tč. 2.5.1 ne bomo v celoti realizirali, zato predlagamo, da se sredstva v višini 35.000 EUR prerazporedijo na postavko 2.4.2 Načrt pridobivanja zemljišč za HE Krško.

Na območju HE Krško je potrebno pridobiti še določena zemljišča, ki so bila v času gradnje vpisana v Zemljiški knjigi kot javno dobro. Zemljišča so bila izvzeta iz javnega dobra in je na njih potrebno pridobiti lastninsko pravico.

2.5 NAČRT NALOŽB V VODNO, DRŽAVNO IN LOKALNO INFRASTRUKTURO

2.5.1 HE ARTO - BLANCA

Rebalans št. 1 poslovnega načrta JP Infra d.o.o. v letu 2023 za izgradnjo infrastrukturnih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Arto - Blanca zajema spremembo obsega financiranja, kjer se del neangažiranih finančnih sredstev preusmeri za izgradnjo drugih ureditev v višini 400.000,00 EUR. Na akumulacijskem bazenu HE Arto - Blanca je investicija v večji meri zaključena. Tako bi bila na investiciji HE Arto - Blanca zagotovljena sredstva le delno izkoriščena, saj se potrebujejo le za izgradnjo drče na reki Mirni.

Ureditev izven nivojskih prehodov preko SŽ proge na Blanci in v Gobavcih je v planskih dokumentih DRSI še v fazi pridobivanja zemljišč in izdelave projektne dokumentacije.

Na podlagi navedenega predlagamo, da se finančna sredstva preusmerijo iz HE Arto - Blanca na HE Krško, saj ugotavljamo, da poraba finančnih sredstev na HE Arto - Blanca v letu 2023 ni možna v celoti.

Vse spremembe so razvidne iz spodaj prikazane dinamike financiranja infrastrukturnih ureditev za HE Arto -Blanca v letu 2023.

Tabela: Vrednostni pregled odstopanj plačil na HE Arto - Blanca glede na sprejet poslovni načrt za leto 2023

Z Rebalansom št. 1 Poslovnega načrta za leto 2023 se prenesejo sredstva v skupni višini 400.000 EUR iz postavke 2.5.1 Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Arto - Blanca na postavko 2.5.2 Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško v višini 365.000 EUR ter na postavko 2.4.2 Načrt pridobivanja zemljišč HE Krško v višini 35.000 EUR.

2.5.1.1  Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Na podlagi novelirane dinamike vlaganj ocenjujemo, da bo znašala višina vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Arto – Blanca  v letu 2023 158.669 EUR vključno z DDV.

Ob upoštevanju plačilnega roka bodo potrebna sredstva Sklada za vode za financiranje  vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Arto – Blanca v letu 2023 znašala 158.669 EUR.

Z Rebalansom št. 1 Poslovnega načrta za leto 2023 se prenesejo sredstva v skupni višini 400.000 EUR iz postavke 2.5.1  Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Arto - Blanca  na postavko 2.5.2 Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško v višini 365.000 EUR ter na postavko 2.4.2 Načrt pridobivanja zemljišč HE Krško v višini 35.000 EUR.

Priloge:

- Planirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Arto - Blanca in viri financiranja v letu 2023 (priloga 1)

- Planirana dinamika plačil infrastrukturnih ureditev za HE Arto - Blanca in viri financiranja v letu 2023 (priloga 2)

- Skupna planirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Arto - Blanca in viri financiranja (priloga 3)

- Skupna planirana dinamika plačil infrastrukturnih ureditev za HE Arto - Blanca in viri financiranja (priloga 4)

2.5.2    HE KRŠKO

Rebalans št. 1 poslovnega načrta JP Infra d.o.o. za leto 2023 za izgradnjo infrastrukturnih ureditev na akumulacijskem bazenu HE Krško zajema spremembo, in sicer povišanje obsega financiranja v višini 365.000 EUR. Pri tem se del neangažiranih finančnih sredstev iz HE Arto - Blanca preusmeri na projekt akumulacijski bazen HE Krško. Za izvedbo na HE Krško je z dodatnimi sredstvi predvideno:

- Izgradnja vodne infrastrukture z ureditvijo Brestaniškega potoka in izgradnja prodnega zadrževalnika na Gunškem potoku v višini 365.000 EUR. S prejemom dodatnih sredstev verjamemo, da bo projekt uspešno zaključen v letu 2023 in predan v uporabo končnim upravljalcem.

Predvidoma bo s prejetjem dodanih sredstev v letu 2023 na akumulacijskem bazenu HE Krško dokončana izgradnja vseh ureditev po DPN za HE Krško.

Vse spremembe so razvidne iz spodaj prikazane novelirane dinamike financiranja infrastrukturnih ureditev za HE Krško v letu 2023.

Tabela: Vrednostni pregled odstopanj plačil na HE Krško glede na sprejet poslovni načrt za leto 2023

2.5.2.1 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Na podlagi novelirane dinamike vlaganj ocenjujemo, da bo znašala višina vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško v letu 2023 436.904 EUR vključno z DDV.

Ob upoštevanju plačilnega roka bodo potrebna sredstva za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Krško v letu 2023 znašala 436.904 EUR.

Z Rebalansom št. 1 poslovnega načrta 2023 se s prerazporeditvijo iz postavke 2.5.1 Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Arto - Blanca zagotovijo dodatna sredstva za postavko 2.5.2 Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Krško v višini 365.000 EUR.

Priloge:

- Planirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranja v letu 2023 (priloga 1)

- Planirana dinamika plačil infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranja v letu 2023 (priloga 2)

- Skupna planirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranja (priloga 3)

- Skupna planirana dinamika plačil infrastrukturnih ureditev za HE Krško in viri financiranja (priloga 4)

2.5.4 HE MOKRICE

Z rebalansom št. 1 poslovnega načrta INFRA d.o.o. za leto 2023 oziroma z znižanimi finančnimi sredstvi se nadaljujejo najbolj nujne aktivnosti, predvsem izdelava projektne dokumentacije PZI in pridobivanje zemljišč, ki je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja v integralnem postopku, ki ga vodi MNVP.

Uredba o DPN za HE Mokrice je bila sprejeta na seji Vlade RS dne 22.8.2013. Po sprejeti Uredbi o DPN je Javno podjetje INFRA d.o.o. pripravilo »Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice«, ki je bil potrjen s sklepom Vlade RS številka 36001-2/2017/2 z dne 28.9.2017.

Aktivnosti na projektu HE Mokrice so se pričele v letu 2018. V juniju 2020 je INFRA d.o.o. skupaj s podjetjem HESS, d.o.o. vložila vlogo za pridobitev ustreznega gradbenega dovoljenja za izgradnjo ureditev in objektov na območju HE Mokrice, vključno z jezovno zgradbo HE.

Decembra 2020 je Vlada Republike Slovenije izdala Odločbo o prevladi javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt Hidroelektrarne Mokrice.

V septembru 2021 je bila s sodbo Upravnega sodišča RS odpravljena odločba Vlade RS o prevladi javne koristi energetike - obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave na območju izgradnje HE Mokrice in vrnjena Vladi RS v ponovni postopek.

Dne 20.5.2022 je Vlada RS v ponovnem postopku prevlade javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v sklopu integriranega postopka izdala odločbo, s katero se dovoli prevlada druge javne koristi, zoper katero je Društvo za proučevanje rib RS (DPRS) vložilo tožbo na Upravno sodišče RS. Sodišče je tožbo zavrnilo zaradi prepozne vložitve s strani DPRS. S strani DPRS je bila vložena pritožba zoper sklep o zavrnitvi na Ustavno sodišče RS. Upravno sodišče RS je ugodilo pritožbi DPRS in s sodbo odpravilo odločbo Vlade RS, z dne 20.05.2022 ter zadevo vrnilo Vladi RS v ponovni postopek. Vsled tega je MNVP, ki vodi integralni postopek, s sklepom z dne 15.6.2023 prekinilo integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice – Energetske in infrastrukturne ureditve do odločitve o predhodnem vprašanju prevlade javne koristi.

Aktivnosti na projektu HE Mokrice se morajo nadaljevati kljub temu, da je Upravno sodišče RS v maju 2023 odpravilo odločbo o prevladi in zadevo vrnilo organu v ponovni postopek.

Obenem bi želeli izpostaviti, da so v podjetju INFRA d.o.o. v ta namen že iz leta 2018 podpisane pogodbe z izvajalci, ki izvajajo ta dela (monitoring nultega stanja, izdelava projektne dokumentacije,…). Prav tako bi želeli izpostaviti, da je Vlada RS sprejela Poslovni načrt Javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto 2023, kjer je imela  INFRA d.o.o. skladno z veljavnim Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 in 2023 v letu 2023 zagotovljenih 6.100.000 EUR. Na podlagi zagotovljenih sredstev s sprejetim Poslovnim načrtom javnega podjetja INFRA d.o.o. v višini 6.100.000 EUR se je na podlagi sklenjenih pogodb iz preteklih let z izvajalci del v letu 2023 nadaljevalo z deli, predvsem z izdelavo projektne dokumentacije izvedbe infrastrukturnih ureditev, zaradi česar so nastale obveznosti do izvajalcev del v skupni višini 69.343 EUR.

Ugotavljamo, da v letu 2023 ne bomo mogli porabiti vseh s poslovnim načrtom predvidenih sredstev, zato predlagamo, da se z rebalansom znižajo za leto 2023 zagotovljena sredstva za 5.947.040 EUR, tako da imamo v letu 2023 zagotovljenih 152.960 EUR sredstev.

Izgradnja ureditev na območju HE Mokrice že zaostaja po potrjenem terminskem planu in je bil iz navedenega razloga podan predlog za novelacijo investicijskih dokumentov.

Vse spremembe so razvidne iz spodaj prikazane dinamike financiranja infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice v letu 2023.

Tabela: Vrednostni pregled odstopanj plačil na HE Mokrice glede na sprejet poslovni načrt za leto 2023

2.5.4.1 Financiranje infrastrukturnih ureditev (brez zemljišč)

Na podlagi novelirane dinamike vlaganj bo znašala višina vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Mokrice v letu 2023 69.343 EUR vključno z DDV.

Medtem, ko bodo znašala, ob upoštevanju plačilnega roka, potrebna sredstva za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture za HE Mokrice v letu 2023 152.960 EUR in sicer za:

- Plačilo izvedenih del v letu 2022 v višini 83.617 EUR (prikazana realizacija v letu 2022), ki so zapadla v plačilo v letu 2023 po pogodbi 2550-22-311024;

- Plačilo dejanske realizacije v letu 2023 prikazano v tabeli v prilogi 1 v vrednosti 69.343 EUR.

Z rebalansom št. 1 Poslovnega načrta za leto 2023 se za HE Mokrice na postavki 2.5.4 Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Mokrice zmanjšajo sredstva v višini 5.947.040 EUR na p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe. Na NRP 2550-18-0013 HE Izgradnja HE na spodnji Savi - HE MOKRICE se zmanjšajo sredstva v višini 6.016.383 EUR. Na NRP 2550-17-0036 TEHNIČNA POMOČ se sredstva povečajo za 69.343 EUR.

Priloge:

- Planirana  dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranja v letu 2023 (priloga 1)

- Planirana dinamika plačil infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranja v letu 2023 (priloga 2)

- Skupna planirana dinamika vlaganj infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranja (priloga 3)

- Skupna planirana dinamika plačil infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice in viri financiranja (priloga 4)

3. FINANČNI NAČRT

PRILOGE:

- PREDRAČUNSKI IZKAZ DENARNIH TOKOV

Pojasnila/razkritja postavk v predračunskem izkazu denarnih tokov za leto 2023

V predračunskem izkazu denarnih tokov za leto 2023 načrtujemo 5.306.580 EUR prejemkov pri poslovanju, ki se nanašajo na poslovne prihodke od prodaje storitev, od tega:

- 1.634.444 EUR prejemkov iz sredstev Direkcije RS za vode p.p. 231463 Vodnogospodarska javna služba;

- 41.500 EUR prejemkov iz sredstev Ministrstva za okolje, podnebje in energijo p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč iz naslova »in-house« naročila upravljanja zaprtega odlagališča odpadkov Rakovnik;

- 69.174 EUR prejemkov  iz sredstev Ministrstva za okolje, podnebje in energijo p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe iz naslova »in-house« naročila delovanja javnega podjetja INFRA pri umeščanju HE na srednji Savi;

- 9.150 EUR prejemkov od Občine Brežice  iz naslova izvajanja tržne dejavnosti.

Drugi prejemki pri poslovanju v višini 3.552.312 EUR se nanašajo na:

- prejemke financirane iz sredstev Direkcije RS za vode p.p. 231463 Vodnogospodarska javna služba za nakup osnovnih sredstev v lasti javnega podjetja v višini 9.833 EUR;

- prejemke financirane iz Direkcije RS za vode p.p. 231463 Vodnogospodarska javna služba za pokrivanje davka od odhodka pravnih oseb v višini 3.723;

- prejemke financirane iz Direkcije RS za vode iz p.p. 231588 Sklada za vode v višini 
158.669 EUR za financiranje infrastrukture HE Blanca, v višini 436.904 EUR za financiranje infrastrukture za HE Krško in v višini 2.344.983 EUR za financiranje infrastrukture za HE Brežice;

- prejemke financiranje iz p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe v višini 152.960 EUR za financiranje infrastrukture HE Mokrice in

- prejemke financirane iz p.p. 231329 Saniranje neurejenih odlagališč v višini 445.240 EUR za financiranje »in-house« naročila upravljanja odlagališča odpadkov Rakovnik.

Znesek 5.296.746 EUR predstavlja izdatke pri poslovanju, ki v višini 520.266 EUR predstavlja izdatke iz naslova nakupa materiala in storitev, v višini 1.016.025 EUR izdatke za plače zaposlencev, v višini 217.977 EUR izdatke iz naslova plačila davka na dodano vrednost, v višini 3.723 EUR izdatke za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. Drugi izdatki pri poslovanju v skupni višini 3.538.756 EUR, ki v višini 158.669 EUR predstavljajo izdatke za infrastrukturne ureditve za HE Blanca, v višini 436.904 EUR za HE Krško, v višini 2.344.983 EUR za HE Brežice, v višini 152.960 EUR za HE Mokrice ter v višini 445.240 za upravljanje zaprtega odlagališča odpadkov Rakovnik.

Izdatki pri naložbenju v višini 9.833 EUR predstavljajo izdatke za pridobitev neopredmetenih dolgoročnih sredstev v lasti javnega podjetja ter izdatke za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev.

Denarni izid v obračunskem obdobju znaša 0 EUR. Začetno stanje denarnih sredstev znaša 
10.015 EUR, končno stanje denarnih sredstev znaša 10.015 EUR.

NOVELIRANA REKAPITULACIJA POSLOVNEGA NAČRTA JAVNEGA PODJETJA INFRA d.o.o. ZA LETO 2023

Z rebalansom št. 1 Poslovnega načrta 2023 se prerazporedijo sredstva po postavkah:

- 2.5.1 sredstva za Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Arto- Blanca v višini 400.000 EUR se prerazporedijo:

  - na postavko 2.5.2 Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Krško v višini 365.000 EUR;

  - na postavko 2.4.2 Načrt pridobivanja zemljišč HE Krško v višini 35.000 EUR.

Z rebalansom št. 1 Poslovnega načrta za leto 2023 se za HE Mokrice na postavki 2.5.4 Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Mokrice zmanjšajo sredstva v višini 5.947.040 EUR na p.p. 231758 Sklad za podnebne spremembe. Na NRP 2550-18-0013 HE Izgradnja HE na spodnji Savi - HE MOKRICE se zmanjšajo sredstva v višini 6.016.383 EUR. Na NRP 2550-17-0036 TEHNIČNA POMOČ se sredstva povečajo za 69.343 EUR.