| Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mvi@gov.si |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: 4110-107/2026-3350- 14 |  |  |  |  |  |  |
| Ljubljana, 30. 3. 2026 |  |  |  |  |  |  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE gp.gs@gov.si |  |  |  |  |  |  |
| ZADEVA: Uvrstitev šestnajstih novih projektov, ki so bili izbrani na Razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu 2026-2029 Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, v Načrt razvojnih programov 2026-2029 – predlog za obravnavo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1. Predlog sklepov vlade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 - ZIPRS2627 (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 95/25 in 112/25 – ZJF-K) je Vlada Republike Slovenije na ________ seji dne__________ sprejela naslednji: S K L E P: V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2026-2029 se, skladno s podatki iz priloženih tabel, uvrstijo: - 3350-26-0017 MURSKA SOBOTA Nadzidava Glasbene šole - 3350-26-0033 CERKNICA Prizidava OŠ Notranjski odred - 3350-26-0035 ČRNOMELJ Prenova OŠ Milke Šobar - Nataše - 3350-26-0043 DRAVOGRAD Novogradnja OŠ Šentjanž pri Dravogradu - 3350-26-0044 GORENJA VAS-POLJANE Novogradnja POŠ Javorje - 3350-26-0046 IG Rekonstrukcija in prizidava k POŠ Tomišelj - 3350-26-0053 KOČEVJE Rekonstrukcija in dozidava OŠ Ljubo Šercer - 3350-26-0068 PODČETRTEK Rekonstrukcija in dozidava OŠ - 3350-26-0076 SEMIČ Prizidava k OŠ Belokranjskega odreda - 3350-26-0077 SEVNICA Novogradnja OŠ Krmelj - 3350-26-0081 SVETA ANA Prizidava in rekonstrukcija OŠ - 3350-26-0093 TIŠINA Novogradnja telovadnice pri OŠ - 3350-26-0096 VELIKE LAŠČE Dozidava OŠ Primoža Trubarja - 3350-26-0099 VOJNIK Rekonstrukcija in dozidava OŠ - 3350-26-0103 ŽUŽEMBERK Ureditev mansarde POŠ Dvor - 3350-26-0039 DOBROVNIK Dozidava Dvojezične OŠ Barbara Kolenko Helbl GENERALNA SEKRETARKA PRILOGE: - Predlog sklepa Vlade RS (priloga 3), - 16 x Tabele. SKLEP PREJMEJO: - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, - Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, - Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana, - Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, - Vlada RS, Odbor za državno ureditev in javne zadeve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dr. Vinko Logaj, minister, - Iztok Žigon, vodja Službe za investicije, - Janez Čač, vodja Oddelka za opremo, IVD in IKT, - Mira Koren Mlačnik, vodja Oddelka za pripravo in vodenje investicij. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Kratek povzetek gradiva: Predmet vladnega gradiva je uvrstitev šestnajstih novih projektov, ki so bili izbrani na Razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu 2026-2029 Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, v Načrt razvojnih programov 2026-2029 – predlog za obravnavo. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v Uradnem listu RS, št. 53 z dne 11. 7. 2025 objavilo Javni razpis, s katerim bo v letih 2026 do leta 2029 namenilo do 160.000.000,00 EUR, za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v obdobju 2026 – 2029. Ministrstvo bo sofinanciralo šestnajst projektov, ki se uvrščajo v veljavni Načrt razvojnih programov 2026-2029 v višini največ do 27.944.519,49 EUR Namen razpisa je bilo sofinanciranje investicij v objekte vzgojno - izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: VIZ), ki sodijo v delovno pristojnost Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju: ministrstvo), oziroma v objekte vrtcev in osnovnega šolstva. Z razpisom se zagotavlja finančna pomoč občinam pri uresničitvi načrtovanih projektov za objekte VIZ zaradi zagotavljanja manjkajočih površin in prostorov in/ali zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov. Cilj razpisa je bilo v letih 2026 – 2029 prispevati k realizaciji čim večjega števila projektov v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva. Za navedene investicije imajo občine izdelano investicijsko dokumentacijo, ki je skladna z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter podpisan(e) in žigosan(e) sklep(e) o potrditvi investicijske dokumentacije s strani odgovornega organa oziroma osebe občine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 6. Presoja posledic za: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |  |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| c) | administrativne posledice |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| e) | socialno področje |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| #### 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: #### (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tekoče leto (t) |  | t + 1 | t + 2 |  |  |  |  | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| II. Finančne posledice za državni proračun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika |  | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  |  | Znesek za t + 1 |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0017 »MURSKA SOBOTA Nadzidava Glasbene šole« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0033 »CERKNICA Prizidava OŠ Notranjski odred« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0035 »ČRNOMELJ Prenova OŠ Milke Šobar – Nataše« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0043 »DRAVOGRAD Novogradnja OŠ Šentjanž pri Dravogradu« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0044 »GORENJA VAS-POLJANE Novogradnja POŠ Javorje« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0046 »IG Rekonstrukcija in prizidava k POŠ Tomišelj« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0053 »KOČEVJE Rekonstrukcija in dozidava OŠ Ljubo Šercer« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0068 »PODČETRTEK Rekonstrukcija in dozidava OŠ« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0076 »SEMIČ Prizidava k OŠ Belokranjskega odreda« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0077 »SEVNICA Novogradnja OŠ Krmelj« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0081 »SVETA ANA Prizidava in rekonstrukcija OŠ« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0093 »TIŠINA Novogradnja telovadnice pri OŠ« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0096 »VELIKE LAŠČE Dozidava OŠ Primoža Trubarja« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0099 »VOJNIK Rekonstrukcija in dozidava OŠ« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0103 »ŽUŽEMBERK Ureditev mansarde POŠ Dvor« |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0039 »DOBROVNIK Dozidava Dvojezične OŠ« |  | 231798 Šolstvo narodnosti-investicije |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika |  | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  |  | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3330-20-0007 Nove investicije v osnovne šole |  | 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | 2.075.583,84 |  |  |  |  | 7.297.028,60 |
| Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-25-0020 - Nove investicije v šolstvo narodnosti |  | 231798 Šolstvo narodnosti-investicije |  | 150.045,65 |  |  |  |  | 407.226,69 |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  | 2.225.629,49 |  |  |  |  | 7.704.255,29 |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novi prihodki |  |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  | Znesek za t + 1 |  |  |  |
| / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: Kratka obrazložitev / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: - Skupnosti občin Slovenije SOS: NE - Združenju občin Slovenije ZOS: NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| Pri pripravi predloga sklepa se v skladu s 7. odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS javnost ne povabi k sodelovanju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dr. Vinko Logaj MINISTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priloge:

- PRILOGA  1: Podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade,

- PRILOGA  2: Predlog sklepa Vlade RS,

- 16 x Tabele.

PRILOGA 1

Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana		T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

http://www.vlada.si/

Številka: ….………………..

Datum: 	…………………….

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za  leti 2026 in 2027 - ZIPRS2627 (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 95/25 in 112/25 – ZJF-K) je Vlada Republike Slovenije na ________ seji dne__________ sprejela naslednji:

S K L E P:

V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2026-2029 se, skladno s podatki iz priloženih tabel, uvrstijo:

- 3350-26-0017	 MURSKA SOBOTA Nadzidava Glasbene šole

- 3350-26-0033 	CERKNICA Prizidava OŠ Notranjski odred

- 3350-26-0035 	ČRNOMELJ Prenova OŠ Milke Šobar - Nataše

- 3350-26-0043 	DRAVOGRAD Novogradnja OŠ Šentjanž pri Dravogradu

- 3350-26-0044 	GORENJA VAS-POLJANE Novogradnja POŠ Javorje

- 3350-26-0046 	IG Rekonstrukcija in prizidava k POŠ Tomišelj

- 3350-26-0053 	KOČEVJE Rekonstrukcija in dozidava OŠ Ljubo Šercer

- 3350-26-0068 	PODČETRTEK Rekonstrukcija in dozidava OŠ

- 3350-26-0076 	SEMIČ Prizidava k OŠ Belokranjskega odreda

- 3350-26-0077 	SEVNICA Novogradnja OŠ Krmelj

- 3350-26-0081 	SVETA ANA Prizidava in rekonstrukcija OŠ

- 3350-26-0093 	TIŠINA Novogradnja telovadnice pri OŠ

- 3350-26-0096 	VELIKE LAŠČE Dozidava OŠ Primoža Trubarja

- 3350-26-0099 	VOJNIK Rekonstrukcija in dozidava OŠ

- 3350-26-0103 	ŽUŽEMBERK Ureditev mansarde POŠ Dvor

- 3350-26-0039            DOBROVNIK Dozidava Dvojezične OŠ

Barbara Kolenko Helbl

GENERALNA SEKRETARKA

PRILOGA:

- 16 x Tabele.

SKLEP PREJMEJO:

- Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,

- Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,

- Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana,

- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,

- Vlada RS, Odbor za državno ureditev in javne zadeve.

PRILOGA 2

OBRAZLOŽITEV:

Predmet vladnega gradiva je uvrstitev šestnajstih novih projektov, ki so bili izbrani na Razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu 2026-2029 Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, v Načrt razvojnih programov 2026-2029 – predlog za obravnavo.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v Uradnem listu RS, št. 53 z dne 11. 7. 2025 objavilo Javni razpis, s katerim bo v letih 2026 do leta 2029 namenilo do 160.000.000,00 EUR, za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v obdobju 2026 – 2029.

Ministrstvo bo sofinanciralo šestnajst projektov, ki se uvrščajo v veljavni Načrt razvojnih programov  2026-2029 v višini največ do 27.944.519,49 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti      2.225.629,49 EUR;

- za leto 2027 v vrednosti      7.704.255,29 EUR;

- za leto 2028 v vrednosti    10.725.412,38 EUR.

- za leto 2029 v vrednosti      7.289.222,33 EUR.

Sredstva so zagotovljena v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2026–2029 na evidenčnem projektu 3330-20-0007 Nove investicije v osnovne šole (proračunska postavka 231738 – Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu) in 3350-25-0020 Nove investicije v šolstvo narodnosti (proračunska postavka 231798 – Šolstvo narodnosti - investicije). Sredstva za leti 2026 in 2027 so načrtovana v okviru sprejetih proračunov ter za leti 2028 in 2029 v okviru sprejetih planov za posamezno leto, pri čemer se predvideva tudi njihova vključitev v predlog spremembe proračuna za leto 2027 ter v predlog proračuna za leti 2028 in 2029.

Namen razpisa je bilo  sofinanciranje investicij v objekte vzgojno - izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: VIZ), ki sodijo v delovno pristojnost Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju: ministrstvo), oziroma v objekte vrtcev in osnovnega šolstva. Z razpisom se zagotavlja finančna pomoč občinam pri uresničitvi načrtovanih projektov za objekte VIZ zaradi zagotavljanja manjkajočih površin in prostorov in/ali zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov.

Cilj razpisa je bilo v letih 2026 – 2029 prispevati k realizaciji čim večjega števila projektov v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva.

Za navedene investicije imajo občine izdelano investicijsko dokumentacijo, ki je skladna z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter podpisan(e) in žigosan(e) sklep(e) o potrditvi investicijske dokumentacije s strani odgovornega organa oziroma osebe občine.

V veljavni Načrt razvojnih programov 2026-2029 se uvršča:

- 3350-26-0017 MURSKA SOBOTA Nadzidava Glasbene šole

Cilji predmetne investicije je izvedba nadzidave nad obstoječim objektom v skupni izmeri 170 m2 v sklopu katere bo dvorana za vaje orkestra in zborov s pripadajočimi prostori (sanitarije, skladišče) in dostopom iz spodnjih etaž.

Vrednost projekta znaša 906.368,17 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 263.914,66 EUR v letu 2027.

Predviden zaključek projekta je v letu 2027.

- 3350-26-0033 CERKNICA Prizidava OŠ Notranjski odred

Cilj projekta je rekonstrukcija 363 m2 in novogradnja 1.257 m2 prostorov šole s katerim se povečajo kapaciteta kuhinje, večnamenski prostor - jedilnica, šolska knjižnica in multimedijska učilnica ter z vgradnjo 1 dvigala omogoči vključevanje gibalno oviranim osebam.

Vrednost projekta znaša 4.671.934,11 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 1.730.353,21 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2027 v vrednosti	400.000,00 EUR,

- za leto 2028 v vrednosti	800.000,00 EUR,

- za leto 2029 v vrednosti	530.353,21 EUR.

Predviden zaključek projekta je v letu 2029.

- 3350-26-0035 ČRNOMELJ Prenova OŠ Milke Šobar – Nataše

Cilj projekta je rekonstrukcija 833 m2 površin, ki vključuje izvedbo 4 splošnih učilnic in 1 gospodinjske, 1 športno učilnico, 1 multisenzorno sobo ter  druge pomožne prostore, dokončanje statične in potresne sanacije ter vgradnjo dvigala za gibalno ovirane.

Vrednost projekta znaša 1.534.936,97 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 955.079,12 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2027 v vrednosti	200.000,00 EUR,

- za leto 2028 v vrednosti	427.072,00 EUR,

- za leto 2029 v vrednosti	328.007,12 EUR.

Predviden zaključek projekta je v letu 2029.

- 3350-26-0043 DRAVOGRAD Novogradnja OŠ Šentjanž pri Dravogradu

Cilj projekta je nadzidava obstoječih prizidkov in izgradnja novega objekta. Obstoječa prizidka k osnovni šoli se v pritličju rekonstruirata v izmeri 567 m2 in nadzidata v skupni izmeri 571,8 m2. Na mestu obstoječega športnega igrišča in hiše se bo zgradil nov, sodoben, energetsko varčen objekt osnovne šole v skupni izmeri 3.986,8 m2. Igrišče se bo nadomestilo z novim šolskim igriščem na mestu sedanje osnovne šole, ki se bo po preselitvi v nov objekt porušila. Obstoječa telovadnica se ohrani in poveže z novogradnjo.

Vrednost projekta znaša 7.031.820,96 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 3.344.348,00 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2027 v vrednosti	300.000,00 EUR,

- za leto 2028 v vrednosti	1.502.159,18 EUR,

- za leto 2029 v vrednosti	1.542.188,82 EUR.

Predviden zaključek projekta je v letu 2029.

- 3350-26-0044 GORENJA VAS-POLJANE Novogradnja POŠ Javorje

Cilji projekta je zgraditi nov objekt podružnične šole in vrtca skupne neto površine 2.650,85 m2, od česar bo za podružnično šolo namenjenih 1.758,59 m2, za vrtec pa 385,67 m2. Ostale površine (506,59 m2) bodo namenjene skupni rabi (gasilci, društvene dejavnosti ipd).

Vrednost projekta znaša 7.826.193,14 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 1.983.328,85 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2027 v vrednosti	971.389,78 EUR,

- za leto 2028 v vrednosti	883.328,85 EUR,

- za leto 2029 v vrednosti	128.610,22 EUR.

Predviden zaključek projekta je v letu 2029.

- 3350-26-0046 IG Rekonstrukcija in prizidava k POŠ Tomišelj

Cilj projekta je v okviru rekonstrukcije v pritličju obstoječega objekta POŠ Tomišelj v izmeri 154 m2 sanirati kapilarno vlago nosilnih zidov, odstraniti tlake in izvesti nove. Izvedel se bo tudi nov prizidek s športnimi prostori v izmeri 207 m2 in prostori za pouk v izmeri 323 m2 z učilnico, kabinetom, zbornico in knjižnico. Izveden bo tudi skupni prostor z garderobo za učence, razdelilno kuhinjo, mini jedilnico, shrambo za živila in sanitarijami.

Vrednost projekta znaša 2.622.366,63 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 959.572,43 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2028 v vrednosti	400.000,00 EUR,

- za leto 2029 v vrednosti	559.572,43 EUR.

Predviden zaključek projekta je v letu 2029.

- 3350-26-0053 KOČEVJE Rekonstrukcija in dozidava OŠ Ljubo Šercer

Cilj projekta je rekonstruirati obstoječe prostore stavbe OŠ Ljubo Šercer, na naslovu Reška cesta 6 v Kočevju, obstoječe površine 927,45 m2, prizidati nove prostore površine 2.244,01 m2, in s tem zagotoviti dodatne, manjkajoče šolske prostore (1.346,97 m2) kot tudi vadbeno/športno površino (897,04 m2) za izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma z motnjami v duševnem zdravju.  Uredile se bodo tudi zunanje površine (dvorišče in igrišče) v izmeri površine 3.300 m2.

Vrednost projekta znaša 7.797.393,78 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 3.344.348,00 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2027 v vrednosti	928.626,40 EUR,

- za leto 2028 v vrednosti	1.250.000,00 EUR,

- za leto 2029 v vrednosti	1.165.721,60 EUR.

Predviden zaključek projekta je v letu 2029.

- 3350-26-0068 PODČETRTEK Rekonstrukcija in dozidava OŠ

Cilj investicije je rekonstrukcija velikosti 291,16 m2 in novogradnja / dozidava / nadzidava velikosti 125,97 m2, ki vključujejo povečanje kapacitete kuhinje in jedilnice, ureditev glasbene učilnice ter drugih pomožnih prostorov.

Vrednost projekta znaša 821.767,83 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 575.583,84 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti	275.583,84 EUR,

- za leto 2027 v vrednosti	300.000,00 EUR.

Previden zaključek projekta je 2027.

- 3350-26-0076 SEMIČ Prizidava k OŠ Belokranjskega odreda

Cilji investicije so prizidati nove prostore k stavbi šole v skupni površini 1.021 m2 (od tega prostorov za pouk 721 m2); nadzidati obstoječe prostore prvega prizidka šole in urediti površine v izmeri 1.933 m2 (od tega prostorov za pouk 225 m2) in urediti zunanje površine ob novem objektu.

Vrednost projekta znaša 4.346.081,00 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 2.282.851,18 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2028 v vrednosti	1.000.000,00 EUR,

- za leto 2029 v vrednosti	1.282.851,18 EUR.

Predviden zaključek projekta je v letu 2029.

- 3350-26-0077 SEVNICA Novogradnja OŠ Krmelj

Cilj investicije je novogradnja 9-oddelčne osnovne šole v velikosti 2.687 m2  tlorisnih površin od tega bodo površine šolskih prostorov znašale 2.374,50 m2. Nov objekt bo dvoetažen. V pritličju bodo skupni prostori in prostori prve triade. V nadstropju se bosta  izvedle dve matični učilnici in dve specialni ter kabineti in sanitarije. Uredi se zunanja ureditev z učilnico v naravi, zelenimi površinami, dostopnimi potmi in parkiriščem.

Vrednost projekta znaša 11.310.828,55 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 3.250.486,45 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2027 v vrednosti	500.000,00 EUR,

- za leto 2028 v vrednosti	1.440.000,00 EUR,

- za leto 2029 v vrednosti	1.310.486,45 EUR.

Predviden zaključek projekta je v letu 2029.

- 3350-26-0081 SVETA ANA Prizidava in rekonstrukcija OŠ

Cilji investicije je nadgradnja telovadnice v skupni izmeri 1.041,10 m2 z izvedbo 4 novih specializiranih učilnic in manjšo učilnico za individualni pouk, novo šolsko knjižnico in kabineti za učitelje. V obstoječem objektu je predvidena rekonstrukcija v izmeri 192 m2 pri kateri se bo preuredilo območje jedilnice s predprostorom.

Vrednost projekta znaša 3.136.658,30 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 1.741.431,30 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2027 v vrednosti	600.000,00 EUR,

- za leto 2028 v vrednosti	700.000,00 EUR,

- za leto 2029 v vrednosti	441.431,30 EUR.

Predviden zaključek projekta je v letu 2029.

- 3350-26-0093 TIŠINA Novogradnja telovadnice pri OŠ

Cilj investicije je rekonstrukcija 379 m2 in dozidava 944 m2 s katerimi se zagotovi kuhinja z jedilnico in nova športna dvorana s 3 vadbenimi prostori.

Vrednost projekta znaša 6.993.466,19 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 1.845.326,19 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti	300.000,00 EUR,

- za leto 2027 v vrednosti	800.000,00 EUR,

- za leto 2028 v vrednosti	745.326,19 EUR.

Predviden zaključek projekta je v letu 2028.

- 3350-26-0096 VELIKE LAŠČE Dozidava OŠ Primoža Trubarja

Cilj projekta je rekonstrukcija 251 m2 in novogradnja 538 m2 prostorov šole. Projekt zajema odstranitev obstoječe kuhinje s pomožnimi prostori in kabinetom, rekonstrukcijo in prizidavo nove kuhinje s pomožnimi prostori in jedilnico, novo učilnico s kabinetom in pisarnami strokovnih uslužbencev. Izvedla se bo funkcionalna ureditev zunanjih površin z prostorom za igro, novo prometno ureditev z dostavo in interventnimi površinami in parkiriščem. Projekt vključuje tudi izvedbo nezahtevnega objekta za skladiščenje komunalnih odpadkov.

Vrednost projekta znaša 3.895.011,08 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 1.188.749,76 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti	600.000,00 EUR,

- za leto 2027 v vrednosti	588.749,76 EUR.

Predviden zaključek projekta je v letu 2027.

- 3350-26-0099 VOJNIK Rekonstrukcija in dozidava OŠ

Cilj projekta je rekonstrukcija in novogradnja 3.444 m2 šolskih površin. Izvedla se bo odstranitev obstoječega pritličnega šolskega objekta, razširitev šolskih površin v obsegu nove gradnje-prizidave. Izvedla se bo nova prometna, komunalna in energetske infrastruktura. Na novo se opremijo učilnice in jedilnica s kuhinjo. V okvirju zunanje ureditve se uredijo poti, zunanja učilnica in dostopi.

Vrednost projekta znaša 14.557.458,00 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 3.344.348,00 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti	900.000,00 EUR,

- za leto 2027 v vrednosti	1.244.348,00 EUR,

- za leto 2028 v vrednosti	1.200.000,00 EUR.

Predviden zaključek projekta je v letu 2029.

- 3350-26-0103 ŽUŽEMBERK Ureditev mansarde POŠ Dvor

Cilj investicije je rekonstrukcija 299,55 m2 površin s katero se pridobi 2 novi učilnici v mansardi objekta.

Vrednost projekta znaša 750.969,08 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 324.710,65 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2027 v vrednosti	200.000,00 EUR,

- za leto 2028 v vrednosti	124.710,65 EUR.

Predviden zaključek projekta je v letu 2028.

- 3350-26-0039 DOBROVNIK Dozidava Dvojezične OŠ

Cilj projekta je prizidava 275 m2 površin in sicer nadzidava druge etaže z izvedbo 2 učilnic in pomožnih prostorov, dozidava pomožnih prostorov kuhinje, dozidava arhiva in izvedba nadstreška.

Vrednost projekta znaša 1.381.375,94 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 810.087,85 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti	150.045,65 EUR,

- za leto 2027 v vrednosti	407.226,69 EUR,

- za leto 2028 v vrednosti	252.815,51 EUR.

Predviden zaključek projekta je v letu 2028.