Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana	T: 01 478 80 00

F: 01 478 81 70

E: gp.mzi@gov.si

www.mzi.gov.si

| Številka: 410-8/2025-2430-38 |  |
| --- | --- |
| Ljubljana, 8.7.2025 |  |
| EVA |  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |  |
| ZADEVA: Predlog za uvrstitev in spremembo projektov s področja državnih cest in javne železniške infrastrukture v veljavnem NRP 2025-2028 – predlog za obravnavo |  |  |  |
| 1. Predlog sklepov vlade: |  |  |  |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24) je Vlada Republike Slovenije dne ……...... sprejela naslednji SKLEP: - V veljavni Načrt razvojnih programov 2025–2028 se uvrsti projekt: - 2431-25-0027 Ureditev postajnega poslopja žel. postaje Koper - V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2025–2028 se spremenijo naslednji projekti: - 2415-95-0148 Modernizacija ceste Lokve-Čepovan - 2415-07-0097 Križišče Prekopa - 2431-19-0045 Ureditev križišča v Parižljah za Poljče - 2431-21-0050 Rekonstrukcija križišča - AC priključek Brnik - 2431-19-0043 Sanacija plazov z reko. ceste Štore-Svetina-Laško - 2431-21-0089 Sanacija plazu Komarnica - 2431-21-0083 Ureditev ceste Sodražica-Zamostec - 2431-21-0084 Ureditev ceste Zapoge-Vodice - 2431-22-0012 Ureditev ceste Stara Bučka - 2415-10-0118 Ureditev krožišča v Fari - 2415-10-0133 Ureditev križišča Prelesje - 2431-18-0073 Ureditev križišča v Škocjanu - 2431-18-0085 Ureditev ceste Soteska-Podturn - 2431-21-0117 Ureditev skozi naselje Puščava - 2415-10-0103 Ureditev ceste skozi Kapele - 2415-10-0109 Ureditev ceste Dol pri Hrastniku Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka vlade Priloga: - Tabele. Prejmejo: - Ministrstvo za infrastrukturo, - Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, - Ministrstvo za finance, - Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. |  |  |  |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |  |  |  |
| / |  |  |  |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |  |  |  |
| - mag. Alenka Bratušek, ministrica - Karmen Praprotnik, direktorica Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, - Alojzij Boh, vodja Sektorja za finance in planiranje, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo - mag. Dejan Jurkovič, vodja Sektorja za investicije v železnice, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo - Simon Mlekuž, vodja Sektor za investicije v ceste, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo - Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica Direktorata za železnice, žičnice in upravljanje prometa, Ministrstvo za infrastrukturo - mag Andreja Knez, generalna direktorica Direktorata za ceste in cestni promet, Ministrstvo za infrastrukturo |  |  |  |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |  |  |  |
| / |  |  |  |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |  |  |  |
| / |  |  |  |
| - 5. Kratek povzetek gradiva: |  |  |  |
| Direkcija RS za infrastrukturo je skladno z Zakonom o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18 in 82/21) med drugim pristojna tudi za opravljanje nalog razvoja javne železniške infrastrukture, strokovno tehničnih, organizacijskih, razvojnih in upravnih nalog s področja gradenj in nadgradenj javne železniške infrastrukture ter tudi za financiranje obveznih gospodarskih javnih služb na področju železniškega prometa. Z namenom izboljšanja prometnih rešitev, znižanja obratovalnih stroškov in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje se v veljavni Načrt razvojnih programov uvrsti projekt: - 2431-25-0027 »Ureditev postajnega poslopja žel. postaje Koper« Tabela 1: Vrednost in dinamika financiranja projekta Št. v NRP; Naziv; Izhodiščna vrednost; Plan 2025; Plan 2026. 2431-25-0027; Ureditev postajnega poslopja žel. postaje Koper; 2.446.244,23; 575.510,86; 1.870.733,37. DRSI:; 2.446.244,23; 575.510,86; 1.870.733,37. Ostali viri; 0,00; 0,00; 0,00. Direkcija RS za infrastrukturo je po Zakonu o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE), kot upravljavec državnih cest in državnih kolesarskih povezav pristojna za vzdrževanje in razvoj državnega cestnega omrežja. Predmet vladnega gradiva je sprememba že uvrščenih projektov v Načrtu razvojnih programov (NRP). Skladno z Uredbo o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 5/17) so bile izdelane novelacije investicijske dokumentacije oz. višja stopnja investicijske dokumentacije, katera je osnova za spremembo izhodiščne vrednosti. Podlage za novelacije so predvsem izdelane projektne dokumentacije, ki v fazi priprave predhodne dokumentacije oz. uvrščanju projektov v NRP še niso bile pripravljene. V strokovnih podlagah oz. projektni dokumentaciji je bila tudi ugotovljena bodisi potreba po razširitvi območja, bodisi izvedbi dodatnih ukrepov, ki jih v osnovni dokumentaciji ni bilo moč identificirati/ predvideti. Na dvig izhodiščnih vrednosti pa v zadnjih dveh letih vpliva tudi dvig cen materialov in surovin ter posledično gradbenih storitev. |
| - 6. Presoja posledic za: |  |  |  |  |  |
| a) |  | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih |  | DA/NE |  |
| b) |  | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije |  | DA/NE |  |
| c) |  | administrativne posledice |  | DA/NE |  |
| č) |  | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij |  | DA/NE |  |
| d) |  | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki |  | DA/NE |  |
| e) |  | socialno področje |  | DA/NE |  |
| f) |  | dokumente razvojnega načrtovanja: - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij |  | DA/NE |  |
| - 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: |  |  |  |  |  |

| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |  |  |
| II. Finančne posledice za državni proračun |  |  |  |  |  |  |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke |  |  | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2415-95-0148 Modernizacija ceste Lokve-Čepovan | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  | 2.433.435 | 586.414 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2415-07-0097 Križišče Prekopa | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  | 484.612 | 130.000 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-19-0045 Ureditev križišča v Parižljah za Poljče | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  | 484.706 | 125.607 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-21-0050 Rekonstrukcija križišča - AC priključek Brnik | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  | 238.653 | 500.000 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-19-0043 Sanacija plazov z reko. ceste Štore-Svetina-Laško | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  | 43.038 | 435.000 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-21-0089 Sanacija plazu Komarnica | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  | 13.322 | 540.905 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-21-0083 Ureditev ceste Sodražica-Zamostec | 135010 Investicijsko vzdrževanje državnih cest |  |  | 156.336 | 0 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-21-0084 Ureditev ceste Zapoge-Vodice | 135010 Investicijsko vzdrževanje državnih cest |  |  | 1.731.484 | 150.000 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-22-0012 Ureditev ceste Stara Bučka | 135010 Investicijsko vzdrževanje državnih cest |  |  | 1.126.254 | 0 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2415-10-0118 Ureditev krožišča v Fari | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  | 162.519 | 0 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2415-10-0133 Ureditev križišča Prelesje | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  | 498.259 | 0 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-18-0073 Ureditev križišča v Škocjanu | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  | 401.297 | 0 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-18-0085 Ureditev ceste Soteska-Podturn | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  | 214.916 | 45.147 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-21-0117 Ureditev skozi naselje Puščava | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  | 638.556 | 1.100.000 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2415-10-0103 Ureditev ceste skozi Kapele | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  | 1.150.133 | 900.000 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2415-10-0109 Ureditev ceste Dol pri Hrastniku | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  | 315.626 | 400.000 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-25-0027 Ureditev postajnega poslopja žel. postaje Koper | 153207 Javna železniška infrastruktura - namenski vir |  |  | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| SKUPAJ |  |  |  |  | 10.093.146,00 EUR | 4.913.073,00 EUR |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke |  |  | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-25-0021 Izgradnja kolesarske infrastrukture v okviru DRR | 135110 Gradnja državnih cest |  |  | 190.569,04 | 1.288.093,95 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-19-0100 Ureditev cest v Kranju | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  |  | 1.900.000 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2415-98-0796 REKO R3-664/2501 NM (Šmihelska c.) | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  |  | 1.000.000 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-18-0045 - Ureditev ceste skozi Skaručno | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  |  | 880.000 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2415-10-0075 URED Regionalna cesta R2-443 Lendava-Pince | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  |  | 500.000 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2415-98-0851 OBNO Cankova-Kuzma | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  |  | 500.000 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-23-0020 Zaščita dvoživk v Hrašah | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  |  | 500.000 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2431-21-0101 Sanacija plazov Košnica in Žegar | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  |  | 600.000 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2415-98-0561 URED R2-447/367 Šempeter v Savinjski dolini | 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir |  |  |  | 33.017,43 |
| Direkcija RS za infrastrukturo | 2423-10-0006 Vzdrževalna dela v javno korist in investicije JŽI | 153207 Javna železniška infrastruktura - namenski vir |  |  | 575.510,86 EUR | 1.870.733,37 EUR |
| SKUPAJ |  |  |  |  | 766.079,90 EUR | 9.071.844,75 EUR |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |
| Novi prihodki |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: * Namenska sredstva bodo zagotovljena iz naslova letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu in/ali koncesijske dajatve Luke Koper, d. d., ki pripadajo proračunu Republike Slovenije na podlagi 2. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo in se uporabljajo za financiranje investicij in vzdrževanje prometne infrastrukture. Pri tem se skupni obseg načrtovane porabe iz naslova namenskih sredstev za leti 2025 in 2026 ne bo povečal, saj se sorazmerno znižuje plan na navedenih projektih in evidenčnem projektu 2423-10-0006 »Vzdrževalna dela v javno korist in investicije JŽI«. |  |  |  |  |  |  |
| - 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: - / |  |  |  |  |  |  |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |  |  |  |  |  |  |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. |  |  |  |  | DA/NE |  |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: - Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE - Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE |  |  |  |  |  |  |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |  |  |  |  |  |  |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: |  |  |  |  | DA/NE |  |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: |  |  |  |  | DA/NE |  |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: |  |  |  |  | DA/NE |  |
| mag. Alenka Bratušek MINISTRICA |  |  |  |  |  |  |

PRILOGI:

  - Priloga 1: Obrazložitev,

  - Priloga 2: Tabele.

PRILOGA 1 – Obrazložitev

- UVRSTITEV NOVEGA PROJEKTA

- 2431-25-0027 Ureditev postajnega poslopja žel. postaje Koper

Železniška postaja Koper je ena izmed železniških postaj v Sloveniji ter končna postaja na železniški progi Divača–Koper. S 3 metri nadmorske višine velja za najnižje ležečo potniško železniško postajo v Sloveniji. Stavba železniške postaje je tako kot ostala javna železniška infrastruktura v lasti Republike Slovenije, z njo pa upravlja družba SŽ-Infrastruktura d.o.o.. Železniški potniški promet opravlja podjetje SŽ-Potniški promet d.o.o..

Slika1: Položaj projekta v prostoru

Obstoječe postajno poslopje je v slabem stanju. Steklene površine na objektu predstavljajo problem, saj povzročajo velike toplotne izgube, kar se odraža tudi na visokih stroških ogrevanja. V sklopu objekta se nahajajo tudi prostori namenjeni tržni dejavnosti. Povezovalni peron med postajno zgradbo in peroni ni nadkrit, kar je problematično v primeru slabega vremena. Armirano betonski hodnik s stopniščem ob severni in južni strani objekta ni bil ustrezno globoko temeljen, zato se le-ta nagiba od objekta in se počasi pogreza. Pri tem so pomiki že dvakrat poškodovali (pretrgali) vodovodno cev, da je bila potrebna sanacija le-te. Obstoječi objekt tudi ne zadovoljuje potreb sodobnega odvijanja železniškega prometa.

Z izvedbo revitalizacije železniške postaje Koper bo izpolnjen cilj, torej posodobitev z uvedbo prostorskih, prometnih in funkcionalnih izboljšav oz. rešitev. Rezultat bo moderna železniška postaja, ki zadostuje potrebam sodobnega potnika in presega njegova pričakovanja.

Hkrati se sledi tudi viziji projekta, ki je ustvariti urbani prostor z jasno arhitekturno in krajinsko podobo. Območje se nahaja v neposredni bližini nove avtobusne postaje in ponuja primeren nastavek za celotno prenovo in zasnovo nove glavne vstopne točke v mesto Koper, utemeljene na trajnostni mobilnosti.

Namen investicije je posodobitev železniške postaje Koper z uvedbo prostorskih, prometnih in funkcionalnih izboljšav. Cilji investicije so: ureditev železniške postaje za potrebe potniškega prometa in multimodalnega vozlišča, arhitekturna preureditev končne oz. vstopne železniške postaje na slovensko železniško omrežje, uskladitev obstoječega stanja s potrebami sodobnega železniškega potniškega prometa, zmanjšanje vplivov na okolje z uporabo okolju prijaznejših materialov in tehnologij med izvedbo investicije in po njej, zmanjšanje porabe energije zaradi izboljšanja izolativnih karakteristik vgrajenih materialov ter znižanje obratovalnih stroškov.

Ocenjena vrednost projekta po tekočih cenah znaša 2.446.244,23 EUR. V letu 2025 bodo sredstva potrebna predvsem za izdelavo investicijske dokumentacije.

- SPREMEMBE OBSTOJEČIH PROJEKTOV

CESTNA INFRASTRUKTURA

2415-95-0148	Modernizacija ceste  Lokve-Čepovan

Regionalna cesta R3-608 poteka po Trnovski planoti iz smeri naselja Lokve proti Čepovanu. Cesta povezuje Trnovsko planoto z območjem Vipavske doline na eni strani in dolino Idrijce na drugi. Odsek 1065 se začne v osrednjem delu naselja Lokve, kjer se zaključi odsek R3-608/1067 Solkan-Lokve. Na začetnem delu cesta poteka skozi središče naselja. Do začetka izvedbenih del je bila cesta v naselju asfaltirana, v nadaljevanju (od km 0,550 dalje) pa v makadamski izvedbi. Širina obstoječe ceste znaša cca 4,00 - 4,50 m z minimalnimi bankinami. V nadaljevanju se cesta dokaj strmo spušča v nagibu 10-12% proti Čepovanu. Odsek od km 0,550 do 2,050  pa je bil moderniziran pred letom 2025. Od km 2,050 do km 3,680 je modernizacija v izvajanju. Od km 3,680 je cesta še vedno v makadamski izvedbi. Na tem delu odseka je oteženo srečevanje osebnih in tovornih vozil. Vozišče je mestoma poškodovano in ima neurejeno odvodnjavanje. Obstoječa prometna signalizacija ne zadostuje predpisom.

Cilj investicije so: modernizacija regionalne ceste v dolžini 3.430 m, ureditev navezovalne ceste v dolžini 170 m in izvedba podajno lovilnih sistemov za zaščito regionalne ceste.

Podlaga za novelacijo je v letu 2024 izdelana projektna dokumentacija. V osnovnem DIIPu je bil obseg del ocenjen na podlagi idejnega projekta, novelacija DIIP/IP temelji na PZI dokumentaciji in pogodbenih vrednostih ter vključuje predvidene vrednosti dodatnih ukrepov (izvedba podajno lovilnih sistemov), ki so nujna za zagotavljanje varnosti udeležencev in infrastrukture in dodatnih ukrepov za preusmeritev tranzitnega prometa skozi naselje Lokve (izvedba navezave med R3-608/1067 Solkan-Lokve v km 19,120 ter R3-608/1065 v km 0,467 v naselju Lokve).

Prvotna izhodiščna vrednost projekta je znašala 3.746.357,25 eur, nova izhodiščna vrednost znaša 8.107.537,48 eur (povečanje za 116,41 %).

- 2415-07-0097 Križišče Prekopa

Navedeno križišče predstavlja priključevanje regionalne ceste R3-732/8215 Pondor – Tabor na regionalno cesto R2-447/0290 Šentrupert – Ločica, v km 5,990. Cesta R3 se na cesto R2 priključuje z južne strani. V bližini tega priključka se s severne strani na cesto R2 priključujeta dve občinski cesti. Gre za priključek v km 5,927, kjer se na R2 priključuje lokalna cesta iz naselja Vindija, ter priključek v km 6,060, kjer se na R2 priključuje dostopna cesta do bližnje kmetije. Obstoječe križišče predstavlja trikrako križišče brez pasov za levo zavijanje. Cestna razsvetljava ni urejena. Priključevanje v križišču je oteženo zaradi neposredne bližine objektov, ki preglednost poslabšujejo. Visoka prometna obremenitev na cesti R2 pomeni veliko nevarnost naletov zaradi neurejenega križišča. V bližini se nahajata avtobusni postajališči. Za smer Šentrupert – Ločica je avtobusno postajališče urejeno kot postajališče v niši, za smer Ločica – Šentrupert pa postajališče ni urejeno (avtobus ustavlja na bankini). V območju križišča ni zgrajenih hodnikov za pešce.

Cilji investicije so: rekonstrukcija križišča na R2-447/0290 Šentrupert – Ločica,  izvedba priključka deviacije R3-732/8215 Pondor-Tabor (za smer Tabor), ureditev cestne razsvetljave in avtobusnih postajališč ter zaščita elektro vodov.

Nova izhodiščna vrednost je določena na podlagi v letu 2021 izdelane projektne dokumentacije. Višja vrednost gradbenih del je posledica večletnega mirovanja aktivnosti na projektu, v tem času so se cene gradbenih materialov in storitev podražile.

Prvotna izhodiščna vrednost projekta je znašala 734.387,00 eur, nova izhodiščna vrednost znaša 1.238.382,00 eur (povečanje za 68,63 %).

- 2431-19-0045 Ureditev križišča v Parižljah za Poljče

Predmet investicije je ureditev križišča v Parižljah za Poljče na regionalni cesti R1-225/1246 Soteska -Šentrupert, od km 8,750 do km 8,900 (križišče Poljče) in ureditev križišča Parižlje, od km 8,260 do km 8,460. Obstoječe petkrako križišče v Parižljah se preuredi na način, da se na cesti R1-225/1246 predvidi štirikrako krožno križišče z enim krakom JP 990271 ter drugim R3-731, ki vodi v naselje Parižlje. Križišče Poljče je štirikrako križišče ter predstavlja križanje regionalne ceste R1- 225/1246 v km 8,850 z javno potjo št. JP 990371, ki vodi do naselja Parižlje in lokalno cesto št. LC 490271, ki vodi do naselja Poljče. V skladu s kapacitetno analizo se križišče rekonstruira v varovalnem pasu državne ceste. Po podatkih DRSI (MSI 2022) izhaja, da je cestišče v zelo slabem stanju, in sicer MSI znaša 3,68. Križišči sta neustrezni z vidika preglednosti, geometrijskih elementov in prometne varnosti.

Cilji investicije so: ureditev krožišča Parižlje, rekonstrukcija križišča Poljče, rekonstrukcija cest v dolžini  ca. 620 m, izgradnja površin za pešce in ureditev cestne razsvetljave.

Osnova za novelacijo DIIP/IP je v letih 2022 in 2023 izdelana projektna dokumentacija in podražitve gradbenega materiala ter storitev. Na višjo vrednost projekta vpliva tudi večje območje obdelave oz. potrebne rekonstrukcije.

Prvotna izhodiščna vrednost projekta je znašala 938.879,00 eur, nova izhodiščna vrednost znaša 2.371.612,00 eur (povečanje za 152,60 %).

- 2431-21-0050 Rekonstrukcija križišča - AC priključek Brnik

Predvidena je rekonstrukcija križišča na izvozu iz AC A2 0108 priključek Brnik na glavno cesto G2-104/1136 Kranj–Sp. Brnik, od km 4,000 do km 4,300. Obstoječe križišče je pregledno in ustreznih dimenzij z urejenimi pasovi za levo zavijanje. Križišče je problematično v času prometnih konic, ko nastajajo zastoji na AC priključku zaradi oteženega vključevanja na levo, smer Kranj in s smeri Brnika na priključek. Zaradi visokih prometnih obremenitev ni ustrezen način priključevanja iz AC na glavno cesto, zato je na mestu sedanjega priključka treba izvesti krožišče. Prometna varnost je analizirana za obdobje 2014–2023. Skupno je zabeleženih 57 prometnih nesreč, in sicer 2 s hudo in 19 z lažjo telesno poškodbo.

Cilja investicije sta: ureditev krožišča in preplastitev vozišča v območju križišča v skupni dolžini 521 m.

Višja izhodiščna vrednost je določena na podlagi v letu 2022 izdelane projektne dokumentacije in podražitev

gradbenega materiala ter storitev.

Prvotna izhodiščna vrednost projekta je znašala 1.175.614,00 eur, nova izhodiščna vrednost znaša 2.318.322,00 eur (povečanje za 97,20 %), od tega je delež DRSI 1.663.043 eur, ostalo financira DARS d. d..

- 2431-19-0043 Sanacija plazov z reko. ceste Štore-Svetina-Laško

Regionalna cesta R3-744/2346 Štore–Svetina–Laško je pomembna prometna povezava, ki povezuje manjše

kraje v severovzhodnem delu Posavskega hribovja. Cesta na začetku poteka skozi naselje v blagem vzdolžnem naklonu v nadaljevanju pa se začne postopoma vzpenjati in nato poteka po hribovitem terenu skozi gozd. Vozišče poteka delno v vkopu in delno v nasipu. Na desni strani cestišča so strme vkopne brežine, na levi strani pa strme nasipne brežine. Vkopne in nasipne brežine so mestoma zaščitene s podpornimi in opornimi ukrepi. Širina vozišča je na mestih nezadostna in neenakomerna in znaša od 3,50 do 5,00 m. Stanje obstoječe voziščne konstrukcije je slabo. Pojavljajo se številne linijske in mrežaste razpoke, kolesnice, posedki zaradi nestabilnosti cestnega nasipa in usadov, zaplate saniranih poškodb ter lokalne preplastitve. Odvodnjavanje je neustrezno urejeno. Na nasipni strani so povsod posedeni robovi, bankine so neurejene. Na obravnavanem območju se pojavljajo plazovi in usadi. Na območju od km 4,170 do km 4,230 je prišlo do premika vozišča zaradi plazenja-cestno telo zamaka studenec kar je razlog za plazenje. Na območju od km 14,225 do km 14,388 prihaja do zatekanja kanalizirane meteorne vode v cestno telo in temeljna tla, kar je poleg neustrezne voziščne konstrukcije in neugodnih geoloških prilik še dodaten vzrok za plazenje terena.

Cilji investicije so: sanacija plazov in usadov z izvedbo 5 podpornih in 4 opornih konstrukcij, izvedba 2 sidranih pilotnih sten ter erozijske zaščite skalne brežine s sidranimi mrežami na 2 lokacijah, razširitev in obnova voziščne konstrukcije v dolžini 1115 m, ureditev odvodnjavanja, 2 avtobusnih postajališč in prometne opreme ter signalizacije.

Osnova za drugo novelacijo DIIP/IP je izdelana projektna dokumentacija v letih 2023 in 2024 ter podražitve gradbenega materiala in storitev.

Prvotna izhodiščna vrednost projekta je znašala 4.613.467,00 eur, nova izhodiščna vrednost znaša 7.994.286,00 eur (povečanje za 73,28 %).

- 2431-21-0089 Sanacija plazu Komarnica

Cesta R3-747 odsek 2805 Sveta Trojica–Cogetinci–Spodnji Ivanjci poteka vzporedno avtocesti A5 in služi lokalni povezavi manjših naselij na tem območju in navezavo do večjih središč. Obravnavan cestni odsek poteka pretežno v nasipu. Odvodnjavanje padavinskih voda ni ustrezno urejeno, poteka s prečnimi skloni po nasipu v obcestni jarek. Ker cesta preseka pobočje, padavinska voda z zgornjega pobočja pronica izpod ceste in razmaka ter izpira zgornji ustroj ceste. Neugodno na stabilnost vpliva tudi jarek na spodnji strani ceste, v katerem voda zaradi poraščenosti zastaja in dodatno razmaka zgornji ustroj in preperino. Na podlagi geomehanskih raziskav je bilo ugotovljeno, da je teren pod cesto na tem delu nekoliko bolj razmočen in da deformacije na cesti povzroča nihanje in izcejanje podtalnice, ki je tudi glavni vzrok plazenja v pobočju pod cesto. Na obravnavanem odseku je vozišče v slabem stanju. Na vozišču so vidne zaplate novega asfalta, številne vzdolžne in mrežaste razpoke, kolesnice ter manjši in večji posedki vozišča, kar kaže na poškodbe spodnjega ustroja voziščne konstrukcije in/ali neustrezno površinsko ali globinsko odvodnjo.

Cilji investicije so: obnova voziščne konstrukcije v skupni dolžini 391 m, sanacija plazu, ureditev odvodnjavanja ter prometne opreme in signalizacije.

Višja izhodiščna vrednost je določena na podlagi v letu 2025 izdelanih dopolnitev projektne dokumentacije in

podražitve gradbenega materiala ter storitev.

Prvotna izhodiščna vrednost projekta je znašala 558.337,00 eur, nova izhodiščna vrednost znaša 878.495,00 eur (povečanje za 57,34 %).

- 2431-21-0083 Ureditev ceste Sodražica-Zamostec

Začetek obravnavanega odseka je na koncu naselja Sodražica, kjer se zaključi obstoječ hodnik za pešce. V nadaljevanju med naseljema Sodražica in Zamostec ni urejenih površin za kolesarje in pešce. Cesta v tem delu poteka v useku v levi horizontalni krivini. Na levi strani ceste je kamnita stena, ki je zaščitena z obteženo sidrno mrežo. Na desni strani pa cesta poteka po visokem nasipu s strmo brežino, ki je na nekaterih odsekih urejena kot kamnita zložba. Z vstopom v naselje Zamostec se teren zravna. Na cesto se priključuje več priključkov lokalnih cest in stanovanjskih objektov. Cestna razsvetljava in površine za pešce so samo delno urejeni. Iz poročila »Gospodarjenje z vozišči PMS-DRSI« iz leta 2019 izhaja, da je vozišče v zelo slabem stanju.

Cilji investicije so: obnova voziščne konstrukcije ter izgradnja hodnika za pešce in mešane površine v dolžini 720 m, izvedba 2 kamnitih zložb v skupni dolžini 290 m, razširitev robnega venca mostu v km 1,250, postavitev AB konstrukcije ob potoku Grdodolščica, ureditev uvozov in priključkov, odvodnjavanja, cestne razsvetljave ter prometne opreme in signalizacije.

Osnova za novelacijo DIIP/IP in povečanje izhodiščne vrednosti projekta je v letu 2021 dopolnjena projektna dokumentacija in podražitve gradbenega materiala oz. storitev.

Prvotna izhodiščna vrednost projekta je znašala 705.463,00 eur, nova izhodiščna vrednost znaša 1.211.258,00 eur (povečanje za 71,70 %), od tega je delež DRSI 1.153.865,00 eur.

- 2431-21-0084 Ureditev ceste Zapoge-Vodice

Obravnavana cesta R2-413/1079 Zbilje-Vodice med naseljema Zapoge in Vodice, od km 5,790 do km 6,766 in od km 7,200 do km 7,350, je v slabem stanju, odvodnjavanje je urejeno na posameznih delih trase (izvedene koritnice ali kadunjasti jarki), na pretežnem delu pa se padavinska voda steka na kmetijske površine. Problematično je vodenje pešcev, ki hodijo po vozišču in s tem ogrožajo svojo in splošno prometno varnost. Cestna razsvetljava in ostala komunalna infrastruktura nista urejeni, razen v območju avtocestne pentlje. Iz poročila »Gospodarjenje z vozišči PMS-DRSI« iz leta 2019 izhaja, da je vozišče pretežno v zelo slabem

stanju.

Cilji investicije so: obnova voziščne konstrukcije in ureditev mešane površine za pešce in kolesarje v dolžini 995 m in dveh prehodov za pešce, ureditev pločnikov v naselju Vodice v dolžini 150 m, izvedba ukrepov za umirjanje prometa,  ureditev priključkov, cestne razsvetljave, odvodnjavanja ter prometne opreme in signalizacije.

Višja izhodiščna vrednost je določena na podlagi v letu 2021 izdelanih dopolnitev projektne dokumentacije ter obdelave širšega območja in podražitve gradbenih storitev oz. materialov.

Prvotna izhodiščna vrednost projekta je znašala 1.737.856,00 eur, nova izhodiščna vrednost znaša 2.533.561,00 eur (povečanje za 45,79 %), od tega je delež DRSI 2.511.940,00 eur.

- 2431-22-0012	Ureditev ceste Stara Bučka

Predmet investicije je izgradnja pločnikov in ureditev cestne razsvetljave na regionalni cesti R3-674/1384 Zavratec–Škocjan, od km 8,380 do km 9,965, v skupni dolžini 1.585 m. Na obravnavanem odseku je širina ceste v povprečju 5,50 m brez urejenih površin za pešce. V naselju Stara Bučka se nahaja obstoječi par avtobusnih postajališč v niši. Obstoječe ureditve ne zagotavljajo varno odvijanje prometa in ustrezno varnost za vse udeležence v prometu. Ob regionalni cesti ni izvedene cestne razsvetljave.

Cilji investicije so: izgradnja pločnikov za pešce v dolžini 1.585 m, ureditev cestne razsvetljave v dolžini 1.355 m, para avtobusnih postajališč, odvodnjavanja, priključkov ter prometne opreme.

Novelacija DIIP/IP je izdelana na podlagi projektne dokumentacije iz leta 2022, upoštevane so tudi podražitve gradbenega materiala in storitev.

Prvotna izhodiščna vrednost projekta je znašala 1.129.106,00 eur, nova izhodiščna vrednost znaša 1.585.136,00 eur (povečanje za 40,39 %), od tega je delež DRSI 1.212.419,00 eur.

- 2415-10-0118	Ureditev krožišča v Fari

Obravnavano križišče se nahaja izven naselja in je brez zavijalnih pasov. Obstoječa administrativna omejitev hitrosti na območju križišča znaša 60 km/h. Na obstoječem vozišču glavne ceste so mestoma opazne mrežaste razpoke. Vodenje pešcev in kolesarjev na območju križišč ni urejeno. Na severni strani križišča se nahaja priključek pešpoti do spomenika padlim borcem. V nadaljevanju v km 0,080 odsek 0266 Fara – Petrina se desno nahaja priključek za naselje Hrib pri Fari. Za peš dostop do Fare (in osnovne šole) so na južni strani glavne ceste urejene stopnice do večnamenske poti. Prehod za pešce ni urejen.

Cilji investicije so: del ceste v dolžin 343 m je že obnovljen v preteklosti, ureditev krožnega križišča in glavne ceste v dolžini ca. 250 m, delna prestavitev in rekonstrukcija regionalne ceste v dolžini ca. 100 m, ureditev armirane brežine na območju visokega nasipa na regionalni cesti, enostranskega pločnika ob regionalni cesti, večnamenske poti za pešce in kolesarje z navezavo na predviden pločnik, rekonstrukcija cestnih priključkov in dovozov, ureditev odvodnjavanja ter cestne razsvetljave.

Osnova za novelacijo DIIP/IP so že izvedena dela do leta 2025 (1. etapa), izdelana projektna dokumentacija v letu 2025 za 2. etapo ter podražitve gradbenega materiala ter storitev. Na višjo vrednost projekta vpliva tudi večje območje obdelave oz. potrebne rekonstrukcije.

Prvotna izhodiščna vrednost projekta je znašala 770.150,50 eur, nova izhodiščna vrednost znaša 1.851.889,00 eur (povečanje za 140,46 %), od tega je delež DRSI 1.566.727,00 eur.

- 2415-10-0133	Ureditev križišča Prelesje

Križišče "Prelesje" se nahaja na stičišču ceste R1-215/1162 Trebnje-Mokronog v km ca. 10,250 in ceste LC 425311 za Šentrupert v km 0,000, obravnavano križišče, kjer se v km 10,290 na R1-215 priključujeta lokalna cesta LC 425311 za Šentrupert ter javna pot JP 927749, se nahaja v naselju, hitrost je omejena na 50 km/h. Za voznike na R1-215 je križišče slabo zaznavno, saj je levo in desno stanovanjska pozidava ali pa betonske ograje. Zaradi pozidave tudi preglednost na priključkih ni zagotovljena. Oba lokalna priključka sta povsem neurejena. Lokalna cesta za Šentrupert se na glavno cesto priključuje pod kotom 45?. Križišče je brez javne razsvetljave in nima urejenega odvodnjavanja. V neposredni bližini križišča ni avtobusnih postajališč. Izdelano je bilo poročilo Gospodarjenje z vozišči PMS-DRSI iz katerega izhaja, daje vozišče z oceno MSI: 4,35 v zelo slabem stanju.

Cilji investicije so: izgradnja štirikrakega krožnega križišča (v dolžini 100 m), avtobusnega postajališča, lokalne ceste, ureditev mešanih površin za pešce in kolesarje ter rušitev stanovanjskega in gospodarskega objekta.

Višja vrednost investicije je določena na podlagi v letu 2022 izdelane projektne dokumentacije in upoštevane so podražitve gradbenega materiala ter storitev v zadnjih letih.

Prvotna izhodiščna vrednost projekta je znašala 767.638,60 eur, nova izhodiščna vrednost znaša 1.596.216,00 eur (povečanje za 107,94 %), od tega je delež DRSI 991.084,00 eur.

- 2431-18-0073 Ureditev križišča v Škocjanu

Območje predvidene ureditve je križišče regionalnih cest R2-418/1201 Škocjan-Dobruška vas, od km 0,000 do km 0,070, R2-418/1200 Zbure-Škocjan, od km 3,880 do km 3,940 in R3-674/1384 Zavratec- Škocjan, od km 10,440 do km 10,495, ki se nahaja znotraj naselja Škocjan. Križišče je trikrako urejeno s prometno signalizacijo s prednostnim potekom R2-418. Na terenu je zaradi konfiguracije terena in pozidave prednostni potek R2-418 slabo zaznaven.

Cilji investicije so: izgradnja krožišča s kraki državnih cest (v dolžini 185 m) in izgradnja pločnika.

Osnova za novelacijo DIIP/IP je v letu 2021 izdelana projektna dokumentacija in podražitve gradbenega materiala ter storitev.

Prvotna izhodiščna vrednost projekta je znašala 638.008,00 eur, nova izhodiščna vrednost znaša 1.150.786,00 eur (povečanje za 80,37 %), od tega je delež DRSI 960.101,00 eur.

- 2431-18-0085 Ureditev ceste Soteska-Podturn

Obravnavani odsek regionalne ceste R1-216/1177 se nahaja med km 0,100 in km 2,500. Stanje obstoječega vozišča je slabo, polno je mrežastih razpok in lokalnih sanacij ceste, z izjemo dela od km 0,800 do km 1,100, kjer je bila v letu 2015 izvedena preplastitev ceste. Površina je lokalno obrabljena, prisotne so tudi lokalne deformacije vozišča (MSI je 4,5). V kombinaciji s pomanjkljivim odvodnjavanjem in dotrajanostjo vozne površine pomeni, da je cesta v slabem stanju in potrebna celovite obnove. Na celotnem območju ni urejenih površin za pešce, promet kolesarjev poteka po vozišču ceste. Cestna razsvetljava tudi v območju naselij ni urejena. Cesto uporabljajo tako krajevni kot tudi medkrajevni avtobusi, s tem da avtobusi namenjeni šolarjem ustavljajo na neoznačenih in neurejenih postajališčih. Na območju naselij se ob cesti nahaja več priključkov javnih poti in dovozov k objektom. Ob trasi je urejeno večje število opornih in podpornih zidov. V naselju Podhosta se nahaja neugodno sosledje horizontalnih elementov osi ceste, ki so posledica prilagajanja obstoječi pozidavi in so kot taki neugodni oziroma vprašljivi z vidika prometne varnosti ceste glede na njeno prometno funkcijo oziroma na promet, ki poteka po njej.

Cilji investicije so: rekonstrukcija ceste v dolžini 2,4 km, ureditev vodenja prometa kolesarjev in pešcev, avtobusnih postajališč, novih podpornih in opornih konstrukcij, cestne razsvetljave, odstranitev dveh stanovanjskih stavb s pripadajočimi objekti.

V letu 2023 izdelana dopolnitev projektne dokumentacije in podražitve gradbenega materiala ter storitev so podlaga za spremembo izhodiščne vrednosti.

Prvotna izhodiščna vrednost projekta je znašala 3.903.337,00 eur, nova izhodiščna vrednost znaša 7.889.558,00 eur (povečanje za 102,12 %), od tega je delež DRSI 6.984.128,00 eur.

- 2431-21-0117 Ureditev skozi naselje Puščava

Na obravnavanem odseku, skozi naselje Puščava na R1-215/1162 Trebnje-Mokronog od km 11,400 do km 12,370, je vozišče ozko, deloma poškodovano in brez hodnikov za pešce in površin za kolesarje. Avtobusnih postajališč ni. Zaradi prometa težkih tovornih vozil je prometna varnost ostalih udeležencev v prometu poslabšana. Iz Analize prometne varnosti za obdobje 2014–2023 izhaja, da se je zgodilo 37 prometnih nesreč.

Cilji investicije so: ureditev ceste v dolžini 970 m ter ureditev mešanih površin za pešce in kolesarje v dolžini 910 m.

V letu 2021 izdelana projektna dokumentacija in podražitve gradbenega materiala ter storitev so podlaga za spremembo izhodiščne vrednosti.

Prvotna izhodiščna vrednost projekta je znašala 2.228.981,00 eur, nova izhodiščna vrednost znaša 3.399.843,00 eur (povečanje za 52,53 %), od tega je delež DRSI 2.672.602,00 eur.

- 2415-10-0103 Ureditev ceste skozi Kapele

Obravnavan odsek trase, se nahaja v naselju Kapele, na R3-676/2212 od km 0,000 do km 1,028. Obstoječa cesta je na tem odseku asfaltirana v širini cca 6,00 m in poteka v naselju. V nadaljevanju ločenih površin za pešce ni, ob vozišču se nahajajo večinoma zatravljene bankine, ki ne zagotavljajo ustreznega razpršenega odvodnjavanja. Razsvetljava je izvedena na celotnem odseku in jo bo potrebno rekonstruirati. Vozišče je bilo v letu 2015 na desnem voznem pasu v sklopu izgradnje vodovoda v večjem delu odseka preplaščeno z obrabnim slojem asfalta. Na določenem delu se pojavljajo mrežaste razpoke zaradi slabega ustroja ceste. Vozišče na levem voznem pasu, kjer ni bilo preplastitve, je prav tako v slabem stanju. Opazne so mrežaste razpoke, pojavljajo se občutne vzdolžne rege v osi ceste, ponekod tudi udarne jame. Na obravnavanem odseku sta dve križišči, in sicer v km 0,000 T-križišče z R3-676/2204 Sp. Pohanca-Kapele, ter v km 1.028 T-križišče z R3-676/2216 Kapele- Rakovec. Ker odsek poteka v območju strnjene pozidave, se ob cesti nahaja več priključkov javnih poti in dovozov k objektom.

Cilji investicije so: rekonstrukcija regionalne ceste v dolžini 1.028 m, ureditev treh avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave ter ureditev 3 priključkov cest in LC 024323 v dolžini 120 m.

Osnova za novelacijo DIIP/IP je v letu 2022 izdelana projektna dokumentacija ter podražitve gradbenega materiala in storitev.

Prvotna izhodiščna vrednost projekta je znašala 2.342.000,00 eur, nova izhodiščna vrednost znaša 4.195.221,00 eur (povečanje za 79,13 %), od tega je delež DRSI 2.940.321,00 eur.

- 2415-10-0109	Ureditev ceste Dol pri Hrastniku

Odsek ceste R1-221/1222 Hrastnik-Šmarjeta, od km 1,830 do km 2,395, v celoti poteka skozi naselje Dol pri Hrastniku. Rekonstrukcija se prične pri priključku na Dolsko pokopališče z navezavo na predčasno rekonstruiran odsek v smeri Hrastnika, naprej poteka cesta v vzponu. Ta del ceste je še posebej nevaren v zimskem času, saj je vozišče zaradi obojestranskih opornih in podpornih zidov zoženo. Vzdolž odseka je več individualnih priključkov, ki so zaradi konfiguracije terena že precej strmi. Na vrhu se nahaja peš prehod, preglednost je zaradi majhne vertikalne zaokrožitve slaba. V nadaljevanju poteka cesta v ožini med stanovanjskim blokom na levi strani ter stanovanjskimi objekti na desni strani. Zaradi omejene širine na tem delu ni hodnika za pešce. V km 2,280 je obeležen še en šolski prehod, ki je opremljen z bičem in znakom. Odvodnjavanje vozišča je neustrezno, zato voda zastaja na vozišču. Asfaltna površina je v slabem stanju. Zaradi težkega prometa so vidne kolesnice. Asfalt je na večjem delu mrežasto razpokan, kar kaže na dotrajan spodnji ustroj. Stanje levega smernega vozišča se je še posebej poslabšalo z izgradnjo fekalnega kolektorja.

Cilji investicije so: rekonstrukcija regionalne ceste v dolžini 565 m z razširitvijo vozišča, izgradnjo pločnika in kolesarske steze, para BUS postajališč, preureditvijo obstoječih priključkov, ureditvijo prehodov za pešce, rušenje in prestavitev objektov in ureditev protihrupnih ukrepov.

Izhodiščna vrednost se je povečala na podlagi v letu 2020 izdelane projektne dokumentacije, ki obravnava

širše območje ter podražitve gradbenega materiala in storitev.

Prvotna izhodiščna vrednost projekta je znašala 2.727.130,90 eur, nova izhodiščna vrednost znaša 9.112.189,00 eur (povečanje za 234,13 %), od tega je delež DRSI 5.513.881,00 eur.

PRILOGA 2: Tabele