LETNI PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC NEPOSREDNE ŠKODE NA STVAREH ZARADI POTRESA V POSOČJU 12. JULIJA 2004 ZA LETO 2026

Vsebina letnega programa:

- Uvod

- Pregled izvedenih obnovitvenih del za leto 2025

- Določitev prednostnih nalog za izvedbo letnega programa v letu 2026

- Opredelitev finančnih virov za izvedbo načrtovanih obnov

Priloga:

–	Seznam objektov popotresne obnove, za katere so predvidene aktivnosti v okviru popotresne obnove

- Uvod

Letni program odprave posledic potresa v Posočju 12. julija 2004 za leto 2026 izhaja iz Dopolnjenega progama popotresne obnove posledic potresa v Posočju 12. julija 2004 z izhodišči za izvedbo v letu 2018, ki ga je s sklepom št. 41008-2/2018/4 sprejela Vlada Republike Slovenije 
dne 8. 3. 2018 (v nadaljnjem besedilu: Dopolnjen program).

V letu 2025 je bil predlagan in sprejet letni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi potresa v Posočju 12. julija 2004 za leto 2025, ki ga je s sklepom št. 41008-2/2025/3 sprejela Vlada Republike Slovenije dne 6. 11. 2025.

Pregled izvedenih obnovitvenih del zato zajema poročilo o porabi sredstev, namenjenih za popotresno obnovo v letu 2025. V nadaljevanju pa je podan letni program dela popotresne obnove za izvedbo v letu 2026.

Letnemu programu je na koncu dodan seznam objektov iz Dopolnjenega programa, za katere se v letu 2026 oziroma nadaljevanju popotresne obnove, predvideva aktivnosti v zvezi s popotresno obnovo.

- Pregled izvedenih obnovitvenih del za leto 2025

Za izvedbo programa popotresne obnove posledic potresa v Posočju 12. julija 2004, je bilo v letu 2025 realizirano skupno 945.647,48 evra sredstev iz državnega poračuna v okviru sredstev Ministrstva za naravne vire in prostor.

Pregled posameznih objektov po sklopih kategorij objektov, kjer je obnova potekala v letu 2025 s pregledom vrednosti obnove in dodeljenih oziroma potrebnih sredstev državnega proračuna, kjer obnova še poteka, je podan v preglednicah 1.1 in 1.2..

Preglednica 1.1: Pregled dokončanih obnov objektov v letu 2025 (v EUR)

| KATEGORIJA OBJEKTA | OBČINA | NASLOV OBJEKTA | Vrednost obnove | Dodeljena sredstva državnega proračuna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija stanovanjskih stavb | TOLMIN | Modrejce 25 | 70.377,43 | 70.377,43 |

| Stavbe lokalne infrastrukture | BOVEC | Srpenica 41-rušitev | 63.494,00 | 63.494,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavbe lokalne infrastrukture | KOBARID | Mučeniška 1b – gasilski dom | 743.261,19 | 743.261,19 |

Preglednica 1.2: Pregled objektov v izvedbi, kjer se obnova še izvaja in še ni končana

| KATEGORIJA OBJEKTA | OBČINA | NASLOV OBJEKTA | Vrednost obnove | Dodeljena državna sredstva | Višina nakazil (do 31.12.2025) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Novogradnja stanovanjskih stavb | BOVEC | Kot 89 | 319.473,81 | 244.655,31 | 244.655,31 |
| Kulturni spomenik | TOLMIN | Cerkev Marijinega obiskanja Ponikve | 504.601,83 | 504.601,83 | 282.299,36 |

Preglednici 1.1. in 1.2. prikazujeta celoten strošek obnove za celotno obdobje izvajanja obnove ter dodeljenih oziroma potrebnih državnih sredstev za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

# 3. 	Določitev prednostnih nalog za izvedbo letnega programa v letu 2026

V letu 2026 so predvidena sredstva za odpravo posledic, ki so določene z zakonom in se nanašajo na vrsto in predvideno število objektov, ki jih je potrebno obnoviti ali zagraditi zaradi posledic naravne nesreče ali njene ponovitve. Predvidena je obnova iz sredstev državnega proračuna za:

- izvedbo rušitev stavb, ki ogrožajo ljudi in okolico ter predstavljajo neposredno nevarnost v primeru novega potresa,

- izvedbo rušitev stavb, ki so predvidene za nadomestno gradnjo in priprava parcel za gradnjo,

- projektiranje popotresne obnove objektov (projektna dokumentacija) z vsemi potrebnimi predhodnimi deli in podpornimi dejavnostmi (geodezija, geologija, arheologija itd.),

- sanacijo, rekonstrukcijo stavb, oziroma izvajanje nadomestnih gradenj eno in dvostanovanjskih stavb ter spremljajočih aktivnosti,

- sanacijo in rekonstrukcijo in gradnjo poslovnih in poslovno-stanovanjskih ter gospodarskih objektov,

- obnovo kulturnih spomenikov in izvedbo restavratorskih del na objektih, kjer se izvaja statična sanacija objektov,

- vodenje obnove in spremljevalne dejavnosti, ki so s tem povezane,

- začasne namestitve oškodovancev med obnovo njihovih objektov,

- odpravo reklamacij obnovljenih objektov, če garancijski instrumenti odpovejo.

Prednostne naloge so:

- obnova lokalne infrastrukture, kjer občina kot investitor že izvaja gradnjo in sicer občinski objekt v Srpenici,

- nadaljevanje gradnje na objektih v izvedbi, navedenih v preglednici 1.2 in zagotavljanje stroškov začasne namestitve za objekta v obnovi,

- priprava tehnične dokumentacije s projektno nalogo za izvedbo javnih naročila za preostale objekte ter projektnih nalog za projektiranje.

Aktivnosti, ki se v okviru popotresne obnove pričakujejo, so:

- fizična obnova objektov na terenu: izvajanje gradbeno-obrtniških in instalacijskih del, ki poleg izvedbe zahteva še izvajanje strokovnega nadzora in varstva pri delu,

- izvedba projektiranja, ki vključuje tudi koordinacijo z investitorjem in upravno enoto ter izvajanje recenzij projektne dokumentacije,

- izvedba predhodnih del in spremljajočih del, kot so izvajanje geološko-geomehanskih pregledov in preiskav, izvedba geodetskih storitev,

- pridobivanje in urejanje gradbenih dovoljenj,

- urejanje finančnih konstrukcij: pridobivanje sredstev državnega proračuna in urejanje drugih virov financiranja,

- iskanje najprimernejše rešitve za obnovo konkretnega objekta.

V prilogi letnega programa so navedeni objekti iz Dopolnjenega programa, na katerih se v letu 2026 oziroma nadaljevanju popotresne obnove pričakujejo aktivnosti v okviru popotresne obnove. Pri vsakem objektu je dodana ocena stroškov popotresne obnove.

Če se na posameznem objektu, ki je predviden za izvedbo v tekočem letu, zaradi različnih vzrokov postopek zaustavi (bodisi zaradi izdelave projektne in tehnične dokumentacije, zaradi pridobivanja upravnih dovoljenj ali zagotavljanja lastnih virov financiranja), se lahko izvedba objekta prestavi v naslednje leto oziroma obdobje. Predvidena sredstva za ta objekt v tekočem letu pa se lahko prerazporedijo drugemu objektu iz Dopolnjenega programa, ki je sicer bil predviden za izvedbo v prihodnjih letih, če izpolnjuje vse pogoje za izvedbo v tekočem letu. Vendar pa kumulativna vsota sredstev ne sme preseči višino predvidenih sredstev za tekoče leto.

Ker gre za ocenjeno vrednost obnovitvenih del, se lahko sredstva prerazporejajo med objekti, če se dokaže opravičeno preseganje ocenjenih sredstev potrebnih za obnovo.

4.	Opredelitev finančnih virov za izvedbo načrtovanih obnov

Z letnim programom odprave posledic nesreče se za posamezno proračunsko leto podrobneje določijo ukrepi odprave posledic naravne nesreče ter višina sredstev, ki je predvidena za njihovo izvedbo.

Stroški za izvedbo programa odprave posledic na stvareh se spremljajo za leto 2026 v okviru proračunske postavke 231334 - Popotresna obnova 2004, v finančnem načrtu Ministrstva za naravne vire in prostor – projekt šifra 2511-07-1901 – Potres 2004. V letu v 2026 so predvidena za izvedbo programa popotresne obnove popotresne obnove skupni višini 2.000.000,00 evra.

Preglednica 2: Pregled višine državnih sredstev po ukrepih v letu 2026

| Ukrep | Višina sredstev državnega proračuna v letu 2026 (v EUR) |
| --- | --- |
| Obnova lokalne infrastrukture in javnih stavb | 420.000 |
| Obnova objektov v lasti oseb zasebnega prava (rušitve, obnova, začasne namestitve) | 1.490.000 |
| Podpora pri izvedbi programa (naloge tehnične pisarne, projektiranje) | 90.000 |
| SKUPAJ | 2.000.000 |

Predloženi letni program predvideva zagotovitev sredstev za leto 2026, predvsem za izvedbo prednostnih obnov.

Priloga: Seznam objektov popotresne obnove, za katere so predvidene aktivnosti v okviru popotresne obnove

REKONSTRUKCIJA ENO IN DVO STANOVANJSKIH OBJEKTOV

| Zap.št | TAB | ID | Občina | Naslov | HŠ | ocenjena sredstva obnovitvenih del (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tab 12.1 | JPNC13 | CERKNO | Cesta OF | 19 | 72.118,78 |
| 2 | tab 12.1 | JPNC14 | TOLMIN | Kamno | 19 | 50.000,00 |
| 3 | tab 12.1 | 458 | BOVEC | Mala vas | 1 | 250.000,00 |
| 4 | tab 12.1 | JPNC24 | TOLMIN | Most na Soči | 59 | 200.000,00 |
| 5 | tab 12.1 | JPNC10 | TOLMIN | Volarje | 15 | 98.423,28 |
| 6 | tab 12.1 | JPNC32 | TOLMIN | Volče | 124 | 100.000,00 |
| 7 | tab 12.1 | JPNC12 | TOLMIN | Žabče | 18a | 83.999,00 |
| 8 | Tab 12.1 | 1144 | BOVEC | Lepena | 29 | 70.000,00 |
| 9 | tab 12.1 | JPP2 | KOBARID | Drežnica | 25a | 30.999,00 |
| 10 | Tab 12.1 | JPP33 | KOBARID | Trnovo ob Soči | 58 | 75.888,00 |

OBNOVA OBJEKTOV LOKALNE INFRASTRUKTURE

| Zap.št | TAB | ID | Občina | Naslov | HŠ | ocenjena sredstva obnovitvenih del (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tab 12.3 | 1422 | IDRIJA | Gregorčičeva | 3 | 415.000,00 |
| 2 | tab 12.3 | 32 | BOVEC | Srpenica obnova | 41 | 200.800,79 |
| 3 | tab 12.3 | JPNC64 | BOVEC | Trenta | 86 | 200.000,00 |
| 4 | tab 12.3 | JPNC46 | IDRIJA | Na vasi | 34 | 300.000,00 |
| 5 | tab 12.3 | JPNC36 | CERKNO | Orehek | 27 | 200.000,00 |
| 6 | Tab 12.3 | JPNC48 | CERKNO | Cvetkova cesta | 24 | 350.000,00 |
| 7 | Tab 12.3 | JPNC63 | CERKNO | Orehek | 9a | 200.000,00 |

OBNOVA POSLOVNIH IN POSLOVNO STANOVANJSKIH OBJEKTOV

| Zap.št | TAB | ID | Občina | Naslov | HŠ | ocenjena sredstva obnovitvenih del (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tab 12.4 | JPNC43 | KOBARID | Drežnica | b.š. | 15.758,00 |
| 2 | tab 12.4 | JPNC44 | IDRIJA | Mestni trg | 2 | 50.000,00 |
| 3 | tab 12.4 | JPNC39 | CERKNO | Močnikova | 8 | 105.591,00 |
| 4 | tab 12.4 | JPNC49 | CERKNO | Trg Prekomorskih brigad | 1 | 183.024,40 |
| 5 | tab 12.4 | 3694 | KOBARID | Trg svobode | 12 | 44.444,44 |
| 6 | tab 12.4 | JPNC42 | IDRIJA | Ul. Sv. Barbare | b.š. | 40.000,00 |
| 7 |  |  |  | Ul. Dušana Kvedra | 38 | 98.198,06 |

OBNOVA PROFANIH IN SAKRALNIH OBJEKTOV

| Zap.št | TAB | ID | Občina | Naslov | HŠ | ocenjena sredstva obnovitvenih del (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.6 | JPNC25 | BOVEC | Trenta | 67 | 40.000,00 |
| 2 | 12.6 | 1105 | KOBARID | Cerkev sv.Nikolaja Kred |  | 60.000,00 |
| 3 | 12.6 | 1169 | KOBARID | Cerkev sv.Trojice Trnovo ob Soči |  | 58.000,00 |

IZVEDBA SANACIJ GOSPODARSKIH OBJEKTOV

| Zap.št | TAB | ID | Občina | Naslov | HŠ | ocenjena sredstva obnovitvenih del (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tab 12.5 | JPNC54 | TOLMIN | Čadrg | b.št. | 92.999,00 |
| 2 | tab 12.5 | 1536 | TOLMIN | Čadrg | 7 | 99.430,12 |
| 3 | tab 12.5 | 1327 | KOBARID | Trnovo ob Soči | 31 | 92.999,00 |

IZVEDBA NADOMESTNIH STANOVANJSKIH OBJEKTOV

| Zap.št | TAB | ID | Občina | Naslov | HŠ | ocenjena sredstva obnovitvenih del (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAB 13 | JPOG10 | KOBARID | Drežnica | 47 | 133.800,00 |
| 2 | TAB 13 | JPOG12 | BOVEC | Kal Koritnica | 13 | 116.732,00 |
| 3 | TAB 13 | JPNC30 | TOLMIN | Kozaršče | 18 | 132.427,55 |
| 4 | TAB 13 | JPOG 15 | BOVEC | Dvor | 58 | 130.000,00 |
| 5 | TAB 13 | JPOG 16 | KOBARID | Drežnica | 44 | 130.000,00 |

RUŠITVE ZA NADOMESTNE OBJEKTE

| Zap.št | TAB | ID | Občina | Naslov | HŠ | ocenjena sredstva obnovitvenih del (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAB 6-7 | JPOG10 | KOBARID | Drežnica | 47 | 40.285,22 |
| 2 | TAB 6-7 | JPOG12 | BOVEC | Kal Koritnica | 13 | 28.391,89 |
| 3 | TAB 6-7 | JPNC30 | TOLMIN | Kozaršče | 18 | 31.511,46 |
| 4 | TAB 6-7 | JPOG 15 | BOVEC | Dvor | 58 | 40.000,00 |
| 5 | TAB 6-7 | JPOG 16 | KOBARID | Drežnica | 44 | 40.000,00 |

RUŠITVE OBJEKTOV, KI OGROŽAJO

| Zap.št | TAB |  | Občina | Naslov |  | ocenjena sredstva obnovitvenih del (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAB 8 |  | Kobarid | Kred b.š., p.št. 197/2 |  | 92.383,98 |
| 2 | TAB 8 |  | Cerkno | Otalež 1 |  | 90.000,00 |
| 3 | TAB 8 |  | Tolmin | Gradnikova ulica 8, p.št. 1073/1 |  | 91.017,00 |
| 4 | TAB 8 |  | Tolmin | Znojile 16 |  | 19.710,16 |
| 5 | TAB 8 |  | Tolmin | Zakraj 8 |  | 30.888,00 |
| 6 | TAB 8 |  | Tolmin | Zatolmin 30, p.št. 313/6 |  | 50.888,00 |
| 7 | TAB 8 |  | Tolmin | Ljubinj 36, p.št. 1/14, 1/15 |  | 30.888,00 |
| 8 | TAB 8 |  | Idrija | Študentovska ulica 6,8 |  | 50.888,00 |
| 9 | TAB 8 |  | Kobarid | Vrsno 28 |  | 66.953,00 |
| 10 | TAB 8 |  | Bovec | Kot 22 |  | 45.500,00 |
| 11 | TAB 8 |  | Tolmin | Kozaršče 24, p.št. 172/2, 172/4 |  | 44.746,49 |
| 12 | TAB 8 |  | Tolmin | Tolminski Lom 26 |  | 37.549,68 |
| 13 | TAB 8 |  | Tolmin | Koritnica 29 |  | 33.213,52 |
| 14 | TAB 8 |  | Tolmin | Trtnik b.š., p.št. 964/2, 970/3,970/1 |  | 44.238,78 |
| 15 | TAB 8 |  | Kobarid | Livek b.š., p.št. 1661, k.o. Livek |  | 22.963,00 |
| 16 | TAB 8 |  | Kobarid | Logje 19, parc. št. 2286/1 |  | 17.524,20 |
| 17 | TAB 8 |  | Kobarid | Logje 2, p.št.2301 |  | 37.604,00 |
| 18 | TAB 8 |  | Kobarid | Potoki 16, p.št. 1374 k.o. Kred |  | 4.216,61 |
| 19 | TAB 8 |  | Kobarid | Idrsko 66 |  | 57.559,77 |
| 20 | TAB 8 |  | Kobarid | Vrsno b.š., p.št.99/3 |  | 27.564,91 |
| 21 | TAB 8 |  | Bovec | Ravni laz 15, p.št. 5051/5 |  | 24.453,59 |
| 22 | TAB 8 |  | Bovec | Lepena 26 |  | 4.849,00 |
| 23 | TAB 8 | 723 | Bovec | Čezsoča 54 |  | 30.395,00 |
| 24 | TAB 8 |  | Tolmin | Ljubinj b.š., p.št. 1/4 |  | 10.888,00 |
| 25 | TAB 8 |  | Tolmin | Modrej 15, p.št. 164/7 |  | 52.665,00 |
| 26 | TAB 8 |  | Kobarid | Staro selo 26, p.št. 751 |  | 10.888,00 |
| 27 | TAB 8 |  | Tolmin | Dolje 1 |  | 50.237,79 |
| 28 | TAB 8 |  | Tolmin | Gabrje 31 |  | 10.888,00 |
| 29 | TAB 8 |  | Tolmin | Volarje 37 |  | 10.888,00 |
| 30 | TAB 8 |  | Kobarid | Drežnica b.š., p.št.200/5 |  | 10.888,00 |
| 31 | TAB 8 |  | Bovec | Dvor 48 |  | 10.888,00 |
| 32 | TAB 8 |  | Idrija | Gregorčičeva 37 |  | 10.888,00 |
| 33 | TAB 8 |  | Idrija | Na vasi 13 |  | 10.888,00 |