Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana		T: 01 369 79 40

E: gp.msp@gov.si www.gov.si

| Številka: 4101-13/2024-2720-139 |  |
| --- | --- |
| Ljubljana, 3. 11. 2025 |  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |  |
| ZADEVA: Uvrstitev novega projekta 2720-25-0920 – Dom Danice Vogrinec Maribor - enota Sveta Ana v veljavni Načrt razvojnih programov 2025 – 2028 – gradivo za obravnavo |  |  |  |
| #### 1. Predlog sklepov vlade: |  |  |  |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E in 32/25 - ZJU-1) je Vlada Republike Slovenije na seji dne………pod točko………sprejela naslednji SKLEP: V veljavni Načrt razvojnih programov 2025–2028 se, skladno s priloženo tabelo, uvrsti nov projekt, ki izhaja iz evidenčnega projekta 2611-13-0002 - Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, oprema domov za starostnike in SV zavode, in sicer 2720-25-0920 - Dom Danice Vogrinec Maribor – enota Sveta Ana, ki sodi v skupino projektov 2611-11-S018 - Izvajanje enovitega sistema dolgotrajne oskrbe. Številka: V Ljubljani, dne Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka Priloga: - tabela Sklep prejmejo: - Ministrstvo za solidarno prihodnost - Ministrstvo za finance - Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo - Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje |  |  |  |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |  |  |  |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |  |  |  |
| Ana Černe, generalna sekretarka mag. Lidija Kodrič Vuk, vodja Službe za investicije |  |  |  |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |  |  |  |
| / |  |  |  |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |  |  |  |
| / |  |  |  |
| #### 5. Kratek povzetek gradiva: |  |  |  |
| Gradivo se nanaša na uvrstitev novega projekta v veljavni Načrt razvojnih programov, in sicer za gradnjo enote Doma Danice Vogrinec Maribor - Sveta Ana. Ocenjena vrednost investicije znaša 5.722.657,63 EUR z DDV. Priprave na investicijo so se začele v letu 2024, izvajala pa se bo v letih 2025, 2026 in 2027. Z izvedbo investicije bo zgrajen nov objekt, ki bo izboljšal bivalni standard stanovalcev, zagotavljal primerne, varne in kakovostne bivalne pogoje za vse uporabnike, varnejše delovne pogoje za zaposlene ter v primeru okužb omogočal njihovo preprečevanje. |  |  |  |
| #### 6. Presoja posledic za: |  |  |  |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih |  | DA/NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije |  | DA/NE |
| c) | administrativne posledice |  | DA/NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij |  | DA/NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki |  | DA/NE |
| e) | socialno področje |  | DA/NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij |  | DA/NE |
| #### 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: #### (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) |  |  |  |

| # I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (t) |  | t + 1 | t + 2 |  |  | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II. Finančne posledice za državni proračun |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |
| # MSP | # 2720-25-0920 – Dom Danice Vogrinec Maribor – gradnja enote Sveta Ana |  | # 231839 - # Program mreže domov za starostnike |  | # 0 |  |  | # 0 |
| # SKUPAJ |  |  |  |  | 0 |  |  | # 0 |
| # II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |
| # MSP | # 2611-13-0002 -Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, oprema domov za starostnike in SV zavode |  | # 231839 - # Program mreže domov za starostnike |  | # 3.627,00 |  |  | # 1.884.946,36 |
| # SKUPAJ |  |  |  |  | # 3.627,00 |  |  | # 1.884.946,36 |
| # II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novi prihodki |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |  |  |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: - Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje): - prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, - odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, - obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov. - Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo: - proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, - projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in - proračunske postavke. Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a. II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) Kratka obrazložitev |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: - Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE - Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |
| Pri pripravi gradiva sodelovanje javnosti ni potrebno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |
| #### Simon Maljevac #### minister Priloge: - Obrazložitev, - Predlog Sklepa Vlade RS, - Obrazec 3: Načrt razvojnih programov, - Sklepi o potrditvi investicijske dokumentacije. |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBRAZLOŽITEV

Uvrstitev novega projekta 2720-25-0920 – Dom Danice Vogrinec Maribor – gradnja enote Sveta Ana

Dom Danice Vogrinec Maribor (v nadaljnjem besedilu: dom) je javni socialno varstveni zavod, ki stanovalcem nudi osnovno oskrbo, dodatno oskrbo, zdravstveno nego in rehabilitacijo (fizioterapija, delovna terapija). Z namenom dviga kvalitete življenja stanovalcem nudi tudi psihično, socialno in duhovno pomoč. Zunanje dejavnosti doma so dnevno varstvo, dostava kosil na dom in storitev pomoči na domu. Dom deluje v štirih delovnih enotah na dveh lokacijah in lahko sprejeme 809 stanovalcev, od katerih jih skoraj polovica biva v tri, štiri in pet posteljnih sobah. Storitve institucionalnega varstva izvaja za 749 stanovalcev v institucionalnem varstvu za starejše in za 60 stanovalcev v institucionalnem varstvu za odrasle s posebnimi potrebami. Skupna površina prostorov zavoda znaša 22.670 m2.

Velik delež (skorja slaba polovica) nastanitev v domu še vedno predstavljajo tri, štiri in pet posteljne sobe brez lastnih sanitarij, kar ne zagotavlja izvajanja kvalitetnega institucionalnega varstva in namestitev, ki bi bile skladne s pravilniki in standardi, ki urejajo to področje. V obstoječih objektih tudi manjkajo nekateri skupni prostori za potrebe stanovalcev oziroma so le-ti premajhni, kar pa ne omogoča vzdrževanja varnih razdalj. Z namenom preprečitve nadaljnjega širjenja okužb, zagotovitve pogojev za namestitve v času izbruha epidemij in varnega delovanja doma, bi bilo potrebno zagotoviti ločitev čistih in nečistih poti. Glede na navedeno je nujno potrebno zagotoviti nadomestne kapacitete

Namen investicije je, z gradnjo enote s kapaciteto 40 postelj v eno in dvoposteljnih sobah, zagotoviti primerne in varne kapacitete za izvajanje dejavnosti institucionalnega varstva, hkrati pa omogočiti delno razbremenitev obstoječih objektov ter možnost vzpostavitve boljših pogojev za delovanje tako v skladu s pravilniki in standardi kot tudi pogojev v času izbruha okužb.

Zgrajeno enoto bosta sestavljala dva objekta, in sicer objekt 1 etažnosti K+P+2 ter pritlični objekt 2, v skupni velikosti 1.993,6 m2 neto uporabnih površin, ki bosta zasnovana kot dva medsebojno zamaknjena kraka. V kletni etaži so predvideni servisni, gospodarski in pomožni prostori, potrebni za nemoteno delovanje doma in izvajanje programa. V pritličju so predvideni glavni vhod, skupni zunanji prostor, skupni bivalni prostor, čajna kuhinja z jedilnico in izhodom na pokrito teraso, prostori za fizioterapijo in delovno terapijo z ločenim dostopom, skupni in ostali prostori za zaposlene ter 8 enoposteljnih sob. V 1. in 2. nadstropju so v vsaki etaži predvideni skupni bivani prostor, čajna kuhinja z jedilnico ter 12 enoposteljnih in 2 dvoposteljni sobi. Predvideno je tudi parkirišče za potrebe doma in urejene zunanje površine.

Z izvedbo investicije bo zgrajen nov objekt, ki bo izboljšal bivalni standard stanovalcev, zagotavljal primerne, varne in kakovostne bivalne pogoje za vse uporabnike, varnejše delovne pogoje za zaposlene ter v primeru okužb omogočal njihovo preprečevanje.

Ocenjena vrednost investicije znaša 5.722.657,63 EUR z DDV.

Sredstva za investicijo bosta zagotovila ministrstvo in Občina Sveta Ana na naslednji način:

| Vir financiranja | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministrstvo | 0,00 | 3.627,00 | 1.884.946,36 | 3.518.196,67 | 5.406.770,03 |
| Občina Sveta Ana | 255.651,00 | 60.236,60 | 0,00 | 0,00 | 315.887,60 |
| SKUPAJ | 255.651,00 | 63.863,60 | 1.884.946,36 | 3.518.196,67 | 5.722.657,63 |

Priprave na investicijo so se začele v letu 2024, investicija pa se bo izvajala v letih 2025, 2026 in 2027.

PREDLOG SKLEPA VLADE

Številka:

Ljubljana, dne

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 104/24, 17/25 – ZFO-1E in 32/25 ZJU-1) je Vlada Republike Slovenije na seji dne……pod točko…………sprejela naslednji

SKLEP:

V veljavni Načrt razvojnih programov 2025-2028 se, skladno s priloženo, tabelo uvrsti nov projekt, ki izhaja iz evidenčnega projekta 2611-13-0002 - Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, oprema domov za starostnike in SV zavode, in sicer 2720-25-0920 - Dom Danice Vogrinec Maribor – enota Sveta Ana, ki sodi v skupino projektov 2611-11-S018 - Izvajanje enovitega sistema dolgotrajne oskrbe.

Barbara Kolenko Helbl

generalna sekretarka

Priloga:

- tabela

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za solidarno prihodnost

- Ministrstvo za finance

- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje