| Številka: 35413-2/2022-2550/392 |  |
| --- | --- |
| Ljubljana, 11. 5. 2026 |  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |  |
| ZADEVA: Predlog sklepa Vlade Republike Slovenije o sprejemu Letnega poročila ARAO - Agencije za radioaktivne odpadke za leto 2025 – predlog za obravnavo |  |  |  |
| #### 1. Predlog sklepov vlade: |  |  |  |
| Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17, 163/22 in 57/25 – ZF), 21. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), četrtega odstavka 19. člena Uredbe o načinu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (Uradni list RS, št. 8/22 in 19/24) in tretje ter desete alineje 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke (Uradni list RS, št. 8/22 in 19/24) je Vlada Republike Slovenije na …… seji dne …. . sprejela naslednji SKLEP - Vlada Republike Slovenije je sprejela Letno poročilo o poslovanju Javnega gospodarskega zavoda ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke za leto 2025, ki ga je potrdil upravni odbor ARAO - Agencije za radioaktivne odpadke na 23. redni seji, dne 19. 3. 2026. - Vlada Republike Slovenije določa, da se v letu 2025 izkazani dobiček v znesku 1.882,04 EUR nameni za izvajanje dejavnosti ARAO - Agencije za radioaktivne odpadke in njen razvoj. Barbara KOLENKO HELBL Generalna sekretarka Priloge: - Letno poročilo o poslovanju ARAO v letu 2025 s poročilom neodvisnega revizorja; - Zapisnik 23. redne seje UO ARAO, dne 19. 3. 2026, sklep št. 80. Prejemniki sklepa: - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, - Ministrstvo za finance, - Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, - ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke. |  |  |  |
| 2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |  |  |  |
| - mag. Bojan Kumer, minister, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo; - Uroš Vajgl, državni sekretar; Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo - mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje; Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo - dr. Marija Markeš, sekretarka, Direktorata za okolje; Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo |  |  |  |
| 3. Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |  |  |  |
| / |  |  |  |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |  |  |  |
| / |  |  |  |
| #### 5. Kratek povzetek gradiva: |  |  |  |
| Letno poročilo o poslovanju ARAO v letu 2025 obsega poročilo o doseženih ciljih in rezultatih poslovanja na področju pristojnosti ARAO in druge informacije o poslovanju ARAO, podaja pregled realizacije načrtovanih nalog in finančno poročilo. Predstavljeni so posamezni projekti in aktivnosti z navedbo rezultatov. Računovodski del poročila je izdelan skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi (2024) (Uradni list RS, št. 129/23) (SRS), Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) (ZGJS) in Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O, 75/23, 102/24, 77/25 in 10/26 – ZdZEETD). Poročilo vsebuje izkaze in priloge k izkazom ter pojasnila k izkazom, ki jih za javne gospodarske zavode predpisuje omenjena zakonodaja. Izkazani dobiček v poslovnem letu 2025 je 1.882,04 EUR. Letnemu poročilu o poslovanju je kot priloga v poglavju 6 priloženo tudi poročilo neodvisnega revizorja. Predlaga se, da Vlada Republike Slovenije določi, da se v letu 2025 izkazani dobiček v znesku 1.882,04 EUR nameni za izvajanje dejavnosti ARAO - Agencije za radioaktivne odpadke in njen razvoj. Potrditev Letnega poročila sodi med tekoče posle, saj gre za poročanje o delovanju v okviru te vlade. Naloge ARAO sodijo med dejavnosti, ki so potrebne za nemoteno in kontinuirano izvajanje predpisanih nalog in pristojnosti organov državne uprave, kot tudi dejavnosti, ki so nujne z vidika nemotenega delovanja države in njenih podsistemov. |  |  |  |
| #### 6. Presoja posledic za: |  |  |  |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih |  | NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije |  | NE |
| c) | administrativne posledice |  | NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij |  | NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki |  | NE |
| e) | socialno področje |  | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij |  | NE |
| #### 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: #### (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) |  |  |  |

| # I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (t) |  | t + 1 | t + 2 |  |  | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II. Finančne posledice za državni proračun |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novi prihodki |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |  |  |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: - Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje): - prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, - odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, - obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov. - Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo: - proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, - projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in - proračunske postavke. Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a. II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) Kratka obrazložitev |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: - Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE - Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| Gre za letno poročilo, ki ni predmet javen obravnave. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Če je odgovor DA, navedite: Datum objave: ……… V razpravo so bili vključeni: - nevladne organizacije, - predstavniki zainteresirane javnosti, - predstavniki strokovne javnosti. - . Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte): Upoštevani so bili: - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: Poročilo je bilo dano …………….. Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### mag. Bojan KUMER #### MINISTER |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBRAZLOŽITEV

K 1. točki Sklepa Vlade:

ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke mora na podlagi četrtega odstavka 19. člena Uredbe o načinu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (Uradni list RS, št. 8/22 in 19/24) (v nadaljevanju: uredba) in 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke (Uradni list RS, št. 08/22 in 19/24) (v nadaljevanju: odlok) pripraviti letno poročilo, ki ga skupaj z revizijskim poročilom potrdi Upravni odbor ARAO ter ga posreduje v sprejem Vladi Republike Slovenije, kot ustanovitelju.

Upravni odbor ARAO je Letno poročilo o poslovanju ARAO v letu 2025, katerega del je tudi Poročilo neodvisnega revizorja kot priloga v poglavju 6, potrdil na 23. redni seji, dne 19. 3. 2026.

Potrditev Letnega poročila sodi med tekoče posle, saj gre za poročanje o delovanju v okviru te vlade. Naloge ARAO sodijo med dejavnosti, ki so potrebne za nemoteno in kontinuirano izvajanje predpisanih nalog in pristojnosti organov državne uprave, kot tudi dejavnosti, ki so nujne z vidika nemotenega delovanja države in njenih podsistemov.

ARAO je v letu 2025 posloval na osnovi dvoletnega programa dela in finančnega načrta, ki ga je sprejel upravni odbor ARAO in je nanj Vlada RS podala soglasje kot ustanoviteljica s sklepom št. 47601-10/2024/3 dne 7. 1. 2025, in Pogodbe o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in Aneksom 3 k tej pogodbi, ki je bila sklenjena med ministrstvom, pristojnim za odpadke in ARAO.

Naloge gospodarske javne službe odlaganja radioaktivnih odpadkov (GJS RAO) skladno s 122. členom ZVISJV-1 so bile izveden v naslednjem obsegu:

Priprave na izgradnjo in izgradnja odlagališča NSRAO

- Gradnja odlagališča se je v letu 2025 nadaljevala po terminskem planu iz pogodbe. Do konca leta 2025 je bila zgrajena vsa potrebna infrastruktura, izvedena primarna podpora (diafragma) za izkop in izveden izkop gradbene jame za izgradnjo odlagalnega silosa. Pričelo se je tudi že z betoniranjem podložne plošče na kateri bo zgrajen silos in gradnjo tehnološkega objekta.

- Opravljeni so bili vsi predvideni monitoringi -  v letu 2025 ni prišlo do večjih sprememb opazovanih parametrov, oziroma so parametri znotraj predvidenih vrednosti.

- Dela na razvoju in vzdrževanju informacijskega sistema vodenja investicije za odlagališče NSRAO so potekala skladno s potrebami. Potekalo je delo na razvoju digitalnega arhiva projekta in dokumentnega portala. Pričelo se je tudi z razvojem aplikacije za spremljavo procesa odlaganja in odloženih radioaktivnih odpadkov.

- Začela se je revizija varnostnih analiz za odlagališče NSRAO in začetek priprave varnostnega poročila za fazo poskusnega obratovanja, nadaljevala se je priprava navodil in postopkov, potrebnih za poskusno obratovanje odlagališča.

- Glede na sklep 17. seje Meddržavne komisije in predvsem v letu 2025 dogovorov o pripravi NSRAO in načrtu prevzema odpadkov v NEK, se je spremenil terminski načrt – poskusno obratovanje je načrtovano konec leta 2027 in se bo nadaljevalo v letu 2028, se izdelava zabojnikov potrebnih za odlaganje zamika v leto 2026 in 2027. V letu 2025 je bilo izdelanih le nekaj poskusnih zabojnikov.

Celotna gradnja odlagališča NSRAO poteka v skladu s terminskim planom, ki je bil zastavljen ob podpisu pogodb. Na procesu Izgradnje odlagališča in odlaganja NSRAO je realizacija odvisna predvsem od dinamike gradnje, ki nekoliko odstopa od terminskega plana, ki je bil opredeljen v Dolgoročnem programu dela ARAO za obdobje 2023 - 2027, kar je posledica spremenjene dinamike projekta glede na sklepe Meddržavne komisije in dogajanja na projektu. Realizacija plačil sledi dejanskemu stanju gradnje objektov. Realizacija glede na načrtovana sredstva v letu 2025 je bila 46 %.

Ravnanje z institucionalnimi RAO - iz zdravstva, znanosti in industrije

Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov (CSRAO) je vse leto obratovalo varno, je vzdrževano in obratuje v skladu z obratovalnimi pogoji in omejitvami. V okviru upravljanja jedrskega objekta CSRAO je ARAO skrbel za potrebna dovoljenja, vzdrževal sistem vodenja in delovne postopke, občinam Dol pri Ljubljani in Domžale je v skladu z izdanimi odločbami plačeval nadomestilo za omejeno rabo prostora zaradi jedrskega objekta. Zagotavljal je varovanje, vzdrževal dokumentacijo o RAO in pripravil vsa predpisana poročila. Zagotavljal je preglede in vzdrževanje objekta.

V letu 2025 je bil ARAO za objekt CSRAO deležen dveh inšpekcijskih nadzorov, in sicer enega na področjih izvajanja zahtev iz dovoljenja za obratovanje CSRAO in meritev programa obratovalnega monitoringa radioaktivnosti za CSRAO. Drugi je bil iz nadzora nad ravnanjem z jedrskimi snovmi. Iz zapisnikov inšpekcijskih pregledov izhaja, da niso bile ugotovljene kršitve zakonodaje ali drugih predpisov v obsegu, ki je bil predmet nadzora.

Skladno z zahtevami varnostnega poročila je ARAO zagotavljal monitoring vplivov objekta, monitoring delovnega okolja ter varstvo pred sevanji za delavce. Izvedel je interno vajo ukrepanja v primeru izrednega dogodka in zagotavljal redno usposabljanje za delo z viri ionizirajočega sevanja in prevoz nevarnega blaga. ARAO je v letu 2025 izvedel 46 prevzemov institucionalnih radioaktivnih odpadkov (IRAO) pri znanih imetnikih oziroma povzročiteljih RAO, skladišče je približno 80 % zasedeno. V tujino so bile odpeljane štiri pošiljke radioaktivnih virov v nadaljnjo obdelavo in reciklažo. Izvedeno je bilo prepakiranje skladiščenih RAO, kar je prispevalo k optimizaciji skladiščenja. Prenovljen je bil načrt oz. navodilo za ukrepanje v primeru izrednega dogodka (NUID), zaposleni pa so bili ustrezno usposobljeni. Nadaljevalo se je spremljanje novih tehnologij in dobrih praks, pri čemer so bile uvedene izboljšave pri obratovanju CSRAO in ravnanju z RAO, vključno z uvedbo dodatnih tehničnih zaščitnih ukrepov za preprečevanje prevrnitve palet z RAO v primeru potresa, z namenom zagotavljanja večje varnosti. Izrednih dogodkov v CSRAO ni bilo.

Načrtovana postavitev novega spremljajočega montažnega objekta na lokaciji CSRAO ter odstranitev obstoječega v poročevalnem obdobju ni bila realizirana, saj Občinski podrobni prostorski načrt za območje Reaktorskega centra IJS še ni bil sprejet. Zaradi navedenega niso bili izpolnjeni pogoji za nadaljevanje postopkov načrtovanja, pridobivanja dovoljenj in izvedbe investicije. Uporabljena tudi niso bila sredstva za izredne dogodke, ker teh k sreči ni bilo.

Realizacija glede na načrtovana sredstva v letu 2025 je bila 74 %.

Dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtih odlagališč na območju RŽV

Dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtih odlagališč na območju nekdanjega Rudnika urana Žirovski vrh obsega naloge fizičnega nadzora, nadzora stabilnosti terena in nadzora izpustov v okolje. Obsega tudi dela rednega vzdrževanja prekrivke ter objektov na območju odlagališč ter upravljanje objektov državne infrastrukture. ARAO je v preteklih letih izvajal javno službo dolgoročnega nadzora na odlagališču rudarske jalovine Jazbec, v maju 2025 pa je po zaprtju odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt, v upravljanje in dolgoročni nadzor prevzel tudi to odlagališče.

Program nadzora in vzdrževanja odlagališča Jazbec je v letu 2025 obsegal fizični nadzor območja odlagališča Jazbec podobno tudi odlagališča Boršt od njegovega zaprtja in prevzema v upravljanje ARAO, nadzor izpustov iz zaprtih jamskih objektov: redne preglede stanja prekrivke, sistema za površinsko odvodnjavanje in drenažnega jaška, zaščitne ograje, prepusta pod odlagališčem in odvodnega kanala, merilnih mest, piezometrov, inklinometrov in geodetskih točk. Nadzor zajema tudi izpust jamske vode na platoju P-10, radiološki, hidrološki in geodetski monitoring ter monitoring dolgoročne stabilnosti odlagališča Jazbec kakor tudi vzdrževanje terena, pripadajoče infrastrukture in naprav. Urejena je bila služnost za dostope do odlagališča Boršt.

Prevzem odlagališča Boršt je bil glede na Poslovni načrt ARAO za leti 2025 in 2026 realiziran z zamikom. V okviru prevzema odlagališča Boršt v upravljanje je bilo pričakovano, da se uredi še prevzem ostale infrastrukture potrebne za upravljanje obeh odlagališč, to je zlasti prevzem upravne stavbe, t. i. reševalne postaje, objekta iztoka jamske vode, zgodovinski park, vendar to ni bilo mogoče zaradi nedokončanega postopka likvidacije javnega podjetja RŽV d.o.o.. Realizacija glede na načrtovana sredstva v letu 2025 je bila 46 %, saj je ARAO v skladu z odločbami o zaprtju odlagališča Boršt in prenosu upravljanja na ARAO, lahki začel svoje naloge (monitoringi, vzdrževanja, …) izvajati kasneje kot je to bilo prevideno v Poslovnem načrtu ARAO za leti 2025 in 2026, prav tako, ni bil prevzeta vsa infrastruktura.

Načrtovanje ravnanja z izrabljenim gorivom (IG) RAO in podpora deležnikom

Dolgoročno načrtovanje ravnanja z RAO in IG zagotavlja razvoj in trajnost varnega ter strokovnega ravnanja z RAO in IG v RS. Naloge se izvajajo v obliki študij in pripravo dokumentov v okviru strokovnih delovnih skupin in sodelovanja z mednarodnimi organizacijami. V letu 2025 je ARAO s slovenskimi in hrvaškimi deležniki (NEK, koordinacijski odbor meddržavne komisije, MOPE, …) nadaljeval usklajevanje priprave 4. revizije Programa razgradnje NEK in Programa odlaganja RAO in IG iz NEK. ARAO, NEK in Fond NEK so pripravili usklajeni verziji četrte revizije Programa razgradnje NEK in Programa odlaganja RAO in IG iz NEK. Koordinacijski odbor se je z obema programoma seznanil na svoji 16. seji decembra 2025. Meddržavna komisija se je januarja 2026 na svoji 18. seji seznanila s četrto revizijo programov in ugotovila, da sta programa ustrezno pripravljena za nadaljnje postopke potrjevanja.

Izdelana je bila revizija študije delitve in prevzema NSRAO iz NEK, ki predvideva prevzem NSRAO v NEK v 4 fazah in v časovnem obdobju 2028, 2029 in 2030.

Fond NEK, ARAO in NEK d. o. o., so v letu 2025 nadaljevali z aktivnostmi delovne skupine za pripravo in prevzem NSRAO. V letu 2025 so se nekateri zaposleni ARAO v NEK večkrat udeležili aktivnosti obdelave, premeščanja in skladiščenja paketov z NSRAO z namenom, da se seznanijo z ravnanjem s paketi z NSRAO in ustrezno usposobijo za prevzem NSRAO za odlaganje v odlagališče NSRAO Vrbina, Krško. Z NEK je ARAO izmenjal in pregledal gradivo (postopki, delovna navodila, inventar RAO …), ki je ARAO v pomoč pri razvoju orodij za ravnanje z RAO, poročanje o inventarju in v postopkih načrtovanja prevzema in nadaljnjega ravnanja z NSRAO.

Prenos znanja iz mednarodnega v nacionalno okolje je v letu 2025 potekal preko članstva ARAO v mednarodnih strokovnih organizacijah in sodelovanja v projektih Evropske komisije (EURATOM, EURAD 2, PREDIS, HARPERS), in v strokovnih združenjih (ERDO, IFNEC, IGD-TP, WNA, Klub agencij), sodelovanje v delovnih telesih mednarodnih organizacij, ki delujejo na področju ravnanja z RAO in IG ter razgradnje jedrskih objektov (IAEA, OECD/NEA, EAES), sodelovanje v programu tehnične pomoči in koordiniranih raziskovalnih projektih IAEA. ARAO je v skladu s pozivom Evropske komisije in dogovorom URSJV, MOPE in ARAO, sodeloval v pilotnem projektu za zagotavljanje skupnih rešitev ravnanja z RAO in IG v EU. V projektu ARAO nastopa kot slovenski član delovne skupine (stakeholder group). ARAO je junija 2025 gostil redni letni sestanek združenja ERDO, kjer je potekala predvsem razprava o izvedbi projekta Pilot project Evropske komisije in vključenosti ter odzivu združenja. V okviru aktivnosti združenja je bila pripravljena študija o morebitnih vplivih malih modularnih reaktorjev na mednarodno sodelovanje na področju ravnanja z RAO in IG.

Finančna realizacija je bila na tej nalogi 50%. Obseg izvedenih nalog je odraz tega, da se je večina aktivnosti priprave četrte revizije Programa odlaganja RAO in IG in četrte revizije Programa razgradnje NEK zaključila šele konec 2025 in ne v začetku 2025 kot je to bilo sprva načrtovano. Nekatere aktivnosti je v skladu z odločitvami koordinacijskega odbora meddržavne komisije na svoje stroške izvedel NEK in ne ARAO kot je to bilo načrtovano v Poslovnem načrtu ARAO za leti 2025 in 2026.

Podporne dejavnosti

Skupne službe ARAO opravljajo poslovno-administrativne naloge (tajništvo, finančno-računovodska, pravna služba) in zagotavljajo delovne pogoje (npr. prostori, informacijsko-komunikacijska tehnologija, poštne storitve, varstvo pred požarom, varnost in zdravje pri delu), potrebne pri izvajanju javne službe in vodenju organizacije.

Kot podporne dejavnosti se izvajajo tudi strokovne in tehnične dejavnosti, ki so podpora nalogam javne službe in  so nujne zaradi zahtev predpisov ali izboljšanja kvalitete rezultatov (npr. sistem zagotavljanja kakovosti, varstvo pred sevanji, monitoring delovnega okolja, obratovalni monitoring, komuniciranje z deležniki in notranje komuniciranje, javno naročanje, arhiviranje).

Finančna realizacija poslovnega načrta

Realizacija poslovnega načrta za leto 2025 je bila 46 %. Razlogi za nižjo realizacijo od načrtovane so pojasnjeni pri posameznem poglavju, tu bi izpostavili le še dejstvo, da je bilo v Poslovnem načrtu ARAO načrtovano dodatno zaposlovanje le delno realizirano. Za načrtovana delovna mesta je bilo izvedenih več razpisov, ki so bili le deloma uspešni.

Računovodski del poročila je izdelan skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi (2024) (Uradni list RS, št. 129/23) (SRS), Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) (ZGJS) in Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O, 75/23, 102/24, 77/25 in 10/26 – ZdZEETD) (ZGD-1). Računovodsko poročilo sestoji iz temeljnih računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom, ki jih za javne gospodarske zavode predpisuje omenjena zakonodaja. Letnemu poročilu o poslovanju je priloženo tudi revizijsko poročilo pooblaščenega revizorja.

ARAO je v letu 2025 ustvaril po obračunskem načelu 2.345.706,60 EUR prihodkov, od tega 2.189.485,89 EUR prihodkov od MOPE, 105.676,60 EUR od povzročiteljev IRAO in 50.544,11 EUR od drugih (ZZZS, projekt Eurad itd.) Odhodki so znašali 2.341.227,54 EUR. Celotni dobiček je znašal 4.479,06 EUR. Čisti dobiček obračunskega obdobja 2025 je po zmanjšanju davka iz dobička (2.597,02 EUR) znašal 1.882,04 EUR.

Za investicije v osnovna sredstva je ARAO iz proračuna v letu 2025 prejel 171.968,24 EUR, kar predstavlja skoraj 100 % realizacijo glede na planirana sredstva.

Prejemki:

ARAO je po denarnem toku je s strani MOPE v letu 2025 prejeto skupaj 35.507.612,49 EUR:

iz integralnega proračuna za projekt 2111-11-0075 izgradnja odlagališča NSRAO 3.940.028,89 EUR  - v LP 2026 je naveden znesek 3.945.739,69 EUR*,

v okviru ukrepa 2430-17-0014 izvajanje javne službe 1.019.938,13 EUR  - v LP 2026 je sicer naveden znesek 1.014.227,35 EUR*,

iz namenske postavke proračuna PP 231106 izgradnja odlagališča NSRAO 30.356.100,15 EUR,

iz integralnega proračuna v okviru ukrepa 2570-25-0062 PP 251513, ki se nanaša zimski regres v višini 19.577,06 EUR in

v okviru projekta 2430-21-3350 načrt vlaganj ARAO v osnovna sredstva 2023-2027 171.968,24 EUR.

- *V letnem poročilu ARAO za leto 2025 je na str. 70, v poglavju 5.2.5.1 Prejemki, navedba glede sredstev, prejetih s strani proračuna, pri projektu 2111-11-0075  in pri ukrepu 2430-17-0014 dejansko ni skladna s podatki iz MFERAC. Ugotovljeno je bilo, da je vrednost na projektu 2111-11-0075  v poročilu ARAO  previsoka za 5.170,80 EUR, medtem ko je v enaki višini prenizka pri ukrepu 2430-17-0014. Po pregledu dokumentacije na MOPE in na ARAO je bilo ugotovljeno, da je bil račun za »Stroške materiala in storitev  - Izgradnja odlagališča in odlaganje NSRAO« št. 250102 knjižen na Ukrep 2430-17-0014, namesto  na Projekt 2111-11-0075  in da so podatki iz Poročila ARAO 2025 pravilni. Ker je bila napaka ugotovljena potem ko je bil že sprejet zaključni račun in preknjižba ni bila več možna, smo v MFERACU pri projektu 2111-11-0075 dodali opombo s pojasnilom glede te napake.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ocenjuje, da je bilo delovanje  ARAO uspešno in v okviru predvidenih nalog javne službe.

Na področju ravnanja z institucionalnimi RAO so bili vsi zahtevki za predajo RAO izvajalcu javne službe realizirani, prav tako je bila dosežena ciljna vrednost zasedenosti razpoložljive prostornine v Centralnem skladišču RAO. Načrtovane naloge za dolgoročni nadzor in vzdrževanje zaprtega odlagališča rudarske jalovine Jazbec so bile v celoti izvedene. Prevzeto je bilo tudi odlagališče hidro metalurške jalovine Boršt. Med nalogami področju dolgoročnega načrtovanja odlaganja izrabljenega goriva in podpore deležnikom izpostavimo, da je bila uspešno zaključena priprava četrte revizije Programa odlaganja RAO in IG in pripravo četrte revizije Programa razgradnje NEK. Uspešno je tudi sodelovanje v mednarodnih organizacijah.

Izgradnja odlagališča NSRAO poteka uspešno in brez zamud, ARAO je izvedel vse aktivnosti, ki so potrebne za gradnjo odlagališča NSRAO ter monitoringe.

K 2. točki Sklepa vlade:

ARAO v poslovnem letu 2025 izkazuje čisti dobiček v znesku 1.882.,04 EUR (navedeno v tabeli v točki 5.1.2 Letnega poročila o poslovanju ARAO v letu 2025). Dobiček izvira iz plačil uporabnikov za storitve javne službe na področju institucionalnih RAO.

Na podlagi sklepa št. 80 Upravnega odbora ARAO, se predlaga, da se v letu  2025 izkazani dobiček v znesku 1.882,04 EUR nameni za izvajanje dejavnosti ARAO - Agencije za radioaktivne odpadke in njen razvoj.