# PRILOGA I - FINANČNO POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOVANIH FINANČNIH SREDSTEV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V OBDOBJU OD LETA 2013 DO 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ime proračunskega uporabnika** | **Ministrstvo za infrastrukturo** | **Direkcija Republike Slovenije**  **za infrastrukturo** | **Policija** |
| **Dejavnosti in ukrepi**  **Šifra in naziv ukrepa, projekta**  **Šifra in naziv proračunske postavke**  **Realizacija za leto 2013** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * preventivne aktivnosti za zagotavljanje varnosti cestnega prometa (varna infrastruktura, institucionalno okolje, preventiva in vzgoja v cestnem prometu, vozniki, varnost vozil).   2411-11-0007  Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu  973910  Javna agencija za varnost prometa  **3.000,00 EUR** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * Geotehnični projekti: 2,72 km, * Kolesarske povezave: 5,15 km, * Modernizacije cest: 6,04 km, * Premostitveni objekti: 17, * Rekonstrukcije cest: 4,94 km, * Rekonstrukcije križišč: 18, * Sanacije voziščnih konstrukcij: 70,114 km, * Ureditve cest skozi naselja: 10,522 km, * Izgradnja obvoznic: 3,51 km, * Okoljevarstveni projekti, * Pripravljalna dela za investicijsko vzdrževanje.   2431  Direkcija RS za infrastrukturo  Proračunske postavke   * 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir * 135010 Investicijsko vzdrževanje državnih cest   135110 Gradnja državnih cest  899010 Varstvo okolja zaradi prometa  131060, 131061,948910, 949210 postavke kohezijske politike 2007-2013  **99.298.139,91** **EUR** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * nakup opreme za nadzor prometa in obravnavo prometnih nesreč (merilna kolesa, teleskopske metre za merjenje višine, tablične računalnike, prenosne tiskalnike, strežnike, programsko opremo za tehtnice, laserski merilnik hitrosti itd.).   1714-07-0005  Sredstva za nadzor prometa  1226  Sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti  **40.129,23 EUR**  1714-11-0004  Nadzor varnosti cestnega prometa  1226  Sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti  **92.326,25 EUR** |
| **Dejavnosti in ukrepi**  **Šifra in naziv ukrepa, projekta**  **Šifra in naziv proračunske postavke**  **Realizacija za leto 2014** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * preventivne aktivnosti za zagotavljanje varnosti cestnega prometa (varna infrastruktura, institucionalno okolje, preventiva in vzgoja v cestnem prometu, vozniki, varnost vozil).   2411-11-0007  Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu  973910  Javna agencija za varnost prometa  **15.781,23 EUR** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * Geotehnični projekti: 0,05 km, * Kolesarske povezave: 9,89 km, * Modernizacije cest: 2 km, * Premostitveni objekti: 6, * Rekonstrukcije cest: 8,026 km, * Rekonstrukcije križišč: 1, * Sanacije voziščnih konstrukcij: 6,27 km, * Ureditve cest skozi naselja: 5,558 km, * Izgradnja obvoznic: 1,03 km, * Okoljevarstveni projekti, * Pripravljalna dela za investicijsko vzdrževanje.   2431  Direkcija RS za infrastrukturo  Proračunske postavke   * 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir * 135010 Investicijsko vzdrževanje državnih cest   135110 Gradnja državnih cest  131060, 131061,948910, 949210 postavke kohezijske politike 2007-2013  **124.962.971,20** **EUR** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * nakup opreme za nadzor prometa in obravnavo prometnih nesreč (USB licenčni ključek za programsko opremo OCTET itd.).   1714-07-0005  Sredstva za nadzor prometa  1226  Sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti  **1.610,40 EUR**  1714-11-0004  Nadzor varnosti cestnega prometa  1226  Sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti  **175.845,47 EUR** |
| **Dejavnosti in ukrepi**  **Šifra in naziv ukrepa, projekta**  **Šifra in naziv proračunske postavke**  **Realizacija za leto 2015** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * preventivne aktivnosti za zagotavljanje varnosti cestnega prometa (varna infrastruktura, institucionalno okolje, preventiva in vzgoja v cestnem prometu, vozniki, varnost vozil).   2411-11-0007  Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu  973910  Javna agencija za varnost prometa  **199.713,17 EUR** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * Geotehnični projekti: 2,338 km, * Kolesarske povezave: 22,7 km, * Modernizacije cest: 3,12 km, * Premostitveni objekti: 12, * Rekonstrukcije cest: 11,823 km, * Rekonstrukcije križišč: 8, * Sanacije voziščnih konstrukcij: 26,95 km, * Ureditve cest skozi naselja: 7,722 km, * Izgradnja obvoznic: 8,523 km, * Okoljevarstveni projekti, * Pripravljalna dela za investicijsko vzdrževanje.   2431  Direkcija RS za infrastrukturo  Proračunske postavke   * 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir * 135010 Investicijsko vzdrževanje državnih cest   135110 Gradnja državnih cest  131060, 131061,948910, 949210 postavke kohezijske politike 2007-2013  **127.280.241,07 EUR** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * nakup opreme za nadzor prometa in obravnavo prometnih nesreč (nadgradnja programske opreme OCTET, dobava kovčkov za ogled kraja prometne nesreče, elektronska tehtnica za merjenje osnih obremenitev, laserski merilniki hitrosti itd.).   1714-07-0005  Sredstva za nadzor prometa  1226  Sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti  **176.614,83 EUR**  1714-11-0004  Nadzor varnosti cestnega prometa  1226  Sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti  **125.001,19 EUR** |
| **Dejavnosti in ukrepi**  **Šifra in naziv ukrepa, projekta**  **Šifra in naziv proračunske postavke**  **Realizacija za leto 2016** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * preventivne aktivnosti za zagotavljanje varnosti cestnega prometa (varna infrastruktura, institucionalno okolje, preventiva in vzgoja v cestnem prometu, vozniki, varnost vozil).   2411-11-0007  Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu  973910  Javna agencija za varnost prometa  **885.004,41 EUR** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * Geotehnični projekti: 3,597 km, * Modernizacije cest: 12,9 km, * Premostitveni objekti: 20, * Rekonstrukcije cest: 1,423 km, * Rekonstrukcije križišč: 11, * Sanacije voziščnih konstrukcij: 78,788 km, * Ureditve cest skozi naselja: 5,083 km, * Okoljevarstveni projekti, * Pripravljalna dela za investicijsko vzdrževanje.   2431  Direkcija RS za infrastrukturo  Proračunske postavke   * 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir * 135010 Investicijsko vzdrževanje državnih cest   135110 Gradnja državnih cest  **43.152.909,92 EUR** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * nakup opreme za nadzor prometa in obravnavo prometnih nesreč (vmesnik video za Provido NAVINCIF-VW-G7PV, ročni elektronski Alkotest s programsko opremo, programska oprema za nadzor digitalnih tahografov, videokamera z dodatnim akumulatorjem in torbico, laserski merilnik hitrosti Pro Laser 4, merilniki hitrosti - Multaradar CM/CD, LED signalna svetilke, multaRadar SD 580, posodobitev opreme za prenos podatkov iz stacionarnih merilnikov, terestrični laserski skener, alkotesti z ustniki, kovčki za ogled krajev prometnih nesreč, multaRadar cm/cd s prenosnim računalnikom, nadgradnja programske opreme pri merilniku hitrosti itd.).   1714-07-0005  Sredstva za nadzor prometa  1226  Sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti  **563.210,48 EUR**  1714-11-0004  Nadzor varnosti cestnega prometa  1226  Sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti  **93.400,81 EUR** |
| **Dejavnosti in ukrepi**  **Šifra in naziv ukrepa, projekta**  **Šifra in naziv proračunske postavke**  **Realizacija za leto 2017** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * preventivne aktivnosti za zagotavljanje varnosti cestnega prometa (varna infrastruktura, institucionalno okolje, preventiva in vzgoja v cestnem prometu, vozniki, varnost vozil).   2411-11-0007  Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu  973910  Javna agencija za varnost prometa  **1.266.765,71 EUR** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * Geotehnični projekti: 10,509 km, * Kolesarske povezave: 2,09 km, * Modernizacije cest: 8,125 km, * Premostitveni objekti: 26, * Rekonstrukcije cest: 5,211 km, * Rekonstrukcije križišč: 25, * Sanacije voziščnih konstrukcij: 117,27 km, * Ureditve cest skozi naselja: 10,576 km, * Izgradnja obvoznic: 2,35 km, * Okoljevarstveni projekti, * Pripravljalna dela za investicijsko vzdrževanje.   2431  Direkcija RS za infrastrukturo  Proračunske postavke   * 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir * 135010 Investicijsko vzdrževanje državnih cest   135110 Gradnja državnih cest  170246, 170247 postavke kohezijske politike 2014-2020  **113.382.077,71 EUR** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * nakup opreme za nadzor prometa in obravnavo prometnih nesreč (videonadzorni sistem Provida, programska oprema za avtomatizirano obdelavo kršitev, dobava dopplerskega merilnika hitrosti, programska oprema Octet, laserski merilec hitrosti itd.).   1714-17-0020  Nakup opreme za nadzor prometa  1226  Sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti  **134.969,14 EUR**  1714-17-0004  Nadzor varnosti cestnega prometa  1226  Sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti  **256.290,33 EUR** |
| **Dejavnosti in ukrepi**  **Šifra in naziv ukrepa, projekta**  **Šifra in naziv proračunske postavke**  **Realizacija za leto 2018** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * preventivne aktivnosti za zagotavljanje varnosti cestnega prometa (varna infrastruktura, institucionalno okolje, preventiva in vzgoja v cestnem prometu, vozniki, varnost vozil).   2430-18-0007  Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu  973910  Javna agencija za varnost prometa  **2.157.109,59 EUR** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * Geotehnični projekti: 9,37 km, * Kolesarske povezave: 5,67 km, * Modernizacije cest: 19,89 km, * Premostitveni objekti: 29, * Rekonstrukcije cest: 11,802 km, * Rekonstrukcije križišč: 24, * Sanacije voziščnih konstrukcij: 144,6 km, * Ureditve cest skozi naselja: 21,621 km, * Izgradnja obvoznic: 5,2 km, * Okoljevarstveni projekti, * Pripravljalna dela za investicijsko vzdrževanje.   2431  Direkcija RS za infrastrukturo  Proračunske postavke   * 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir * 135010 Investicijsko vzdrževanje državnih cest   135110 Gradnja državnih cest  899010 Varstvo okolja zaradi prometa  170246, 170247, 180144, 180145, 180148, 180149 postavke kohezijske politike 2014-2020  **183.238.517,36 EUR** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * nakup opreme za nadzor prometa in obravnavo prometnih nesreč (merilna naprava za merjenje hrupa, 3 x Oprema in 3 x Licence, 41 x elektronski alkotest, strojna in programska opreme Octet, Laserski merilnik hitrosti Pro Laser 4, Multaradar C, *TraffiDesk speed*, terestrični 3d laserski skenerji, elektronske tehtnice, hladilniki za skladiščenje vzorcev, digitalni video nadzorni sistem, ohišje stacionarnega radarja MR S580 itd.).   1714-17-0020  Nakup opreme za nadzor prometa  1226  Sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti  **738.202,36 EUR**  1714-17-0004  Nadzor varnosti cestnega prometa  1226  Sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti  **138.296,87 EUR** |
| **Dejavnosti in ukrepi**  **Šifra in naziv ukrepa, projekta**  **Šifra in naziv proračunske postavke**  **Realizacija za leto 2019** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * preventivne aktivnosti za zagotavljanje varnosti cestnega prometa (varna infrastruktura, institucionalno okolje, preventiva in vzgoja v cestnem prometu, vozniki, varnost vozil).   2430-18-0007  Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu  973910  Javna agencija za varnost prometa  **2.049.524,16 EUR** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * Geotehnični projekti: 14,355 km, * Kolesarske povezave: 13,952 km, * Modernizacije cest: 14,21 km, * Premostitveni objekti: 25, * Rekonstrukcije cest: 13,279 km, * Rekonstrukcije križišč: 43, * Sanacije voziščnih konstrukcij: 65,729 km, * Ureditve cest skozi naselja: 24,508 km, * Izgradnja obvoznic: 4,025 km, * Okoljevarstveni projekti, * Pripravljalna dela za investicijsko vzdrževanje.   2431  Direkcija RS za infrastrukturo  Proračunske postavke   * 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir * 135010 Investicijsko vzdrževanje državnih cest   135110 Gradnja državnih cest  170246, 170247, 180144, 180145, 180148, 180149 postavke kohezijske politike 2014-2020  **167.262.763,95 EUR** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * nakup opreme za nadzor prometa in obravnavo prometnih nesreč (merilniki hitrosti, laserski optični bralnik za oglede prometnih nesreč, alkoskopi, etilometri, programska oprema za nadzor digitalnih tahografov, elektronske tehtnice, oprema za videonadzor prometa, kovčki za oglede krajev prometnih nesreč, oprema za samodejno prepoznavanje registrskih tablic, hitri testi za preverjanje prisotnosti prepovedanih drog itd.).   1714-17-0020  Oprema za nadzor prometa  1226  Sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti  **520.981,72 EUR**  1714-17-0004  Nadzor varnosti cestnega prometa  1226  Sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti  **227.741,95 EUR** |
| **Dejavnosti in ukrepi**  **Šifra in naziv ukrepa, projekta**  **Šifra in naziv proračunske postavke**  **Realizacija za leto 2020** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * preventivne aktivnosti za zagotavljanje varnosti cestnega prometa (varna infrastruktura, institucionalno okolje, preventiva in vzgoja v cestnem prometu, vozniki, varnost vozil).   2430-18-0007  Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu  973910  Javna agencija za varnost prometa  **149.202,82 EUR** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * Geotehnični projekti: 33,092 km, * Kolesarske povezave: 8,514 km, * Modernizacije cest: 4,7 km, * Premostitveni projekti: 15, * Rekonstrukcije cest: 8,318 km, * Rekonstrukcije križišč: 33, * Sanacije voziščnih konstrukcij: 36,87 km, * Ureditve cest skozi naselja: 17,354 km, * Izgradnja obvoznic: 0,669 km, * Okoljevarstveni projekti, * Pripravljalna dela za investicijsko vzdrževanje.   2431  Direkcija RS za infrastrukturo  Proračunske postavke   * 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir * 135010 Investicijsko vzdrževanje državnih cest   135110 Gradnja državnih cest  170246, 170247 postavke kohezijske politike 2014-2020  200091, 200092 Centralizirani in drugi programi  **113.477.910,57 EUR** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * nakup opreme za nadzor prometa in obravnavo prometnih nesreč (dopplerski merilniki hitrosti, laserski merilniki hitrosti, kovčki za oglede krajev prometnih nesreč, balonska svetila, diagnostična oprema za nadzor tovornih vozil, nadgradnja skenerjev za oglede krajev prometnih nesreč, hitri testi za preverjanje prisotnosti prepovedanih drog itd.).   1714-17-0020  Oprema za nadzor prometa  1226  Sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti  **317.358,00 EUR**  1714-17-0004  Nadzor varnosti cestnega prometa  1226  Sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti  **237.238,67 EUR** |
| **Dejavnosti in ukrepi**  **Šifra in naziv ukrepa, projekta**  **Šifra in naziv proračunske postavke**  **Realizacija za leto 2021** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * preventivne aktivnosti za zagotavljanje varnosti cestnega prometa (varna infrastruktura, institucionalno okolje, preventiva in vzgoja v cestnem prometu, vozniki, varnost vozil).   2430-18-0007  Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu  973910  Javna agencija za varnost prometa  **794.372,33 EUR** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * Geotehnični projekti: 11,042 km, * Kolesarske povezave: 1,555 km, * Modernizacije cest: 8,461 km, * Premostitveni projekti: 8, * Rekonstrukcije cest: 13,32 km, * Rekonstrukcije križišč: 18, * Sanacije voziščnih konstrukcij: 73,28 km, * Ureditve cest skozi naselja: 22,351 km, * Okoljevarstveni projekti, * Pripravljalna dela za investicijsko vzdrževanje.   2431  Direkcija RS za infrastrukturo  Proračunske postavke   * 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir * 135010 Investicijsko vzdrževanje državnih cest   135110 Gradnja državnih cest  170246, 170247, 180144, 180145, 180148, 180149 postavke kohezijske politike 2014-2020  200091, 200092 Centralizirani in drugi programi  **166.688.365,29 EUR** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * nakup opreme za nadzor prometa in obravnavo prometnih nesreč (dopplerski merilniki hitrosti, kovčki za oglede krajev prometnih nesreč, digitalni fotoaparati, merilniki hrupa motornih vozil, hitri testi za preverjanje prisotnosti prepovedanih drog itd.).   1714-20-0013  Oprema za nadzor prometa  1226  Sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti  **159.598,91 EUR**  1714-17-0004  Nadzor varnosti cestnega prometa  1226  Sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti  **233.348,45 EUR** |
| **Dejavnosti in ukrepi**  **Šifra in naziv ukrepa, projekta**  **Šifra in naziv proračunske postavke**  **Realizacija za leto 2022** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * preventivne aktivnosti za zagotavljanje varnosti cestnega prometa (varna infrastruktura, institucionalno okolje, preventiva in vzgoja v cestnem prometu, vozniki, varnost vozil).   2430-18-0007  Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu  973910  Javna agencija za varnost prometa  **1.486.904,95 EUR** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * Geotehnični projekti: 13,831 km, * Kolesarske povezave: 13,059 km, * Modernizacije cest: 15,792 km, * Premostitveni projekti: 17, * Rekonstrukcije cest: 14,9 km, * Rekonstrukcije križišč: 22, * Sanacije voziščnih konstrukcij: 105,5 km, * Ureditve cest skozi naselja: 26,9 km, * Izgradnja obvoznic: 2,512 km, * Novogradnje cest: 1,36 km, * Okoljevarstveni projekti, * Pripravljalna dela za investicijsko vzdrževanje.   2431  Direkcija RS za infrastrukturo  Proračunske postavke   * 995810 Državno cestno omrežje - namenski vir * 135010 Investicijsko vzdrževanje državnih cest   135110 Gradnja državnih cest  170246, 170247, 180144, 180145, 180148, 180149 Postavke kohezijske politike 2014-2020  200091, 200092 Centralizirani in drugi programi  **265.050.018,00 EUR** | **Dejavnosti in ukrepi:**   * nakup opreme za nadzor prometa in obravnavo prometnih nesreč (3 D laserski skenerji, etilometri, alkoskopi, kovčki za oglede krajev prometnih nesreč, programska oprema Radar, posodobitev programske opreme za nadzor digitalnih tahografov).   1714-20-0013  Oprema za nadzor prometa  1226  Sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti  **940.600,83 EUR**  1714-17-0004  Nadzor varnosti cestnega prometa  1226  Sredstva za izvajanje temeljne policijske dejavnosti  **387.448,23 EUR** |
| **SKUPAJ** | **9.007.378,37 EUR** | **1.403.793.914,98 EUR** | **5.560.214,12 EUR** |
| **1.418.361.507,47 EUR** | | |