Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana	T: 01 478 60 01

F: 01 478 60 58

E: gp.mz@gov.si

www.mz.gov.si

| Številka: 4300-15/2021/388 |
| --- |
| Ljubljana, 15. 7. 2022 |
| EVA |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |
| ZADEVA: Uvrstitev sedemindvajsetih novih projektov v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 – predlog za obravnavo |
| 1. Predlog sklepov vlade: |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) je Vlada Republike Slovenije na ________ seji dne ________ sprejela naslednji SKLEP V Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 se skladno s prilogo uvrsti sedemindvajset novih projektov: 2711-22-1001 Ivančna Gorica, rekonstrukcija ZD, 2711-22-1002 Celje, rekonstrukcija ZD, 2711-22-1003 Dravograd, zdravstveni center, 2711-22-1006 Laško, prizidek ZD, 2711-22-1008 Ilirska Bistrica, prizidava ZD, 2711-22-1009 Logatec, prizidek ZD, 2711-22-1010 Logatec, rekonstrukcija ZD, 2711-22-1013 Tržič, prizidek ZD, 2711-22-1016 Izola, dozidava ZD, 2711-22-1017 Lovrenc na Pohorju, dograditev ZD, 2711-22-1019 Ruše, prizidava in rekonstrukcija ZP, 2711-22-1021 Črenšovci, prizidek in rekonstrukcija ZP, 2711-22-1025 Bled, dozidava ZD, 2711-22-1027 Brežice, dograditev ZD, 2711-22-1029 Gornja Radgona, rekonstrukcija in prizidek ZD, 2711-22-1032 Maribor, izgradnja nove ZP, 2711-22-1034 Murska Sobota, nadzidava ZD, 2711-22-1035 Metlika, prizidek ZD, 2711-22-1036 Nazarje, prizidek ZP, 2711-22-1037 Lendava, dozidava in rekonstrukcija ZD, 2711-22-1038 Tolmin, preureditev ZD, 2711-22-1039 Slovenj Gradec, prizidek ZD, 2711-22-1040 Slovenska Bistrica, rekonstrukcija ZD, 2711-22-1042 Šmarje pri Jelšah, prostori za ZD, 2711-22-1044 Cerknica, prizidek ZD, 2711-22-1045 Lenart, nadzidava ZD, 2711-22-1046 Nova Gorica, prizidek ZD. Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarka Priloga: Tabela 27x (Obrazec 3). Sklep prejmejo: Ministrstvo za zdravje, Generalni sekretariat Vlade RS, Ministrstvo za finance. |
| 2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: |
| / |
| 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: Danijel Bešič Loredan, minister Breda Božnik, državna sekretarka mag. Tadej Ostrc, državni sekretar Aleksandra Lah Topolšek, državna sekretarka Aleš Šabeder, v.d. direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu |
| 3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |
| / |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |
| / |
| 5. Kratek povzetek gradiva: |
| Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je na podlagi veljavnih predpisov izvedlo postopek javnega razpisa za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023. Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvenega varstva in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov. Ministrstvo je že izdalo sklepe o določitvi višine sredstev za sofinanciranje prijavljenih investicij, po uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 bo s prejemniki sredstev sklenilo še pogodbe za dodelitev sredstev. |
| 6. Presoja posledic za: |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | DA/NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | DA/NE |
| c) | administrativne posledice | DA/NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | DA/NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | DA/NE |
| e) | socialno področje | DA/NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | DA/NE |
| 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: 2711-22-1001 Ivančna Gorica, rekonstrukcija ZD Ocenjena vrednost investicije znaša 1.424.899,00 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 638.601,60 EUR. 2711-22-1002 Celje, rekonstrukcija ZD Ocenjena vrednost investicije znaša 3.416.872,81 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 1.870.442,40 EUR. 2711-22-1003 Dravograd, zdravstveni center Ocenjena vrednost investicije znaša 5.273.988,08 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 707.520,00 EUR. 2711-22-1006 Laško, prizidek ZD Ocenjena vrednost investicije znaša 3.411.820,59 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 1.049.840,00 EUR. 2711-22-1008 Ilirska Bistrica, prizidava ZD Ocenjena vrednost investicije znaša 3.244.226,00 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 1.070.320,00 EUR. 2711-22-1009 Logatec, prizidek ZD Ocenjena vrednost investicije znaša 2.252.718,28 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 541.599,96 EUR. 2711-22-1010 Logatec, rekonstrukcija ZD Ocenjena vrednost investicije znaša 619.439,35 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 321.440,00 EUR. 2711-22-1013 Tržič, prizidek ZD Ocenjena vrednost investicije znaša 2.756.435,85 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 789.451,20 EUR. 2711-22-1016 Izola, dozidava ZD Ocenjena vrednost investicije znaša 1.036.778,01 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 400.969,00 EUR. 2711-22-1017 Lovrenc na Pohorju, dograditev ZD Ocenjena vrednost investicije znaša 867.100,00 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 239.040,00 EUR. 2711-22-1019 Ruše, prizidava in rekonstrukcija ZP Ocenjena vrednost investicije znaša 1.584.141,67 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 564.400,00 EUR. 2711-22-1021 Črenšovci, prizidek in rekonstrukcija ZP Ocenjena vrednost investicije znaša 1.173.908,72 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 317.760,00 EUR. 2711-22-1025 Bled, dozidava ZD Ocenjena vrednost investicije znaša 1.474.940,51 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 702.381,60 EUR. 2711-22-1027 Brežice, dograditev ZD Ocenjena vrednost investicije znaša 6.659.601,32 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 853.388,80 EUR. 2711-22-1029 Gornja Radgona, rekonstrukcija in prizidek ZD Ocenjena vrednost investicije znaša 1.494.589,00 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 750.829,70 EUR. 2711-22-1032 Maribor, izgradnja nove ZP Ocenjena vrednost investicije znaša 9.516.742,20 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 2.928.643,20 EUR. 2711-22-1034 Murska Sobota, nadzidava ZD Ocenjena vrednost investicije znaša 1.582.212,02 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 895.936,00 EUR. 2711-22-1035 Metlika, prizidek ZD Ocenjena vrednost investicije znaša 994.903,07 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 593.459,20 EUR. 2711-22-1036 Nazarje, prizidek ZP Ocenjena vrednost investicije znaša 5.926.600,02 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 949.191,88 EUR. 2711-22-1037 Lendava, dozidava in rekonstrukcija ZD Ocenjena vrednost investicije znaša 4.293.418,00 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 1.308.957,59 EUR. 2711-22-1038 Tolmin, preureditev ZD Ocenjena vrednost investicije znaša 4.476.651,99 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 1.463.600,00 EUR. 2711-22-1039 Slovenj Gradec, prizidek ZD Ocenjena vrednost investicije znaša 6.578.069,40 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 1.469.990,80 EUR. 2711-22-1040 Slovenska Bistrica, rekonstrukcija ZD Ocenjena vrednost investicije znaša 5.745.032,55 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 2.004.875,38 EUR. 2711-22-1042 Šmarje pri Jelšah, prostori za ZD Ocenjena vrednost investicije znaša 1.671.969,29 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 648.389,64 EUR. 2711-22-1044 Cerknica, prizidek ZD Ocenjena vrednost investicije znaša 2.072.565,28 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 364.761,60 EUR. 2711-22-1045 Lenart, nadzidava ZD Ocenjena vrednost investicije znaša 1.149.713,54 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 680.960,00 EUR. 2711-22-1046 Nova Gorica, prizidek ZD Ocenjena vrednost investicije znaša 13.057.627,33 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo investicijo v višini 2.796.080,83 EUR. |

| I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |
| --- |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |
| II. Finančne posledice za državni proračun |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1001 Ivančna Gorica, rekonstrukcija ZD | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1002 Celje, rekonstrukcija ZD | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1003 Dravograd, zdravstveni center | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1006 Laško, prizidek ZD | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1008 Ilirska Bistrica, prizidava ZD | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1009 Logatec, prizidek ZD | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1010 Logatec, rekonstrukcija ZD | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1013 Tržič, prizidek ZD | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1016 Izola, dozidava ZD | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1017 Lovrenc na Pohorju, dograditev ZD | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1019 Ruše, prizidava in rekonstrukcija ZP | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1021 Črenšovci, prizidek in rekonstrukcija ZP | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1025 Bled, dozidava ZD | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1027 Brežice, dograditev ZD | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1029 Gornja Radgona, rekonstrukcija in prizidek ZD | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1032 Maribor, izgradnja nove ZP | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1034 Murska Sobota, nadzidava ZD | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1035 Metlika, prizidek ZD | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1036 Nazarje, prizidek ZP | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1037 Lendava, dozidava in rekonstrukcija ZD | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1038 Tolmin, preureditev ZD | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1039 Slovenj Gradec, prizidek ZD | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1040 Slovenska Bistrica, rekonstrukcija ZD | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1042 Šmarje pri Jelšah, prostori za ZD | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1044 Cerknica, prizidek ZD | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1045 Lenart, nadzidava ZD | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-22-1046 Nova Gorica, prizidek ZD | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 0 EUR | 0 EUR |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za zdravje | 2711-21-0056 Investicije v slovensko zdravstvo po ZZSISZ | 3564 Investicije v javne zdravstvene zavode | 7.859.564,79 | 18.227.449,72 |
| SKUPAJ | 7.859.564,79 | 18.227.449,72 |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
| SKUPAJ |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje): prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov. Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo: proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke. Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a. II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) Kratka obrazložitev |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: pristojnosti občin, delovanje občin, financiranje občin. | DA/NE |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: v celoti, večinoma, delno, niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | DA/NE |
| Gradivo je narave, ki ne zahteva presoje javnosti. |
| / |
| 10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: | DA/NE |
| 11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: | DA/NE |
| Danijel Bešič Loredan MINISTER |

- VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

2711-22-1001 Ivančna Gorica, rekonstrukcija ZD

Ministrstvo za zdravje sofinancira 638.601,60 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (71 m²), splošna in družinska medicina (281 m²), zobozdravstvena služba (216 m²). Predviden zaključek investicije: september 2023. Celotna vrednost investicije: 1.424.899,00 EUR.

2711-22-1002 Celje, rekonstrukcija ZD

Ministrstvo za zdravje sofinancira 1.870.442,40 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (204 m²), splošna in družinska medicina (909 m²), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (99 m²), preventivne dejavnosti (322 m²), zobozdravstvena služba (134 m²). Predviden zaključek investicije: december 2023. Celotna vrednost investicije: 3.416.872,81 EUR.

2711-22-1003 Dravograd, zdravstveni center

Ministrstvo za zdravje sofinancira 707.520,00 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (139 m²), splošna medicina in družinska medicina (198 m²), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (202 m²), zdravstveno varstvo žensk (60 m²), radiološka in ultrazvočna diagnostika (116 m²), patronažno varstvo družin (40 m²), preventivne dejavnosti (29 m²), fizikalna medicina (120 m²), zobozdravstvena služba (130 m²). Predviden zaključek investicije: aprila 2024. Celotna vrednost investicije: 5.273.988,08 EUR.

2711-22-1006 Laško, prizidek ZD

Ministrstvo za zdravje sofinancira 1.049.840,00 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (38 m²), splošna medicina in družinska medicina (80 m²), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (65 m²), zdravstveno varstvo žensk (79 m²), radiološka in UZ diagnostika (83 m²), patronažno varstvo družin (44 m²), preventivne dejavnosti (90 m²), fizikalna medicina (107 m²), zobozdravstvena služba (471 m²). Predviden zaključek investicije: oktober 2023. Celotna vrednost investicije: 3.411.820,59 EUR.

2711-22-1008 Ilirska Bistrica, prizidava ZD

Ministrstvo za zdravje sofinancira 1.070.320,00 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (728 m²), splošna in družinska medicina (488 m²), preventivne dejavnosti (47 m²), fizikalna medicina (149 m²). Predviden zaključek investicije: december 2022. Celotna vrednost investicije: 3.244.226,00 EUR.

2711-22-1009 Logatec, prizidek ZD

Ministrstvo za zdravje sofinancira 541.599,96 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (255 m²), splošna in družinska medicina (257 m²), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (12 m²), patronažno varstvo družin (39 m²), zobozdravstvena služba (124 m²). Predviden zaključek investicije: december 2023. Celotna vrednost investicije: 2.252.718,28 EUR.

2711-22-1010 Logatec, rekonstrukcija ZD

Ministrstvo za zdravje sofinancira 321.440,00 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: preventivne dejavnosti – center za duševno zdravje (287 m²). Predviden zaključek investicije: julij 2023. Celotna vrednost investicije: 619.439,35 EUR.

2711-22-1013 Tržič, prizidek ZD

Ministrstvo za zdravje sofinancira 789.451,20 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: splošna medicina in družinska medicina (136 m²), radiološka in UZ diagnostika (26 m²), preventivne dejavnosti (86 m²), fizikalna medicina (276 m²), zobozdravstvena služba (22 m²). Predviden zaključek investicije: september 2024. Celotna vrednost investicije: 2.756.435,85 EUR.

2711-22-1016 Izola, dozidava ZD

Ministrstvo za zdravje sofinancira 400.969,00 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: splošna medicina in družinska medicina (26 m²), preventivne dejavnosti (282 m²), fizikalna medicina (50 m²). Predviden zaključek investicije: marec 2023. Celotna vrednost investicije: 1.036.778,01 EUR.

2711-22-1017 Lovrenc na Pohorju, dograditev ZD

Ministrstvo za zdravje sofinancira 239.040,00 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (18 m²), splošna medicina in družinska medicina (369 m²), patronažno varstvo družin (19 m²). Predviden zaključek investicije: junij 2024. Celotna vrednost investicije: 867.100,00 EUR.

2711-22-1019 Ruše, prizidava in rekonstrukcija ZP

Ministrstvo za zdravje sofinancira 564.400,00 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (118 m²), splošna medicina in družinska medicina (182 m²), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (109 m²), zdravstveno varstvo žensk (90 m²), patronažno varstvo družin (36 m²), fizikalna medicina (73 m²), zobozdravstvena služba (112 m²). Predviden zaključek investicije: februar 2023. Celotna vrednost investicije: 1.584.141,67 EUR.

2711-22-1021 Črenšovci, prizidek in rekonstrukcija ZP

Ministrstvo za zdravje sofinancira 317.760,00 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (38 m²), splošna medicina in družinska medicina (376 m²), patronažno varstvo družin (19 m²), preventivne dejavnosti (29 m²). Predviden zaključek investicije: december 2023. Celotna vrednost investicije: 1.173.908,72 EUR.

2711-22-1025 Bled, dozidava ZD

Ministrstvo za zdravje sofinancira 702.381,60 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (583 m²). Predviden zaključek investicije: junij 2024. Celotna vrednost investicije: 1.474.940,51 EUR.

2711-22-1027 Brežice, dograditev ZD

Ministrstvo za zdravje sofinancira 853.388,80 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (167 m²), splošna medicina in družinska medicina (499 m²). Predviden zaključek investicije: avgust 2024. Celotna vrednost investicije: 6.659.601,32 EUR.

2711-22-1029 Gornja Radgona, rekonstrukcija in prizidek ZD

Ministrstvo za zdravje sofinancira 750.829,70 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: splošna medicina in družinska medicina (172 m²), radiološka in UZ diagnostika (11 m²), patronažno varstvo družin (146 m²), preventivne dejavnosti (247 m²). Predviden zaključek investicije: marec 2024. Celotna vrednost investicije: 1.494.589,00 EUR.

2711-22-1032 Maribor, izgradnja nove ZP

Ministrstvo za zdravje sofinancira 2.928.643,20 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (130 m²), splošna medicina in družinska medicina (1.098 m²), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (535 m²), zdravstveno varstvo žensk (177 m²), preventivne dejavnosti (91 m²). Predviden zaključek investicije: februar 2024. Celotna vrednost investicije: 9.516.742,20 EUR.

2711-22-1034 Murska Sobota, nadzidava ZD

Ministrstvo za zdravje sofinancira 895.936,00 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: splošna medicina in družinska medicina (720 m²). Predviden zaključek investicije: oktober 2023. Celotna vrednost investicije: 1.582.212,02 EUR.

2711-22-1035 Metlika, prizidek ZD

Ministrstvo za zdravje sofinancira 593.459,20 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (111 m²), splošna medicina in družinska medicina (283 m²), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (41 m²), zdravstveno varstvo žensk (27 m²). Predviden zaključek investicije: oktober 2023. Celotna vrednost investicije: 994.903,07 EUR.

2711-22-1036 Nazarje, prizidek ZP

Ministrstvo za zdravje sofinancira 949.191,88 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (76 m²), splošna medicina in družinska medicina (363 m²), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (389 m²), zdravstveno varstvo žensk (59 m²), patronažno varstvo družin (191 m²), preventivne dejavnosti (324 m²), fizikalna medicina (226 m²), zobozdravstvena služba (108 m²). Predviden zaključek investicije: maj 2024. Celotna vrednost investicije: 5.926.600,02 EUR.

2711-22-1037 Lendava, dozidava in rekonstrukcija ZD

Ministrstvo za zdravje sofinancira 1.308.957,59 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (12 m²), splošna medicina in družinska medicina (519 m²), zdravstveno varstvo žensk (185 m²), preventivne dejavnosti (213 m²), zobozdravstvena služba (198 m²). Predviden zaključek investicije: december 2023. Celotna vrednost investicije: 4.293.418,00 EUR.

2711-22-1038 Tolmin, preureditev ZD

Ministrstvo za zdravje sofinancira 1.463.600,00 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (180 m²), splošna medicina in družinska medicina (449 m²), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (239 m²), zdravstveno varstvo žensk (191 m²), radiološka in UZ diagnostika (41 m²), patronažno varstvo družin (101 m²), preventivne dejavnosti (142 m²), fizikalna medicina (343 m²), zobozdravstvena služba (86 m²). Predviden zaključek investicije: julij 2024. Celotna vrednost investicije: 4.476.651,99 EUR.

2711-22-1039 Slovenj Gradec, prizidek ZD

Ministrstvo za zdravje sofinancira 1.469.990,80 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: splošna medicina in družinska medicina (829 m²), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (88 m²), patronažno varstvo družin (104 m²), preventivne dejavnosti (308 m²). Predviden zaključek investicije: september 2024. Celotna vrednost investicije: 6.578.069,40 EUR.

2711-22-1040 Slovenska Bistrica, rekonstrukcija ZD

Ministrstvo za zdravje sofinancira 2.004.875,38 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (76 m²), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (691 m²), patronažno varstvo družin (173 m²), zobozdravstvena služba (548 m²). Predviden zaključek investicije: julij 2024. Celotna vrednost investicije: 5.745.032,55 EUR.

2711-22-1042 Šmarje pri Jelšah, prostori za ZD

Ministrstvo za zdravje sofinancira 648.389,64 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (114 m²), patronažno varstvo družin (28 m²), preventivne dejavnosti (79 m²), fizikalna medicina (337 m²). Predviden zaključek investicije: september 2023. Celotna vrednost investicije: 1.671.969,29 EUR.

2711-22-1044 Cerknica, prizidek ZD

Ministrstvo za zdravje sofinancira 364.761,60 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: splošna medicina in družinska medicina (343 m²), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (284 m²). Predviden zaključek investicije: oktober 2023. Celotna vrednost investicije: 2.072.565,28 EUR.

2711-22-1045 Lenart, nadzidava ZD

Ministrstvo za zdravje sofinancira 680.960,00 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (195 m²), splošna medicina in družinska medicina (157 m²), zdravstveno varstvo žensk (58 m²), preventivne dejavnosti (100 m²), zobozdravstvena služba (39 m²). Predviden zaključek investicije: oktober 2023. Celotna vrednost investicije: 1.149.713,54 EUR.

2711-22-1046 Nova Gorica, prizidek ZD

Ministrstvo za zdravje sofinancira 2.796.080,83 EUR za izgradnjo in opremljanje naslednjih prostorov za izvajanje zdravstvenih programov: sprejem (102 m²), splošna medicina in družinska medicina (1.016 m²), zdravstveno varstvo predšolskih otrok in mladine (405 m²), zdravstveno varstvo žensk (357 m²), fizikalna medicina (293 m²). Predviden zaključek investicije: december 2023. Celotna vrednost investicije: 13.057.627,33 EUR.