| Številka: 476-5/2025-2570-48 |  |
| --- | --- |
| Ljubljana, 22. 6. 2026 |  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |  |
| ZADEVA: Novelacija projektov 2570-26-0002 Rekonstrukcija in prizidava OŠ Log-Dragomer, 2570-23-0002 OŠ Miren in postavitev nove telovadnice - 3. faza in 2570-26-0004 Vrtec Čira Čara v veljavnem načrtu razvojnih programov 2026-2029 - predlog za obravnavo |  |  |  |
| #### 1. Predlog sklepov vlade: |  |  |  |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 (Uradni list RS, št. 95/25 in 112/25 – ZJF-K) je Vlada republike Slovenije na … dne … pod točko … sprejela naslednji SKLEP: V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2026 - 2029 se, skladno s priloženimi tabelami, spremenijo projekti 2570-26-0002 Rekonstrukcija in prizidava OŠ Log-Dragomer, 2570-23-0002 OŠ Miren in postavitev nove telovadnice - 3. faza, 2570-26-0004 Vrtec Čira Čara. mag. Janja Garvas Generalna sekretarka Vlade RS PRILOGE: - Priloga 2: Obrazec 3 za projekte 2570-26-0002, 2570-23-0002, 2570-26-0004 - Priloga 3: Sklepi o potrditvi investicijske dokumentacije - Priloga 4: Priloga 2 k Vladnemu gradivu - Priloga 5: Mnenje MF Prejemniki: - Ministrstvo za okolje in prostor, - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, - Ministrstvo za finance, - Generalni sekretariat Vlade RS. |  |  |  |
| 2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |  |  |  |
| - mag. Polona Rifelj, ministrica, - Peter Lovšin, državni sekretar, - Zorana Komar, vodja sektorja za izvajanje podnebnih politik, - Eva Debevec, podsekretarka, Sektor za izvajanje podnebnih politik. |  |  |  |
| 3. Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: / |  |  |  |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: / |  |  |  |
| #### 5. Kratek povzetek gradiva: |  |  |  |
| Predmet vladnega gradiva je sprememba vrednost treh projektov, ki so bili izbrani na Razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu 2026-2029 Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju: MVI), v Načrt razvojnih programov 2026-2029 – predlog za obravnavo. Občine so uspešno kandidirale tudi na javnem pozivu Eko sklada 115SUB-sNESLS24, pri čemer so za omenjeno investicijo pridobile na podlagi Odločbe Eko sklada finančno spodbudo, ki ni večja od 50 % upravičenih stroškov naložbe. Sredstva so načrtovana v Odloku o Programu porabe sredstev Podnebnega sklada za leta 2025-2028 (Uradni list RS, št. 76/25 in 641/26), na proračunski postavki PP 231758 - Sklad za podnebne spremembe zagotovljena, skladno s prilivi v Podnebni sklad. MVI je v Uradnem listu RS, št. 53 z dne 11. 7. 2025 objavilo Javni razpis, s katerim bo v letih 2026 - 2029 namenilo do 160.000.000,00 EUR, za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji. Namen razpisa je bilo sofinanciranje investicij v objekte vzgojno - izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: VIZ), ki sodijo v delovno pristojnost ministrstva, oziroma v objekte vrtcev in osnovnega šolstva. Z razpisom se zagotavlja finančna pomoč občinam pri uresničitvi načrtovanih projektov za objekte VIZ zaradi zagotavljanja manjkajočih površin in prostorov in/ali zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov. Cilj razpisa je bilo v letih 2026 – 2029 prispevati k realizaciji čim večjega števila projektov v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva. Za navedene investicije imajo občine izdelano investicijsko dokumentacijo, ki je skladna z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter podpisan(e) in žigosan(e) sklep(e) o potrditvi investicijske dokumentacije s strani odgovornega organa oziroma osebe občine. |  |  |  |
| #### 6. Presoja posledic za: |  |  |  |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih |  | DA/NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije |  | DA/NE |
| c) | administrativne posledice |  | DA/NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij |  | DA/NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki |  | DA/NE |
| e) | socialno področje |  | DA/NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij |  | DA/NE |
| #### 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: #### Skupna vrednost projekta: #### 2570-26-0004 Vrtec Čira Čara po novelaciji projekta znaša 4.925.297,32 EUR, od tega je 2.965.642,93 EUR lastnih finančnih sredstev Občine, 396.350,50 EUR sofinancerskih sredstev Eko sklada in 1.563.303,89 EUR sofinancerskih sredstev MVI. #### 2570-23-0002 OŠ Miren in postavitev nove telovadnice - 3. faza po novelaciji projekta znaša 3.026.599,71 EUR, od tega je 648.361,74 EUR lastnih finančnih sredstev Občine, 386.396,38 EUR sofinancerskih sredstev Eko sklada in 1.991.841,59 EUR sofinancerskih sredstev MVI. #### 2570-26-0002 Rekonstrukcija in prizidava OŠ Log-Dragomer po novelaciji projekta znaša 1.751.088,96 EUR, od tega je 490.766,72 EUR lastnih finančnih sredstev občine, do 236.455,60 EUR sofinancerskih sredstev Eko sklada in 1.023.866,64 EUR sofinancerskih sredstev MVI. |  |  |  |

| # I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tekoče leto (t) |  | t + 1 | t + 2 |  |  | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II. Finančne posledice za državni proračun |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |
| # Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | # 2570-26-0002 Rekonstrukcija in prizidava OŠ Log-Dragomer |  | # 231758 Sklad za podnebne spremembe |  | # 236.455,60 EUR |  |  | # 0.00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje | # 2570-26-0002 Rekonstrukcija in prizidava OŠ Log-Dragomer |  | # 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | # 0,00 EUR |  |  | # 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | # 2570-23-0002 OŠ Miren in postavitev nove telovadnice - 3. faza |  | # 231758 Sklad za podnebne spremembe |  | # 386.396,38 EUR |  |  | # 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje | # 2570-23-0002 OŠ Miren in postavitev nove telovadnice - 3. faza |  | # 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | # 0,00 EUR |  |  | # 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | # 2570-26-0004 Vrtec Čira Čara |  | # 231758 Sklad za podnebne spremembe |  | # 396.350,50 EUR |  |  | # 0.00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje | # 2570-26-0004 Vrtec Čira Čara |  | # 231739 - Sofinanciranje investicij v vrtcih |  | # 0,00 EUR |  |  | # 0,00 EUR |
| SKUPAJ |  |  |  |  | 1.019.202,48 EUR |  |  | # 0,00 EUR |
| # II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |
| # Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo | 2550-17-0003 Poraba sredstev Sklada za podnebne spremembe |  | # 231758 Sklad za podnebne spremembe |  | # 0,00 EUR |  |  | # 386.396,38 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje | 3330-20-0007 Nove investicije v osnovne šole |  | # 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | # 200.000,00 EUR |  |  | # 500.000,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje | 3330-20-0007 Nove investicije v osnovne šole |  | # 231738 Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu |  | # 400.000,00 EUR |  |  | # 800.000,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje | # 3330-20-0008 Nove investicije v vrtce |  | # 231739 - Sofinanciranje investicij v vrtcih |  | # 774.999,00 EUR |  |  | # 788.304,89 EUR |
| # SKUPAJ |  |  |  |  | # 1.374.999,00 EUR |  |  | # 2.474.701,27 EUR |
| # II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novi prihodki |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  | Znesek za t + 1 |  |  |
| # SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: - Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje): - prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov, - odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, - obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov. - Finančne posledice za državni proračun Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo: - proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, - projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in - proračunske postavke. Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi. II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a. II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: (Samo če izberete NE pod točko 6.a.) Kratka obrazložitev |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: - Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE - Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: |  |  |  |  |  |  | DA/NE |  |
| (Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Če je odgovor DA, navedite: Datum objave: ……… V razpravo so bili vključeni: - nevladne organizacije, - predstavniki zainteresirane javnosti, - predstavniki strokovne javnosti. Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte): Upoštevani so bili: - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: Poročilo je bilo dano …………….. Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### mag. Polona Rifelj #### MINISTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBRAZLOŽITEV

Predmet vladnega gradiva je sprememba vrednosti treh projektov, ki so bili izbrani na Razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu 2026-2029 MVI v Načrt razvojnih programov 2026-2029 – predlog za obravnavo.

MVI je v Uradnem listu RS, št. 53 z dne 11. 7. 2025 objavilo Javni razpis, s katerim bo v letih 2026 do 2029 namenilo do 160.000.000,00 EUR, za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji.

MVI bo sofinanciralo tri projekte, katerim se spreminja vrednost v veljavnem Načrtu razvojnih programov  2026-2029 v višini največ do 4.579.012,12 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti  1.374.999,00 EUR;

- za leto 2027 v vrednosti  2.088.304,89 EUR;

- za leto 2028 v vrednosti  1.115.708,23 EUR;

Sredstva so zagotovljena v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2026–2029 na evidenčnem projektu 3330-20-0007 Nove investicije v osnovne šole (proračunska postavka 231738 – Sofinanciranje investicij v osnovnem šolstvu) in 3330-20-0008 Nove investicije v vrtce (proračunska postavka 231739 Sofinanciranje investicij v vrtcih). Sredstva za leti 2026 in 2027 so načrtovana v okviru sprejetih proračunov ter za leti 2028 in 2029 v okviru sprejetih planov za posamezno leto, pri čemer se predvideva tudi njihova vključitev v predlog spremembe proračuna za leto 2027 ter v predlog proračuna za leti 2028 in 2029.

Namen razpisa je bilo sofinanciranje investicij v objekte vzgojno - izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: VIZ), ki sodijo v delovno pristojnost MVI, oziroma v objekte vrtcev in osnovnega šolstva. Z razpisom se zagotavlja finančna pomoč občinam pri uresničitvi načrtovanih projektov za objekte VIZ zaradi zagotavljanja manjkajočih površin in prostorov in/ali zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov.

Cilj razpisa je bilo v letih 2026 – 2029 prispevati k realizaciji čim večjega števila projektov v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva.

Za navedene investicije imajo občine izdelano investicijsko dokumentacijo, ki je skladna z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter podpisan(e) in žigosan(e) sklep(e) o potrditvi investicijske dokumentacije s strani odgovornega organa oziroma osebe občine.

Občine so uspešno kandidirale tudi na javnem pozivu Eko sklada 115SUB-sNESLS24, pri čemer so za  za omenjeno investicijo pridobile na podlagi Odločbe Eko sklada finančno spodbudo, ki pa ni večja od 50 % upravičenih stroškov naložbe. Sredstva so načrtovana v Odloku o Programu porabe sredstev Podnebnega sklada za leta 2025-2028 (Uradni list RS, št. 76/25 in 641/26), na proračunski postavki PP 231758 - Sklad za podnebne spremembe, skladno s prilivi v Podnebni sklad.

1) 2570-26-0002 Rekonstrukcija in prizidava OŠ Log-Dragomer

Cilj projekta, ki je predmet sofinanciranja je rekonstrukcija 500 m2 in novogradnja 253 m2 šolskih površin OŠ Log - Dragomer. Z investicijo bo Občina Log - Dragomer vsem uporabnikom zagotovila varno, ustrezno, prijetno delovno in vzgojno izobraževalno okolje v funkcionalni in kakovostni stavbi, ki bo izpolnjevala predpisane pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Občina bo uredila  dostop do šole.

Izhodiščna vrednost investicije je ob prijavi na poziv Eko sklada 115SUB-sNESLS24 Nepovratne finančne spodbude občinam za skoraj ničenergijske stavbe (sNES+) splošnega družbenega pomena, ki uporabljajo električno energijo iz lastnih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov znašala 1.490.645,10 EUR, od tega je 1.254.189,50 EUR  lastnih sredstev občine in 236.455,60 EUR sredstev Eko sklada, ki bodo izplačana predvidoma v letu 2026. Projekt je bil izbran tudi na Razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu 2026-2029, MVI. Za projekt, ki je bil prijavljen na razpis je bila na podlagi cen na trgu in manjši spremembi GOI del izdelana in novelirana investicijska dokumentacija iz katere izhaja, da znaša nova vrednost projekta po tekočih cenah 1.751.088,96 EUR in je za 260.443,86 EUR višja kot je bila predvidena v izhodiščni investicijski dokumentaciji, ki je bila izdelana na podlagi  projektantske ocene. Občina je pred letom 2026 že financirala pripravo projektne dokumentacije za gradnjo. V letu 2026 se bodo izvedla javna naročila za izbor izvajalcev GOI – del. Dinamika izvedbe projekta se podaljšuje v leto 2027 in 2028 zaradi glavnine izvedbe GOI – del in črpanja sofinancerskih sredstev pridobljenih na razpisu s strani MVI. Projekt se podaljša in zaključi predvidoma v letu 2028.

Vrednost projekta znaša 1.751.088,96 EUR.

MVI bo projekt sofinanciralo v višini največ do 1.023.866,64 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti   do 200.000,00 EUR;

- za leto 2027 v vrednosti   do 500.000,00 EUR;

- za leto 2028 v vrednosti   do 323.866,64 EUR.

MOPE:

– za leto 2026 v vrednosti   do 236.455,60 EUR.

LASTNA SREDSTVA OBČINE: v vrednosti 490.766,72 EUR.

2) 2570-23-0002 OŠ Miren in postavitev nove telovadnice - 3. faza

Cilj projekta, ki je predmet sofinanciranja je izvedba 3. faze projekta, ki zajema prizidavo 1.287,01 m2 šolskih športnih površin. Občina bo uredila zunanje površine. S tem se bodo zagotovile potrebne površine za izvajanje osnovnošolske vzgojno izobraževalne dejavnosti.

Izhodiščna vrednost investicije je ob prijavi na poziv Eko sklada 115SUB-sNESLS24 Nepovratne finančne spodbude občinam za skoraj ničenergijske stavbe (sNES+) splošnega družbenega pomena, ki uporabljajo električno energijo iz lastnih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov znašala 3.278.804,00 EUR, od tega 2.892.407,62 EUR lastnih sredstev občine in 386.396,38 EUR nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada, ki bodo izplačana predvidoma v letu 2027. Projekt je bil izbran tudi na Razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu 2026-2029, za izobraževanje, znanost in mladino. Za projekt, ki je bil prijavljen na razpis je bila na podlagi cen na trgu in manjši spremembi GOI del izdelana in novelirana investicijska dokumentacija iz katere izhaja, da znaša nova vrednost projekta po tekočih cenah 3.026.599,71 EUR in je za 252.204,29 EUR nižja kot je bila predvidena v izhodiščni investicijski dokumentaciji, ki je bila izdelana na podlagi projektantske ocene. Predhodno sta bili izvedeni že dve fazi projekta. V letu 2026 se bodo izvedla javna naročila za izbor izvajalcev GOI – del za izvedbo 3. faze. Dinamika izvedbe 3. faze se podaljšuje v leto 2027 zaradi glavnine izvedbe GOI – del in črpanja sofinancerskih sredstev pridobljenih na razpisu s strani MVI.

Projekt se podaljša in zaključi predvidoma v letu 2028.

Vrednost projekta znaša 3.026.599,71 EUR z naslednjimi viri financiranja:

MVI bo projekt sofinanciralo v višini največ do 1.991.841,59 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti  do    400.000,00 EUR;

- za leto 2027 v vrednosti  do    800.000,00 EUR;

- za leto 2028 v vrednosti do     791.841,59 EUR.

MOPE:

– za leto 2027 v vrednosti do 386.396,38 EUR.

LASTNA SREDSTVA OBČINE:  v vrednosti 648.361,74 EUR.

3) 2570-26-0004 Vrtec Čira Čara

Cilj projekta, ki je predmet sofinanciranja je novogradnja 1.317 m2 površin skoraj nič energijskega stavbe vrtca. Na mestu odstranjenega vrtca na Škapinovi ulici je predvidena novogradnja vrtca s šestimi oddelki. Hkrati bo z gradnjo občina uredila tudi prometno ureditev okolice vrtca za varno in tekoče odvijanje prometa ter varen prihod otrok in staršev v in iz vrtca.

Izhodiščna vrednost investicije je ob prijavi na poziv Eko sklada 115SUB-sNESLS24 Nepovratne finančne spodbude občinam za skoraj ničenergijske stavbe (sNES+) splošnega družbenega pomena, ki uporabljajo električno energijo iz lastnih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov znašala 6.055.773,26 EUR, od tega 5.659.422,76 EUR lastnih sredstev občine in 396.350,50 EUR nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada, ki bodo izplačana predvidoma v letu 2026. Projekt je bil izbran tudi na Razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu 2026-2029, MVI. Za projekt, ki je bil prijavljen na razpis je bila  izdelana in novelirana investicijska dokumentacija, ki temelji na pogodbeni vrednosti GOI del in znaša po tekočih cenah 4.925.297,32 EUR in je za 1.130.475,94 EUR nižja, kot je bila predvidena v izhodiščni investicijski dokumentaciji, ki je bila izdelana na podlagi projektantske ocene. Dinamika izvedbe projekta se podaljšuje v leto 2027 zaradi zamude pri izvedbi zemeljskih del in se posledično začetek gradnje    zamakne za 5 mesecev. Projekt se podaljša in zaključi predvidoma v leto 2027.

Vrednost projekta znaša 4.925.297,32 EUR z naslednjimi viri financiranja:

MVI bo projekt sofinanciralo v višini največ do 1.563.303,89 EUR z naslednjo dinamiko po letih:

- za leto 2026 v vrednosti  do  774.999,00 EUR;

- za leto 2027 v vrednosti  do 788.304,89 EUR.

MOPE:

– za leto 2026 v vrednosti do 396.350,50 EUR.

LASTNA SREDSTVA OBČINE: v vrednosti 2.965.642,93 EUR.