|  REPUBLIKA SLOVENIJA MinIstrstvo za IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN MLADINO Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mvi@gov.si |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: 4110-139/2026-3350-6 |  |  |  |  |  |  |
| Ljubljana, 9. 7. 2026 |  |  |  |  |  |  |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si |  |  |  |  |  |  |
| ZADEVA: Uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov 2026-2029 – predlog za obravnavo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1. Predlog sklepov vlade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 - ZIPRS2627 (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 95/25 in 112/25 – ZJF-K) je Vlada Republike Slovenije na ________ seji dne__________ sprejela naslednji: S K L E P: V veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2026-2029 se, skladno s podatki iz priložene tabele uvrsti nov projekt št.: 3350-26-0108 »Prizidek BIC Ljubljana«. mag. Janja Garvas GENERALNA SEKRETARKA PRILOGA: - Tabela. SKLEP PREJMEJO: - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, - Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, - Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana, - Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, - Vlada RS, Odbor za državno ureditev in javne zadeve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dr. Borut Rončević, minister, - Iztok Žigon, vodja Službe za investicije, - Janez Čač, vodja Oddelka za opremo, IVD in IKT, - Mira Koren Mlačnik, vodja Oddelka za pripravo in vodenje investicij. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Kratek povzetek gradiva: Vladno gradivo je namenjeno uvrstitvi novega projekta, ki ne predvideva povečanja odhodkov iz državnega proračuna, ker gre za prerazporeditev sredstev v okviru Finančnega načrta Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino (v nadaljevanju: MIZM). Osnovni namen investicije je izboljšati pogoje Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana na lokaciji Cesta v Mestni log 10 in s tem pridobiti prostorske kapacitete, namenjene nemotenemu izvajanju srednješolskega programa. Cilj investicije porušitev severnega trakta obstoječe šole neto tlorisne površine 520,0 m2 in izgradnja novega prizidka na mestu odstranjenega trakta in s tem pridobitev 2.693,8 m2 površin za potrebe izvajanja šolskega programa. Vrednost projekta znaša 9.428.108,28 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 6.000.000,00 EUR od tega 1.000.000,00 EUR v letu 2026 in 5.000.000,00 EUR v letu 2027. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana bo ostale stroške v vrednosti 3.428.108,28 EUR pokril sam od tega 1.605,32 EUR v letu 2026 in 3.426.502,96 EUR v letu 2027. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 6. Presoja posledic za: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |  |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| c) | administrativne posledice |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| e) | socialno področje |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja: - nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja - razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna - razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |
| #### 7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: #### (Samo če izberete DA pod točko 6.a.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tekoče leto (t) |  | t + 1 | t + 2 |  |  |  |  | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  | / |  | / | / |  |  |  |  | / |
| II. Finančne posledice za državni proračun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika |  | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  |  | Znesek za t + 1 |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0108 Prizidek BIC Ljubljana |  | 231799 Investicije in investicijsko vzdrževanje v srednjem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| # Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3350-26-0108 Prizidek BIC Ljubljana |  | 231848 Stvarno premoženje – sredstva od prodaje državnega premoženja |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime proračunskega uporabnika |  | Šifra in naziv ukrepa, projekta |  | Šifra in naziv proračunske postavke |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  |  | Znesek za t + 1 |
| Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3330-17-0006 Nove investicije v srednjem šolstvu |  | 231799 Investicije in investicijsko vzdrževanje v srednjem šolstvu |  | 0,00 EUR |  |  |  |  | 5.000.000,00 EUR |
| Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |  | 3330-18-0019 Ravnanje s stvarnim premoženjem |  | 231848 Stvarno premoženje – sredstva od prodaje državnega premoženja |  | 1.000.000,00 EUR |  |  |  |  | 0,00 EUR |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  | 1.000.000,00 EUR |  |  |  |  | 5.000.000,00 EUR |
| II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Novi prihodki |  |  |  | Znesek za tekoče leto (t) |  |  |  | Znesek za t + 1 |  |  |  |
| / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAZLOŽITEV: / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: Kratka obrazložitev / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin. |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: - Skupnosti občin Slovenije SOS: NE - Združenju občin Slovenije ZOS: NE - Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: - v celoti, - večinoma, - delno, - niso bili upoštevani. Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Predstavitev sodelovanja javnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |
| Pri pripravi predloga sklepa se v skladu s 7. odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS javnost ne povabi k sodelovanju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dr. Borut Rončević MINISTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PRILOGA:

  - Priloga 2 - podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade

OBRAZLOŽITEV:

Projekt je neodložljiv zaradi izrazite in naraščajoče prostorske stiske ter neustreznih pogojev za izvajanje izobraževalnih programov za dijake BIC Ljubljana, med mladostniki narašča tudi število dijakov s posebnimi potrebami. Zaradi naraščajočega interesa za vpis v gimnazijski program je šola na prošnjo MVI povečala število oddelkov v gimnazijskem programu. Zaradi naraščanja števila prijav v programe nižjega poklicnega izobraževanja, ki nimajo omejitve vpisa in morajo vpisati vse, pa se povečuje tudi število teh dijakov. Večina teh so dijaki s posebnimi potrebami. Obstoječi prostori ne omogočajo zadostnega števila učilnic in spremljajočih prostorov, kar neposredno omejuje izvajanje pouka. Zavod se trenutno sooča s skupno obremenitvijo okrog 1400 dijakov. Primanjkuje jim učilnic, specialnih prostorov, garderob ter namenskih prostorov za individualizirano obravnavo, kar bistveno vpliva na kakovost izvajanja programov. Zaradi povečanega vpisa so že l. 2022 začeli s pridobivanjem projektne dokumentacije za načrtovano gradnjo dozidave šolske stavbe in v 2025 pridobili gradbeno dovoljenje. Investicija se je s tem v bistvu že začela.

3350-26-0108 »Prizidek BIC Ljubljana«

Osnovni namen investicije je izboljšati pogoje Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana na lokaciji Cesta v Mestni log 10 in s tem pridobiti prostorske kapacitete, namenjene nemotenemu izvajanju srednješolskega programa. Zaradi že obstoječe prostorske stiske, dotrajanosti, manjkajočih specialnih učilnic in ustreznih prostorov, se kaže potreba po izgradnji prizidka, ki bo namenjena pridobitvi novih specialnih prostorov za vaje ter splošne in strokovne predmete.

Cilj investicije porušitev severnega trakta obstoječe šole neto tlorisne površine 520,0 m2 in izgradnja novega prizidka na mestu odstranjenega trakta in s tem pridobitev 2.693,8 m2 površin za potrebe izvajanja šolskega programa. Novogradnja je predvidena na severni strani obstoječe šolske stavbe in bo obsegala 4 etaže (P + 1N + 2N + 3N). Del pritlične etaže bo namenjen zaklonišču. V severnem delu pritlične etaže je predvidena šolska veterinarska ambulanta - v okviru veterinarske ambulante bosta delovala tudi hotel za živali ter salon za nego hišnih živali. V pritličju je predvidena zbornica. Druga, tretja in četrta etaža bodo namenjene prostorom za srednješolsko izobraževanje. V drugi in tretji etaži so predvidene učilnice in spremljevalni prostori (kabineti, sanitarije, pisarne, tehnični prostori, komunikacije ipd. ), v četrti etaži je predvidena predavalnica (vključno s spremljevalnimi prostori).

Vrednost projekta znaša 9.428.108,28 EUR z DDV. Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v višini največ do 6.000.000,00 EUR, od tega 1.000.000,00 EUR v letu 2026 in 5.000.000,00 EUR v letu 2027. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana bo ostale stroške v vrednosti 3.428.108,28 EUR pokril sam, od tega 1.605,32 EUR v letu 2026 in 3.426.502,96 EUR v letu 2027

Za projekt je izdelana investicijska dokumentacija DIIP, PIZ in IP in dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. V nadaljnjem se bo izdelal projekt za izvedbo del  (PZI) ter izvedli postopki javnih naročil za izbor izvajalcev. Predviden zaključek investicije je v letu 2027.